Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 30.09.2016 № 221-22/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2016-2018 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом работы Думы Ангарского городского муниципального образования, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

- Принять информацию Управления по внегородским территориям  администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 года № 1566-па, к сведению.

- Рекомендовать администрации Ангарского городского округа вынести на рассмотрение Думы Ангарского городского округа в октябре 2016 года информацию Управления по внегородским территориям  администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 года  № 1566-па по состоянию на отчетную дату.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                              		                                             А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНЕГОРОДСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 Тел.\Факс (3955) 52-51-36 ИНН 3801132068 E-mail: uvgt@mail.angarsk-adm.ru № На № от |  | В Думу Ангарского городского округа |
| --- | --- | --- |

⌐	¬

Информация о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2016-2018 годы

Для решения задач, связанных с обеспечением развития и созданием комфортных условий жизнедеятельности на Мегетской, Савватеевской и Одинской территориях разработана и действует с 2016 года муниципальная программа Ангарского городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2016-2018 годы, утвержденная постановлением администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 года № 1566-па (далее – муниципальная программа).

Целью муниципальной программы является повышение уровня жизни населения, проживающего на внегородских территориях.

Исполнение муниципальной программы по основным мероприятиям представлено ниже в таблице:

| Наименование программ | Утвержденные ассигнования, тыс. руб. | Кассовое исполнение на 20.09.2016, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2016-2018 годы |  |  |  |
| ВСЕГО по Программе, в том числе: | 108 578,8 | 43 489,1 | 40,1 |
| бюджет АГО | 92 777,4 | 40 212,6 | 43,3 |
| бюджет Иркутской области | 13 270,2 | 3 276,5 | 24,7 |
| федеральный бюджет | 2 531,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие Мегетской территории» на 2016-2018 годы |
| Всего, в том числе: | 22 835,0 | 12 412,4 | 54,4 |
| бюджет АГО | 22 835,0 | 12 412,4 | 54,4 |
| Основное мероприятие 3: Оплата взносов на капитальный ремонт общего имуществ в многоквартирных домах | 696,8 | 205,4 | 29,5 |
| Основное мероприятие 4: Благоустройство территории | 21 193,2 | 11 919,2 | 56,2 |
| Основное мероприятие 5: Развитие сферы культуры | 550,0 | 183,7 | 33,4 |
| Основное мероприятие 6: Развитие физической культуры и спорта | 186,9 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7: Реализация молодежной политики | 208,1 | 104,1 | 50,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие Савватеевской территории» на 2016-2018 годы. |
| Всего, в том числе: | 34 972,9 | 10 494,4 | 30,0 |
| бюджет Иркутской области | 7 426,5 | 3 276,5 | 44,1 |
| бюджет АГО | 27 546,4 | 7 217,9 | 26,2 |
| Основное мероприятие 1: Проведение ремонта, капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 2 747,5 | 242,3 | 8,8 |
| Основное мероприятие 2: Благоустройство территории. | 24 414,7 | 4 675,2 | 19,2 |
| Основное мероприятие 3: Развитие сферы культуры | 7 486,0 | 5 502,8 | 73,5 |
| Основное мероприятие 4: Развитие физической культуры и спорта | 124,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5: Реализация молодежной политики | 200,6 | 74,1 | 36,9 |
| Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 2016-2018 годы |
| Всего, в том числе | 22 125,3 | 6 909,9 | 31,2 |
| бюджет АГО | 22 125,3 | 6 909,9 | 31,2 |
| Основное мероприятие 1: Благоустройство территории. | 11 767,1 | 999,2 | 8,5 |
| Основное мероприятие 2: Развитие сферы культуры | 10 028,6 | 5 786,7 | 57,7 |
| Основное мероприятие 3: Развитие физической культуры и спорта | 124,1 | 9,9 | 8,0 |
| Основное мероприятие 4: Реализация молодежной политики | 205,5 | 114,1 | 55,5 |
| Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2016-2018 годы |
| Всего, в том числе: | 9 954,7 | 478,2 | 4,8 |
| бюджет АГО | 1 579,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Иркутской области | 5 843,7 | 250,7 | 4,2 |
| федеральный бюджет | 2 531,2 | 227,5 | 9,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1: Создание системы обеспечения жильем, проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | 0,0 | 478,2 | - |
| бюджет АГО | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 250,7 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 227,5 | - |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 2: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 9 954,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет АГО | 1 579,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Иркутской области | 5 843,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2 531,2 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2016-2018 годы |
| Всего, в том числе: | 18 690,9 | 13 672,4 | 73,2 |
| бюджет АГО | 18 690,9 | 13 672,4 | 73,2 |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УВГТ | 18 690,9 | 13 672,4 | 73,2 |

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

- «Развитие Мегетской территории» на 2016-2018 годы.

- «Развитие Савватеевской территории» на 2016-2018 годы.

- «Развитие Одинской территории» на 2016-2018 годы.

- «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2016-2018 годы.

- «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2016-2018 годы.

Подпрограмма «Развитие Мегетской территории» на 2016-2018 годы

Целью подпрограммы «Развитие Мегетской территории» на 2016-2018 годы (далее – Подпрограмма 1) является обеспечение развития Мегетской территории.

Подпрограмма 1 на 2016 год включает в себя следующие основные мероприятия:

- Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

В рамках реализации данного мероприятия была произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах п. Мегет в размере 205,4 тыс. руб.

- Благоустройство территории. В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 1 предусмотрены мероприятия:

  - Благоустройство территории.

Данное мероприятие включает в себя оплату за уличное освещение, содержание и текущий ремонт уличного освещения, устройство площадок ТБО, ликвидацию несанкционированных свалок, содержание и благоустройство территории кладбища, установку малых архитектурных форм (детских площадок).

Для выполнения работ по благоустройству территории п. Мегет на 20.09.2016 года заключены следующие муниципальные контракты:

- с ООО «Иркутскэнергосбыт» на оказание услуг по отпуску электрической энергии (уличное освещение п.Мегет) на сумму 1 967,0 тыс. руб., на период оказания услуг – с 01.01.2016 по 31.10.2016. Исполнение контракта составляет 80,4%;

- с ИП Сидоров И.Л. на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории п. Мегет, п. Зверево и д. Зуй на сумму 570,9 тыс. руб., на период выполнения работ по 31.12.2016. Исполнение контракта составляет 24,2 %.;

- с ООО «Строительная компания «Стелла» на выполнение работ по обрезке деревьев в п. Мегет на сумму 79 тыс. руб. Контракт исполнен полностью. В рамках контракта осуществлена валка 16 деревьев, обрезка 5 деревьев;

- с ООО СК «Крепость» на выполнение работ по установке малых архитектурных форм на сумму 421,7 тыс. руб. Контракт исполнен полностью. В рамках контракта были установлены качели, песочницы, игровые комплексы, скамейки, урны по адресам: д. Зуй, Сибизмир, п. Мегет, ул. Песчаная, дом 21;

- с ООО «Спорт-Контур» на выполнение работ по установке малых архитектурных форм на площадке, расположенной по адресу: Ангарский городской округ, п. Мегет, квартал 1, придомовая территория дома № 5 на сумму 75,1 тыс. руб. (контракт заключен в рамках экономии, сложившейся в ходе проведения конкурсных процедур на выполнение данного вида работ). Контракт исполнен полностью, спортивный комплекс установлен;

- с ООО «МЕГА» на выполнение работ по содержанию территории кладбища в районе деревни Зуй Ангарского городского округа на сумму 87 тыс. руб. Контракт исполнен полностью. Контракт включал в себя уборку территории кладбища от мусора, выкашивание газонов, очистку площадей от кустарников, вывоз мусора, утилизацию строительного мусора и порубочных остатков;

- с ООО «Арцайт» на выполнение работ по аккарицидной обработке территории кладбища в районе деревни Зуй Ангарского городского округа на сумму 25,9 тыс. руб. Контракт исполнен полностью;

- с ООО «Иркутская Строительная Компания» на выполнение работ по демонтажу и устройству площадки твердых бытовых отходов по адресу: п. Мегет, территория ул. Нагорная и ул. Детсадовская на сумму 351,7 тыс. руб.  Контракт исполнен полностью;

- с ООО «Иркутская Строительная Компания» на выполнение работ по устройству площадки твердых бытовых отходов, расположенной по адресу: Ангарский городской округ, п. Мегет, ул. Чехова на сумму 270,8 тыс. руб. (контракт заключен в рамках экономии, сложившейся в ходе проведения конкурсных процедур на выполнение данного вида работ). Срок исполнения контракта – конец сентября 2016 года;

- с ООО «Арцайт» на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на сумму 429,0 тыс. руб. Контракт исполнен полностью;

В рамках экономии, сложившейся в ходе проведения конкурсных процедур на выполнение данного вида работ, в настоящее время проводится процедура по определению подрядчика на выполнение работ по разборке деревянного здания и планировке участка территории на сумму 70,9 тыс. руб. Работы включают в себя очистку территории от сгоревших кладовок в п. Мегет в районе жилых домов № 4,5,6,9,12а, по ул. Ленина.

  - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

Данное мероприятие включает в себя работы по ремонту сетей холодного водоснабжения и водоотведения.

С целью выполнения работ по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры п. Мегет были заключены следующие муниципальные контракты:

- с ООО «Взлет-Байкал» на выполнение работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения и водоснабжения поселка Сибизмир на сумму 2499,0 тыс. руб. Контракт исполнен полностью;

- с ООО Проектно-Строительная компания «Подрядчик» на выполнение работ по оснащению глубинных насосов, расположенных по адресу: п. Мегет, ул. Юбилейная, системой регулирования давления, на сумму 2044,4 тыс. руб. Контракт исполнен полностью;

- с МУП АГО «Ангарский водоканал» на выполнение работ по капитальному ремонту участка водопровода ул. Молодежная – ул. Майская на сумму 919,6 тыс. руб. Срок исполнения контракта – конец сентября 2016 г.

  - Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Данное мероприятие включает в себя работы по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

С целью выполнения данного вида работ года заключены следующие муниципальные контракты (на 20.09.2016):

- с ООО «Арцайт» на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах п. Мегет, д.Зуй, д.Шароны, п.Ударник, д.Стеклянка, д.Зверево в 2016 году на сумму 2530,7 тыс. руб. на период выполнения работ - с 01.01.2016 по 15.04.2016 и  15.10.2016 по 31.12.2016. Работы по данному муниципальному контракту включают в себя: работы по очистке проезжей части и обочин автомобильных дорог от снега; работы по очистке от снега заездных карманов и посадочных площадок; работы по очистке от снега и льда элементов мостового полотна и тротуаров мостовых сооружений; работы по обработке противогололедным материалом проезжей части автомобильных дорог в п. Мегет, д. Зуй, д. Стеклянка, д. Зверево, п. Ударник. Исполнение контракта составляет 66,0 %;

- с ООО «Арцайт» на выполнение работ по летнему содержанию проезжих частей дорог общего пользования местного значения, тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта на сумму 628,1 тыс. руб., период выполнения работ до 14.10.2016. Работы по данному муниципальному контракту включают в себя: очистку обочин дорог от мучки, уборку мусора вдоль обочин дорог в п. Мегет, д. Зуй, д. Стеклянка, д. Зверево, п. Ударник. Исполнение контракта составляет 91,5 %;

- с ООО «Арцайт» выполнение работ по устройству остановочного павильона в д.Зуй и ремонту остановочных павильонов на Мегетской территории на сумму 47,9 тыс. руб. Контракт исполнен полностью;

- с ООО «КУРДСИБСТРОЙ» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования поселка Мегет, деревни Зуй Ангарского городского округа на сумму 489,9 тыс. руб. Контракт исполнен полностью;

- с ООО «Арцайт» на выполнение работ по грейдированию дорог общего пользования местного значения на территории поселка Мегет Ангарского городского округа на сумму 188,8 тыс. руб. Контракт исполнен полностью. В рамках экономии, сложившейся в ходе проведения конкурсных процедур на выполнение данного вида работ, заключен муниципальный контракт с  ООО «Арцайт» на выполнение работ по ремонту гравийно-песчаного покрытия дорог общего пользования в поселке Мегет на сумму 157,1 тыс. руб. Общая площадь автомобильных дорог, подлежащих восстановлению составляет – 60 тыс. м2. Срок исполнения контракта – сентябрь 2016;

- с ОАО "Дорожная Строительная Компания 156" на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ангарский городской округ, п. Мегет, ул. Калинина, участок от дома № 171 до дома № 189 на сумму 645,8 тыс. руб. (контракт заключен в рамках экономии, сложившейся после проведения конкурсных процедур на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения). Срок исполнения контракта – конец сентября 2016 года.

Кроме того, в настоящее время проводится процедура по определению подрядчика на выполнение работ по ремонту ул. Рождественская на участке от ул 1-кв до ул Некрасова. Начальная цена контракта составляет 888,8 тыс. руб.

  - Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения.

Данное мероприятие включает в себя работы по установке, замене и обслуживанию дорожных знаков, нанесению дорожной разметки, устройству искусственных неровностей.

С целью выполнения данного вида работ заключен муниципальный контракт с ООО «ПрофСтрой» на выполнение работ по обустройству автомобильных дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения на сумму 1297,3 тыс. руб. Работы по данному муниципальному контракту включают в себя: устройство искусственных неровностей по адресам: 1 квартал, переулок Школьный, МБОУ «Мегетская начальная общеобразовательная школа»; 1 квартал, ул. Центральная, МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная школа», 1 квартал, ул. Рождественская,  МБДОУ детский сад № 48, 1 квартал, ул. Центральная, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 43, установку на опору 12 знаков на флуоресцентной основе, установку на опору 45 дорожных знаков, установку 46 опор для дорожных знаков, обслуживание 105 дорожных знаков,  нанесение горизонтальной дорожной разметки на асфальтобетонную поверхность проезжей части автомобильных дорог в п. Мегет и д. Зуй. Контракт был расторгнут 12.09.2016 по соглашению сторон в связи с невозможностью его исполнения. В настоящее время проводится повторная процедура по определению подрядчика на выполнение работ по устройству искусственных неровностей, установке и обслуживанию дорожных знаков.

  - Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Данное мероприятие включает в себя работы по ремонту теплового пункта с реконструкцией тепловых сетей по адресу: п. Мегет, Хлебная база №15, дом 11.

В настоящее время заключен договор на выполнение проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт индивидуального теплового пункта в здании многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Мегет, Хлебная база № 15, д. 11. После разработки проектно-сметной документации будет проведена процедура по определению подрядчика для выполнения данного вида работ.

- Развитие сферы культуры.

В рамках реализации данного основного мероприятия на территории п. Мегет были проведены мероприятия: Масленица, День поселка. Финансирование составило 183,7 тыс. руб.

- Развитие физической культуры и спорта.

Исполнение по данному мероприятию составляет 0%. В настоящее время проводится процедура по определению подрядчика на организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории п. Мегет. Проведение данных мероприятий планируется в период с сентября по декабрь 2016 года

- Реализация молодежной политики.

В рамках исполнения данного мероприятия  в июне 2016 года выполнены услуги по организации и проведению концертно-развлекательной программы, посвященной Дню молодежи на сумму 35,0 тыс. руб. Исполнение составляет 100,0%. Мероприятие "Военно-спортивный турнир" планируется в сентябре 2016 г. Акция "Профилактический десант" - в сентябре и ноябре 2016 г.

В рамках организации и проведения мероприятий, направленных на здоровый образ жизни оплата услуг инструкторов по месту жительства составляет 50 %.

Всего исполнение основного мероприятия «Реализация молодежной политики» составляет 50 %.

Исполнение по Подпрограмме 1 составляет 54,4%.

Подпрограмма «Развитие Савватеевской территории» на 2016-2018 годы

Целью подпрограммы «Развитие Савватеевской территории» на 2016-2018 годы (далее – Подпрограмма 2) является обеспечение развития Савватеевской территории.

Подпрограмма 2 на 2016 год включает в себя следующие основные мероприятия:

- Проведение ремонта, капитального ремонта муниципального жилищного фонда.

В рамках реализации данного мероприятия заключены муниципальные контракты на выполнение работ по переносу счетчика в жилом доме, расположенном по адресу: с. Савватеевка, ул. Мичурина, д.22, на выполнение работ по ремонту муниципального жилищного фонда по следующим адресам: с. Савватеевка, ул. Токарева, д.26; пос. Новоодинск, ул. Лесная, д. 20, кв.2; поселок Новоодинск, улица Лесная, д. 7, кв. 2; с. Савватеевка, ул. Амурская, д. 4; с. Савватеевка, ул. Школьная, д. 39; с. Савватеевка, ул. Совхозная, д. 33; с. Савватеевка, ул. Мичурина, д.22,  на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения муниципальных жилых помещений, расположенных по адресу: с. Савватеевка, улица Совхозная, дом 25, квартиры 1,2,4. Общая сумма по контрактам на выполнение выше означенных видов работ – 1 380 тыс. руб. Исполнение составляет 11 %. Срок исполнения контрактов – сентябрь-октябрь 2016 года.

Вместе с тем, в настоящее время проводится процедура определения подрядчика и выполнение работ по капитальному ремонту жилого помещения в здании муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: Ангарский район, село Савватеевка, улица Токарева, дом 20.

- Благоустройство территории. В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 2 предусмотрены мероприятия:

  - Благоустройство территории.

Данное мероприятие включает в себя оплату за уличное освещение, содержание и текущий ремонт уличного освещения, ликвидацию несанкционированных свалок, содержание и благоустройство территории с. Савватеевка.

С целью выполнения работ по благоустройству территории с. Савватеевка заключены следующие муниципальные контракты (на 20.09.2016):

- с ООО «Иркутскэнергосбыт» на оказание услуг по отпуску электрической энергии (уличное освещение с. Савватеевка) на сумму 213,9 тыс. руб., на период оказания услуг – с 01.01.2016 по 31.12.2016. Контракт исполнен на 78,1 %;

- с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» техническое обслуживание и текущий ремонт электроустановок наружного освещения с. Савватеевка на сумму 68,5 тыс. руб., на период оказания услуг – с 01.01.2016 по 29.02.2016. Контракт исполнен полностью;

- с ООО «Безопасность» на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории села Савватеевка, поселка Новоодинск, поселка Звездочка на сумму 177,0 тыс. руб., на период оказания услуг – с 17.05.2016 по 31.12.2016;

- с МКП СМО «Савва» на выполнение  работ по  содержанию  территории  с. Савватеевка, п. Звездочка, п. Новоодинск на сумму 180 тыс. руб., на период оказания услуг – с 31.08.2016 по 31.12.2016.

В настоящее время проводится процедура определения подрядчика на выполнение работ по содержанию мест захоронения в с. Савватеевка. Начальная цена контракта составляет 148 тыс. руб.

  - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

Данное мероприятие включает в себя работы по ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

С целью выполнения работ по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры с. Савватеевка заключены следующие муниципальные контракты:

- с ЗАО «Взлет-Байкал» на устройство фундаментной плиты в котельной с. Савватеевка на сумму 75,7 тыс. руб. Контракт исполнен полностью;

- с ООО «СМиН» на выполнение работ по монтажу узла учета тепловой энергии и теплоносителя в котельной, расположенной по адресу: Ангарский городской округ, село Савватеевка, улица Совхозная, дом 37 на сумму 480,1 тыс. руб. Срок исполнения контракта – сентябрь 2016 года;

- с ООО "ГостСтрой" на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети на участке тепловой сети от ТК-1 до ТК-10, расположенной по адресу: с. Савватеевка, ул. Совхозная на сумму 1 403,0 тыс. руб. Работы выполнены, акты выполненных работ находятся на проверке в МКУ «Служба муниципального хозяйства».

В настоящее время проводится процедура по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети на участке тепловой сети от ТК-4 до ТК-5, расположенной по адресу: с. Савватеевка, ул. Клубная (начальная цена контракта  составляет 976,4 тыс. руб.); на выполнение работ по ремонту трубопровода холодной воды для подключения резервной емкости, расположенной по адресу: с. Савватеевка, ул. Совхозная, 37 (начальная цена контракта  составляет 586,7 тыс. руб.).

  - Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Данное мероприятие включает в себя работы по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

С целью выполнения данного вида работ заключены следующие муниципальные контракты (на 20.09.2016):

- с ООО «Арцайт» на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Савватеевка и поселке Новоодинск в 2016 году на сумму 493,2 тыс. руб. на период выполнения работ - с 14.01.2016 по 15.04.2016 и  15.10.2016 по 31.12.2016. Работы по данному муниципальному контракту включают в себя: уборку дорог с гравийным покрытием, очистку проезжей части и обочин автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием. Исполнение контракта составляет 55,0 %.;

- с ООО «КУРДСИБСТРОЙ» выполнение работ по ремонту гравийного покрытия автомобильных дорог села Савватеевка, поселка Звездочка, поселка Новоодинск на сумму 372,4 тыс. руб. Контракт исполнен полностью. В рамках контракта было выполнено профилирование гравийного покрытия дорог автогрейдером с добавлением нового материала площадью 17452 кв.м, профилирование гравийного покрытия дорог автогрейдером площадью 607,0 кв.м;

- с ООО "АрмРосСтрой" на выполнение работ по ремонту ул. Совхозная с обустройством тротуаров, ремонту ул. Школьная в с. Савватеевка на сумму 1618,0 тыс. руб. Срок выполнения контракта – конец сентября 2016 года.

Вместе с тем, в настоящее время проводится процедура по определению подрядчика на выполнение работ по ремонту водоотводных канав вдоль тротуаров по улице Совхозная, ремонту водоотводных канав вдоль парковочной площадки на улице Клубная с устройством водопропускной трубы и установкой блоков ФБС в с. Савватеевка (начальная цена контракта составляет 469,7 тыс. руб.), а также  на выполнение работ по монтажу остановочного павильона в с.Савватеевка (начальная цена контракта составляет 83,5 тыс. руб.).

  - Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения.

Данное мероприятие включает в себя работы по установке, замене и обслуживанию дорожных знаков, устройству искусственных неровностей.

В рамках реализации выше означенных мероприятий проводится процедура по определению подрядчика на выполнение работ в с. Савватеевка, пос. Новоодинск, пос. Звездочка по установке 23 дорожных знаков, обслуживанию 7 дорожных знаков, устройству 2 искусственных неровностей и 1 пешеходного перехода (начальная цена контракта составляет 158,6 тыс. руб.).

  - Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Ангарского городского округа.

В 2015 году заключено соглашение между министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и администрацией Ангарского городского округа от 28.09.2015 № 381 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Ангарского муниципального образования в целях софинансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы.

В рамках реализации данного мероприятия заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту котельного и вспомогательного оборудования котельной, расположенной в селе Савватеевка, на сумму 4997,6 тыс. руб. Исполнение составляет 82,0 %.

Вместе с тем, в настоящее время проводится процедура по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту котельного и вспомогательного оборудования и монтажу системы пожарной сигнализации в котельной, расположенной по адресу: с. Савватеевка, ул. Совхозная, строение 37 (начальная цена контракта  составляет 4 650,0 тыс. руб.).

- Развитие сферы культуры.

В рамках реализации данного основного мероприятия на территории с. Савватеевка были проведены мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также День пожилого человека, День физкультурника, День села, на сумму 168,0 тыс. руб.

Финансирование работы творческих коллективов ДК «Нива»  выполнено на  75,6 %.

- Развитие физической культуры и спорта.

Исполнение по данному мероприятию составляет 0%. В настоящее время проводится процедура по определению подрядчика на организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории п. Мегет. Проведение данных мероприятий планируется в период с 01.09.2016 по 31.12.2016.

- Реализация молодежной политики.

В рамках исполнения данного мероприятия  планируется проведение в сентябре 2016 интеллектуальной игры, посвященной Дню Иркутской области; организация и проведение программы «Школа актива» в октябре 2016 года; организация и проведение Военно-спортивного турнира в сентябре 2016 года; проведение  Акции «Профилактический десант» в сентябре и ноябре 2016 года.

В рамках организации и проведения мероприятий, направленных на здоровый образ жизни, оплата услуг инструкторов по месту жительства составляет 50 %.

Всего исполнение основного мероприятия «Реализация молодежной политики» составляет 36,9 %.

Исполнение по Подпрограмме 2 составляет 30,0%.

Подпрограмма «Развитие Одинской  территории» на 2016-2018 годы

Целью подпрограммы «Развитие Одинской территории» на 2016-2018 годы (далее – Подпрограмма 3) является обеспечение развития Одинской территории.

Подпрограмма 3 на 2016 год включает в себя следующие основные мероприятия:

- Благоустройство территории. В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 3 предусмотрены мероприятия:

  - Благоустройство территории.

Данное мероприятие включает в себя оплату за уличное освещение, содержание и текущий ремонт уличного освещения, ликвидацию несанкционированных свалок, содержание и благоустройство территории с. Одинск.

С целью выполнения работ по благоустройству территории с. Одинск заключены следующие муниципальные контракты (на 20.09.2016):

- с ООО «Иркутскэнергосбыт» на оказание услуг по отпуску электрической энергии (уличное освещение с. Одинск) на сумму 109,1 тыс. руб., на период оказания услуг – с 01.01.2016 по 31.12.2016. Контракт исполнен на 41,7 %;

- с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на техническое обслуживание и текущий ремонт электроустановок наружного освещения с. Одинск на сумму 61,9 тыс. руб., на период оказания услуг – с 25.01.2016 по 25.02.2016. Контракт исполнен полностью;

- с ООО «Безопасность» на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории села Одинск, деревни Чебогоры и заимки Ивановка на сумму 220,0 тыс. руб., на период оказания услуг – с 17.05.2016 по 31.12.2016;

- с ООО «Сервис-Инвест» на выполнение работ по обслуживанию и ремонту детских площадок в с.Одинск, заимка Ивановка, дер. Чебогоры на сумму 238,8 тыс. руб., на период оказания услуг – с 14.07.2016 по 31.12.2016. Работы по контракту включают в себя: осмотр оборудования, установленного на детских площадках, на предмет соответствия технического состояния требованиям безопасности и в соответствии с актом осмотра осуществляет текущий ремонт детских площадок;  работы по очистке и вывозу мусора с территории детских площадок; выкашивание травы на территории детских  площадок в летний период; уборку снега на территории детских площадках в зимний период;

- с ООО «Арцайт» на выполнение работ по установке деревянных ограждений детских площадок, расположенных на территории села Одинск, заимки Ивановка, деревни Чебогоры на сумму 256,4 тыс. руб. Срок выполнения – конец сентября 2016 года.

В настоящее время проводится процедура по определению подрядчика на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в д. Чебогоры и в з. Якимовка (начальная цена контракта составляет 161,8 тыс. руб.).

  - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

Данное мероприятие включает в себя работы по подготовке и содержанию котельной в осенне-зимний отопительный период.

С целью реализации данного мероприятия заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту помещений и замене трубопроводов здания котельной села Одинск на сумму 245,4 тыс. руб. Контракт исполнен полностью.

  - Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Данное мероприятие включает в себя работы по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

С целью выполнения данного вида работ заключены следующие муниципальные контракты (на 20.09.2016):

- с  ООО «Арцайт» на выполнение работ по зимнему содержанию дорог общего пользования местного значения в границах села Одинск, деревни Чебогоры, заимки Якимовка, заимки Ивановка Ангарского городского округа на период выполнения работ - с 01.01.2016 по 15.04.2016 и с 15.10.2016 по 31.12.2016. В рамках выполнения работ по контракту осуществляется очистка проезжей части и обочин автомобильных дорог от уплотненного снега (без вывоза снега), которая включает в себя: очистку проезжей части автомобильных дорог от уплотненного снега автогрейдерами общей площадью с учетом периодичности выполнения работ - 647279,2 м2; очистку обочин от уплотненного снега автогрейдерами с использованием бокового отвала - 267,55 км. Контракт исполнен на 38,8 %;

- с  ООО «Арцайт» на выполнение работ по летнему содержанию дорог общего пользования местного значения, расположенных в селе Одинск, заимке Ивановка, заимке Якимовка, деревне Чебогоры на сумму 426,0 тыс. руб. Работы по контракту включают в себя: восстановление профиля гравийных дорог автогрейдером (май – с подсыпкой песчано-гравийной смесью, сентябрь – без подсыпки песчано-гравийной смесью), уборку различных предметов и мусора с автомобильных дорог и обочин вручную, отсыпку площадки автобусной остановки песчано-гравийной смесью в с. Одинск, очистку площадки автобусной остановки в с. Одинск от мусора, утилизацию мусора на полигон ТБО. Контракт исполнен на 87,1 %;

- с ООО «Бизнес-Сибирь» на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с обустройством тротуара в селе Одинск, ул. Победы от ул. Рассвета до примыкания к ул. Школьная на сумму 1 959,7 тыс. руб. Срок исполнения контракта – конец сентября 2016 года.

  - Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения.

Данное мероприятие включает в себя работы по установке, замене и обслуживанию дорожных знаков, устройству искусственных неровностей.

Для выполнения данного вида работ заключен муниципальный контракт с ООО «Строительное монтажно-эксплуатационное управление» на установку дорожных знаков в с. Одинск на сумму 53,5 тыс. руб. Контракт исполнен полностью.

- Развитие сферы культуры.

В рамках реализации данного основного мероприятия на территории с. Одинск были проведены мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также Сур-Харбан, Сагаалган и другие мероприятия на сумму 337,5 тыс. руб.

Финансирование работы творческих коллективов ДК «Одинск» выполнено на  60,8 %.

- Развитие физической культуры и спорта.

В рамках реализации данного мероприятия были проведены физкультурно-спортивные мероприятия на территории с. Одинск на сумму 9,9 тыс. руб.

В настоящее время проводится процедура по определению подрядчика на выполнение работ по содержанию корта в с. Одинск. Плановый срок исполнения – сентябрь-декабрь 2016 года.

Всего исполнение основного мероприятия «Развитие физической культуры и спорта» составляет 8,0 %.

- Реализация молодежной политики.

В рамках исполнения основного мероприятия  в июне 2016 года проведено  мероприятия «Пейнтбольный турнир, посвященный Дню России», в сентябре 2016 года планируется проведение интеллектуальной игры, посвященной Дню Иркутской области, а также военно-спортивного турнира; в сентябре и ноябре 2016 года в рамках проведения мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде планируется проведение акции «Профилактический десант».

В рамках организации и проведения мероприятий, направленных на здоровый образ жизни, оплата услуг инструкторов по месту жительства  составляет 50 %.

Всего исполнение основного мероприятия «Реализация молодежной политики» составляет 55,5 %.

Исполнение по Подпрограмме 3 составляет 31,2%.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2016-2018 годы

Целью подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2016-2018 годы (далее – Подпрограмма 4) является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Подпрограмма 4 на 2016 год включает в себя следующие основные мероприятия:

- Создание системы обеспечения жильем, проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов.

В рамках реализации выше означенного основного мероприятия в 1 полугодии 2016 года 1 семья получила социальную выплату на строительство жилья в сельской местности. Общая сумма выплаты составила 478,2 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 227,5 тыс. руб., за счет средств бюджета Иркутской области – 250,7 тыс. руб.

- Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В рамках реализации данного мероприятия в 2016 году предусмотрено строительство хоккейного корта и многофункциональной спортивной площадки в с. Савватеевка.

В настоящее время заключен контракт на выполнение работ по строительству хоккейного корта в с. Савватеевка. Электронный аукцион на выполнение работ по строительству многофункциональной спортивной площадки состоится в сентябре 2016 года.

Исполнение по Подпрограмме 4 составляет 4,8%.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
на 2016-2018 годы

Целью подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2016-2018 годы (далее – Подпрограмма 5) является обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере развития внегородских территорий.

Подпрограмма 5 включает в себя основное мероприятие «Обеспечение деятельности УВГТ». Объем бюджетных ассигнований на реализацию данного основного мероприятия на 2016 год составляет 18690,9 тыс. руб. Исполнение составляет 73,2 %.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности УВГТ» заключены муниципальные контракты и договоры на оказание услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств, находящихся на балансе Управления  по внегородским территориям, по предоставлению медицинских услуг (предрейсовый медосмотр водителей), на поставку топлива для указанных автомобилей. Кроме того, заключены контракты на оказание услуг по отпуску электрической энергии, на предоставление коммунальных, охранных услуг и  услуг связи в зданиях, занимаемых отделами Управления по внегородским территориям в п. Мегет, с. Савватеевка, с. Одинск.

И.о. начальника Управления

В.В. Шеварухин

Рейка Наталья Владимировна

(3955) 50-41-45