Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 28.11.2018 № 445-58/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять информацию Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 года № 2431-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                              		                                             А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 Тел./Факс (395-5) 52-17-27 ИНН 3801132050 E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru № На № от |  | В Думу Ангарского городского округа |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа

«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы

по состоянию на 01.10.2018 года

(отчетная дата)

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2017 года | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.10.2018 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2018 | на 01.10.2018 |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы : | тыс. руб. | 73 992,6 | 30 221,7 | 54 826,5 | 50 992,1 | -3 834,4 | -7,0 | Плановое исполнение мероприятий программы |
|  | Целевой показатель: Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении | млн. чел | 17,7 | 17,2 | 17,7 | 14,3 | -3,4 | -19,2 | Прогрессивный. Плановое значение показателя по окончанию 2018 года будет исполнено на 100% |
|  | Целевой показатель: Протяженность отремонтированных трамвайных путей | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие на 2018 год не предусмотрено |
|  | Целевой показатель: Количество остановочных пунктов, оснащенных информационными электронными табло с использованием новых технологий | ед. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | Регрессивный Бюджетные назначения,запланированные на реализацию мероприятия «Обустройство остановочных пунктов информационными электронными табло с использованием новых технологий», перераспределены по степени приоритетности на увеличение субсидии МУП АГО «Ангарский трамвай» для стабилизации экономической ситуации |
|  | Целевой показатель: Количество трамвайных вагонов, оснащенных информационными электронными табло «Бегущая строка» | ед. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | Регрессивный Бюджетные назначения,запланированные на реализацию мероприятия «Приобретение, изготовление, установка информационных указателей (электронное табло "Бегущая строка"), перераспределены по степени приоритетности на на увеличение субсидии МУП АГО «Ангарский трамвай» для стабилизации экономической ситуации |
|  | Целевой показатель: Количество выданных специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | ед. | 62 | 45 | 45 | 58 | 13 | 28,9 | Прогрессивный Годовое значение целевого показателя исполнено на 128,9 % |
| 1.1 | Подпрограммы 1: «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 73 956,6 | 29 344,0 | 54 515,5 | 50 781,1 | -3734,4 | -6,9 | Плановое исполнение мероприятий подпрограммы |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение транспортной доступности и комфортности пассажирских перевозок общественным транспортом на территории Ангарского городского округа» | тыс. руб. | 73 956,6 | 29 344,0 | 54 515,5 | 50 781,1 | -3734,4 | -6,9 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | Целевой показатель: Доля возмещаемых затрат из средств бюджета Ангарского городского округа в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом от общей суммы произведенных расходов на оказание данных услуг | % | 49,3 | 51,07 | 39,36 | 39,36 | 0,0 | 0,0 | Регрессивный. Значение показателя за 9 мес. рассчитано на основании расходов на производство и реализацию товаров, продукции, работ услуг МУП АГО «Ангарский трамвай» на 2018 год в сумме 137599,6 тыс.рублей и предрставленной субсидии в сумме 54161,8 тыс.руб. |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 36,0 | 877,7 | 311,0 | 211,0 | -100,0 | -32,2 | Остаток бюджетных ассигнований в сумме 100,0 тыс.рублей по мероприятию «Финансово-хозяйственный и технический аудит МУП АГО «Ангарский трамвай» по результатам заключенных контрактов с ООО "Центр финансовой экспертизы" на оказание услуг по управленческому консалтингу ( по деятельности МУП АГО «Ангарский трамвай») и на оказание услуг по проведению проверки и анализа ФХД МУП АГО «Ангарский трамвай» по решению Думы АГО от 08.10.2018 №42-56/01рД перераспределен на увеличение субсидии МУП АГО «Ангарский трамвай». |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: «Сохранение и развитие объектов транспортной инфраструктуры» | тыс. руб. | 36,0 | 877,7 | 311,0 | 211,0 | -100,0 | -32,2 |  |
|  | Целевой показатель: Протяженность отремонтированных трамвайных путей | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие на 2018 год не предусмотрено |
|  | Целевой показатель: Количество остановочных пунктов, оснащенных информационными электронными табло с использованием новых технологий | ед. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | Регрессивный Бюджетные назначения,запланированные на реализацию мероприятий «Обустройство остановочных пунктов информационными электронными табло с использованием новых технологий», перераспределены по степени приоритетности на увеличение субсидии МУП АГО «Ангарский трамвай» для стабилизации экономической ситуации |
|  | Целевой показатель Количество трамвайных вагонов, оснащенных информационными электронными табло «Бегущая строка» | ед. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | Регрессивный Бюджетные назначения,запланированные на реализацию мероприятий «Приобретение, изготовление, установка информационных указателей (электронное табло «Бегущая строка»), перераспределены по степени приоритетности на увеличение субсидии МУП АГО «Ангарский трамвай» для стабилизации экономической ситуации |
|  | Целевой показатель: Количество выданных специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | ед. | 62 | 45 | 45 | 58 | 13 | 28,9 | Прогрессивный Годовое значение целевого показателя исполнено на 128,9 % |

Начальник Управления по капитальному строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи

администрации Ангарского городского округа                                                                                                                                                                     В.В. Шунова

Мурзина Ольга Рондиновна

(3955) 50 41 26