Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа второго созыва 2020-2025 гг. РЕШЕНИЕ 28.10.2021 № 108-19/02рД

| ⌐ ¬ О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2020-2024 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского  округа, Регламентом  Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

- Принять информацию Управления образования администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 14.11.2019 года № 1181-па, к сведению.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы

Ангарского городского округа                                                                А.А. Городской

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель мэра Ангарского городского округа | М.С. Сасина |
| --- | --- |
| Председатель комитета по правовой и кадровой политике администрации Ангарского городского округа | Н.А. Комисарова |
| Начальник юридического отдела аппарата Думы Ангарского городского округа | К.Г. Харьковская |

Антикоррупционная экспертиза настоящего проекта решения Думы АГО проведена ___________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________________

_______________. Коррупциогенные факторы ____________________________________

(дата проведения)                                                                                                      (не выявлены (выявлены)

# Подпись

| Необходимость проведения процедуры ОРВ (подлежит / не подлежит) | Комитет по правовой и кадровой политике |
| --- | --- |
|  | Должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| Результат проведения процедуры ОРВ (пройдена / не пройдена) | Отдел по стратегическому развитию территории |
|  | Должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |

Рассылка:

1.	УО ААГО – 1 экз.

2.	Аппарат Думы – 1 экз.

Исп. Красноштанова Е.С.

54 42 52

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал А, дом 20 Тел.\ Факс (3955) 54-06-43 ИНН 3801131900 E-mail: obraz@mail.angarsk-adm.ru 20.09.2021 № 3010 На № от |  | Председателю Думы Ангарского городского округа А.А. Городскому |
| --- | --- | --- |

⌐	¬

Информация о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 14.11.2019 № 1181-па,

по состоянию на 01.09.2021 года

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2020 (предшествующий год) | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.09.2021 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2021 (текущий год) | на 01.09.2021 (текущий год) |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
|  | Программа «Развитие образования» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 4 098 013,9 | 3 476 626,6 | 3 679 831,6 | 2 706 209,8 | -973 621,8 | -26,5 |  |
| 1 | Целевой показатель 1 Программы: | % | 90,0 | 92,0 | 92,0 | 89,0 | -3,0 | -3,3 | Прогрессивный Численность детей в возрасте 1-6 лет в 2021 году продолжила снижение (в 2020 году - на 694 ребенка, в 2021 году - на 927 детей). Зачисление детей в группы дошкольного образования продолжится в октябре, ноябре, декабре 2021 года по достижению детьми возраста 1 год. К 01.01.2022 планируем достигнуть планового значения- 92%. |
|  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (присмотру и уходу) в МОУ АГО в общем количестве детей в возрасте 1-6 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель 2 Программы: | % | 69,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | Прогрессивный Численность детей в возрасте 1-3 лет в 2021 году продолжила снижение (в 2020 году - на 654 ребенка, в 2021 году - 526 детей). |
|  | Доля детей в возрасте 1-3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (присмотру и уходу) в муниципальных образовательных дошкольных учреждениях АГО, в общем количестве детей в возрасте 1-3 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 3 Программы: | % | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | -0,9 | -75,0 | Регрессивный Четыре выпускника 11(12)-х классов из 1365 не получили аттестат о среднем общем образовании по итогам государственной итоговой аттестации 2021 года. |
|  | Доля выпускников 11 (12)-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений АГО, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников данной категории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 4 Программы: | % | 12,9 | 11,0 | 11,0 | 12,9 | 1,9 | 17,3 | Регрессивный Достигнутый показатель ниже запланированного на 1,9 % по следующей причине. Бывшее здание гимназии (450 мест), расположенное по адресу: 178 квартал, дом 6, передано МБОУ «СОШ № 37», в котором 40,1% школьников обучается во вторую смену. В настоящий момент в бывшем здании гимназии образовательный процесс не осуществляется по причине проведения капитального ремонта здания. По окончанию капитального ремонта здания в МБОУ «СОШ № 37» будет полностью ликвидирована 2 смена. |
|  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 5 Программы: | % | 66,0 | 76,5 | 76,5 | 66,0 | -10,5 | -13,7 | Прогрессивный Снижение показателя произошло по причине уменьшения набора детей в учреждениях, подведомственные Управлению по культуре и молодежной политике (на 995 чел.), учреждения, подведомственные Управлению образования (на 1132 чел.) из-за ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данной возрастной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 6 Программы: | % | 32,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | Прогрессивный |
|  | Доля МОУ АГО, активно внедряющих инновационные образовательные проекты, в общем количестве МОУ АГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Целевой показатель 7 Программы: Доля педагогических работников системы образования, принявших участие в мероприятиях по повышению квалификации и профессиональной подготовки, в количестве педагогических работников системы образования, для которых требование законодательства на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности в текущем году является актуальным | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
| 8 | Целевой показатель 8 Программы: Количество МОУ АГО, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту зданий | ед. | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | Прогрессивный |
| 9 | Целевой показатель 9 Программы: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение реализации Программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета АГО на эти цели | % | 97,6 | 99,0 | 99,0 | 73,5 | -25,5 | -25,8 | Прогрессивный Плановое исполнение |
|  | Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 3 259 052,0 | 3 095 060,4 | 3 276 163,5 | 2 524 132,5 | -752 031,0 | -23,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1. Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | тыс. руб. | 1 516 662,1 | 1 476 420,4 | 1 515 641,0 | 1 163 191,0 | -352 450,0 | -23,3 |  |
| 1 | Целевой показатель: Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (присмотру и уходу) МОУ АГО в общем количестве детей в возрасте 1-6 лет | % | 90,0 | 92,0 | 92,0 | 89,0 | -3,0 | -3,3 | Прогрессивный Численность детей в возрасте 1-6 лет в 2021 году продолжила снижение (в 2020 году - на 694 ребенка, в 2021 году - на 927 детей). Зачисление детей в группы дошкольного образования продолжится в октябре, ноябре, декабре 2021 года по достижению детьми возраста 1 год. К 01.01.2022 планируем достигнуть планового значения- 92%. |
| 2 | Целевой показатель: Доля детей в возрасте 1-3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (присмотру и уходу) в муниципальных образовательных дошкольных учреждениях АГО, в общем количестве детей в возрасте 1-3 лет | % | 69,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | Прогрессивный Численность детей в возрасте 1-3 лет в 2021 году продолжила снижение (в 2020 году - на 654 ребенка, в 2021 году - 526 детей). |
| 3 | Целевой показатель: Доля групповых (игровых) помещений, условия реализации программ дошкольного образования в которых соответствуют требованиям санитарного законодательства к предельной наполняемости групп, исходя из площади групповых (игровых) помещений, в общем количестве групповых (игровых) помещений | % | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | Прогрессивный |
|  | Основное мероприятие 2. Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | тыс. руб. | 1 591 681,2 | 1 500 613,0 | 1 633 809,3 | 1 263 248,5 | -370 560,8 | -22,7 |  |
| 1 | Целевой показатель: Доля выпускников 11 (12)-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений АГО, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников данной категории | % | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | -0,9 | -75,0 | Регрессивный Четыре выпускника 11(12)-х классов из 1365 не получили аттестат о среднем общем образовании по итогам государственной итоговой аттестации 2021 года. |
| 2 | Целевой показатель: Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО | % | 12,9 | 11,0 | 11,0 | 12,9 | 1,9 | 17,3 | Регрессивный Бывшее здание гимназии (450 мест), расположенное по адресу: 178 квартал, дом 6, передано МБОУ «СОШ № 37», в котором 40,1% школьников обучается во вторую смену. В настоящий момент в здании проводится капитальный ремонта. По окончанию капитального ремонта здания в МБОУ «СОШ № 37» будет полностью ликвидирована 2 смена. |
| 3 | Целевой показатель: Доля обучающихся 10-11 классов дневных муниципальных общеобразовательных учреждений, осваивающих стандарты нового поколения, в общей численности обучающихся данной категории (* - обучающиеся 10-х классов, ** - обучающиеся 10-11 классов) | % | 100** | 100** | 100** | 100** | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
|  | Основное мероприятие 3: Организация предоставления дополнительного образования детей | тыс. руб. | 150 708,7 | 78 669,8 | 126 713,2 | 97 693,0 | -29 020,2 | -22,9 |  |
| 1 | Целевой показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данной возрастной группы Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данной возрастной группы | % | 66,0 | 76,5 | 76,5 | 66,0 | -10,5 | -13,7 | Прогрессивный Снижение показателя о произошло по причине уменьшения набора детей в учреждениях, подведомственные Управлению по культуре и молодежной политике (на 995 чел.), учреждения, подведомственные Управлению образования (на 1132 чел.) из-за ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. |
|  | Основное мероприятие 4: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» | тыс. руб. | 0,0 | 39 357,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Целевой показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прогрессивный Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей перенесено на 01.01.2022 на основании постановления мэра АГО от 14.05.2021 № 425-па |
|  | Подпрограмма 2 «Территория детства» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 122 941,5 | 271 419,2 | 275 296,2 | 110 896,9 | -164 399,3 | -59,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1. Организация участия обучающихся муниципальных образовательных учреждений АГО в конкурсных мероприятиях различного уровня | тыс. руб. | 343,0 | 480,0 | 94,6 | 44,6 | -50,0 | -52,9 | Прогрессивный |
| 1 | Целевой показатель: Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, интеллектуальных играх и викторинах, творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, военно-спортивных играх и других конкурсных мероприятиях, в общем количестве обучающихся в МОУ АГО | % | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 29,0 | -5,0 | -14,7 | Прогрессивный Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с графиком проводятся с сентября по декабрь текущего года. |
|  | Основное мероприятие 2. Организация системы мероприятий по профилактике вредных привычек и вовлечению подростков группы риска в позитивную деятельность | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Целевой показатель: | % | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | Прогрессивный |
|  | Доля подростков группы риска, занятых позитивной деятельностью и социально организованным досугом, в общей численности подростков группы риска, обучающихся в МОУ АГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | тыс. руб. | 1 159,3 | 11 077,3 | 11 162,7 | 10 111,2 | -1 051,5 | -9,4 |  |
| 1 | Целевой показатель: Доля детей и подростков, охваченных мероприятиями отдыха, оздоровления и занятости в общем количестве обучающихся в МОУ АГО | % | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 81,0 | 0,5 | 0,6 | Прогрессивный |
|  | Основное мероприятие 4. Поддержка Службы психологического консультирования детей и их родителей | тыс. руб. | 800,0 | 600,0 | 600,0 | 415,0 | -185,0 | -30,8 |  |
| 1 | Целевой показатель: Количество граждан, воспользовавшихся услугами Службы психологического консультирования | чел. | 550 | 550 | 550 | 340 | -210 | -38,2 | Прогрессивный Служба психологического консультирования детей и их родителей продолжает работать до конца 2021 года |
|  | Основное мероприятие 5. Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях АГО и частных общеобразовательных организациях АГО в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)» | тыс. руб. | 49 150,8 | 49 000,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Целевой показатель: Доля детей из многодетных и малоимущих семей, обеспеченных бесплатным питанием от числа детей данной категории, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в частных общеобразовательных организациях АГО, которым назначена данная мера социальной поддержки | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
|  | Основное мероприятие 6. Обеспечение среднесуточным набором продуктов питания детей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра | тыс. руб. | 1 227,1 | 1 176,5 | 3 626,6 | 1 176,5 | -2 450,1 | -67,6 |  |
| 1 | Целевой показатель: Доля детей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, обеспеченных среднесуточным набором продуктов питания от числа детей данной категории, посещающих дошкольные муниципальные образовательные учреждения АГО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
|  | Основное мероприятие 7. Издание и выпуск информационной литературы | тыс. руб. | 398,7 | 734,3 | 734,3 | 450,0 | -284,3 | -38,7 |  |
| 1 | Целевой показатель: Количество выпусков информационной литературы | ед. | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -50,0 | Прогрессивный Издание спецвыпусков газеты «Ангарские ведомости» «Первоклассник. Ангарский округ – территория счастливого детства» запланировано на сентябрь 2021 |
|  | Основное мероприятие 8. Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования цифрового, естественнонаучного и гуманитарных профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1 968,0 | 167,1 | -1 800,9 | -91,5 |  |
| 1 | Целевой показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в Центрах «Точка роста» | тыс. чел. | 1,3 | 1,36 | 1,36 | 1,30 | -0,1 | -4,4 | Прогрессивный С 01.09.2021 на базе МБОУ «СОШ № 16» (с. Одинск) будет открыт Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В связи с этим целевой показатель до конца года будет достигнут. |
|  | Основное мероприятие 9. Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и частных общеобразовательных организациях АГО | тыс. руб. | 61 096,4 | 185 925,2 | 234 684,5 | 91 511,5 | -143 173,0 | -61,0 |  |
| 1 | Целевой показатель: Доля детей, прибывших из населенных пунктов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, обеспеченных бесплатным питанием от числа детей данной категории, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
| 2 | Целевой показатель: Доля детей-инвалидов, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием от числа детей данной категории, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и частных общеобразовательных организациях АГО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
| 3 | Целевой показатель: Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием от числа детей данной категории, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
| 4 | Целевой показатель: Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях АГО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
| 5 | Целевой показатель: Доля обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, обеспеченных бесплатным питанием, от числа детей данной категории, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
| 6 | Целевой показатель: Доля детей из многодетных и малоимущих семей, обеспеченных бесплатным питанием от числа детей данной категории, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в частных общеобразовательных организациях АГО, которым назначена данная мера социальной поддержки |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
|  | Основное мероприятие 10: Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | тыс. руб. | 8 766,2 | 22 425,5 | 22 425,5 | 7 021,0 | -15 404,5 | -68,7 |  |
| 1 | Целевой показатель: Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений АГО, обеспеченных бесплатным питьевым молоком, от числа детей данной категории, обратившихся за получением бесплатного питьевого молока | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
|  | Подпрограмма 3 «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 1 410,9 | 1 740,0 | 1 740,0 | 1 428,2 | -311,8 | -17,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1. Система мероприятий по выявлению и распространению эффективного инновационного опыта | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Целевой показатель: Доля МОУ АГО, активно внедряющих инновационные образовательные проекты, в общем количестве МОУ АГО | % | 32,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | Прогрессивный |
|  | Основное мероприятие 2. Система мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала | тыс. руб. | 1 220,9 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 258,2 | -241,8 | -16,1 |  |
| 1 | Целевой показатель: Доля педагогических работников системы образования, принявших участие в мероприятиях по повышению квалификации и профессиональной подготовки, в количестве педагогических работников системы образования, для которых требование законодательства на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности в текущем году является актуальным | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянный |
|  | Основное мероприятие 3: Предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования | тыс. руб. | 90,0 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | -70,0 | -50,0 |  |
| 1 | Целевой показатель: Количество граждан, заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования, которым предоставлены меры материального стимулирования | чел. | 5 | 7 | 7 | 6 | -1 | -14,3 | Прогрессивный С 2019 года договоры целевого обучения заключены с 9 выпускниками. В соответствии с условиями целевого договора (прохождение сессии на "4" и "5"), а также выбытием в г. Новосибирск одной студентки (договор расторгнут) меры материального стимулирования по состоянию на 01.09.2021 выплачиваются 6 студентам. |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 636 487,9 | 47 438,4 | 62 020,8 | 16 835,5 | -45 185,3 | -72,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений АГО | тыс. руб. | 217 887,0 | 47 438,4 | 49 648,4 | 14 340,2 | -35 308,2 | -71,1 |  |
| 1 | Целевой показатель: Количество МОУ АГО, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту зданий | ед. | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | Прогрессивный |
|  | Основное мероприятие 2. Строительство муниципальных образовательных учреждений АГО | тыс. руб. | 33 799,1 | 0,0 | 310,5 | 310,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Целевой показатель: Количество зданий МОУ АГО, введенных в эксплуатацию после проведения работ по строительству | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Прогрессивный |
|  | Основное мероприятие 3. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | тыс. руб. | 381 240,5 | 0,0 | 12 061,9 | 2 184,8 | -9 877,1 | -81,9 |  |
| 1 | Целевой показатель: Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений АГО, введенных в эксплуатацию после проведения работ по строительству | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | Прогрессивный Строительство дошкольного учреждения в 22 мкр. завершено в 4 квартале 2020 года. В связи с длительностью проведения процедуры "выкупа" объект принят в муниципальную собственность только 13 января 2021 года. Строительство дошкольного учреждения в 17 мкр. завершено в 2020 году. Вследствие сложной санитарно-эпидемиологической обстановки предприятия-изготовители и поставщики не исполнили обязательства по изготовлению и поставке большей части оборудования и мебели. Ввод в эксплуатацию состоялся 1 апреля 2021 |
| 2 | Целевой показатель: Количество созданных дополнительных мест в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 0,0 | Прогрессивный Показатель выполнен по указанной выше причине |
|  | Основное мероприятие 4: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» | тыс. руб. | 3 561,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Целевой показатель: Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Прогрессивный |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 78 121,6 | 60 968,6 | 64 611,1 | 52 916,7 | -11 694,4 | -18,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности Управления образования | тыс. руб. | 18 375,2 | 11 246,9 | 14 291,1 | 13 201,2 | -1 089,9 | -7,6 |  |
| 1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение реализации Программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета АГО на эти цели | % | 97,6 | 99,0 | 99,0 | 73,5 | -25,5 | -25,8 | Прогрессивный Плановое исполнение |
|  | Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МОУ АГО» | тыс. руб. | 8 088,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МОУ АГО», от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета АГО на эти цели | % | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прогрессивный |
|  | Основное мероприятие 3: Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, проведение муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающихся (воспитанников) | тыс. руб. | 9 597,9 | 7 523,0 | 7 608,7 | 6 761,1 | -847,6 | -11,1 |  |
| 1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, проведение муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающихся (воспитанников) | % | 100,0 | 99,0 | 99,0 | 88,9 | -10,1 | -10,2 | Прогрессивный Плановое исполнение |
|  | Основное мероприятие 4: Организация поставки продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения АГО | тыс. руб. | 35 775,9 | 30 999,5 | 31 512,1 | 23 296,7 | -8 215,4 | -26,1 |  |
| 1 | Количество обоснованных претензий со стороны учреждений на качество поставляемой продукции | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Прогрессивный |
|  | Основное мероприятие 5: Обеспечение деятельности МКУ «ЦФО и ОСО АГО» | тыс. руб. | 6 284,3 | 11 199,2 | 11 199,2 | 9 657,7 | -1 541,5 | -13,8 |  |
| 1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности МКУ «ЦФО и ОСО АГО» от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета АГО на эти цели | % | 92,2 | 99,0 | 99,0 | 86,2 | -12,8 | -12,9 | Прогрессивный Плановое исполнение |

Информация об объеме и источниках финансирования муниципальной программы Ангарского городского округа

«Развитие образования» на  2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 14.11.2019 года № 1181-па, по состоянию на 01.09.2021

Таблица № 2

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирова ния | Ед. изм. | Факт (2020 год) | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.09.2021 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 01.01.2021 | на 01.09.2021 |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-7 | 10=8/7*100-100 | 11 |
| 1. | Программа «Развитие образования» на 2020-2024 годы | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 4 098 013,9 | 3 476 626,6 | 3 679 831,6 | 2 706 209,8 | -973 621,8 | -26,5 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 690 045,0 | 559 890,5 | 569 497,6 | 396 733,1 | -172 764,5 | -30,3 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 3 061 336,7 | 2 916 736,1 | 2 850 682,4 | 2 182 799,3 | -667 883,1 | -23,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 346 632,2 | 0,0 | 259 651,6 | 126 677,4 | -132 974,2 | -51,2 |  |
| 2. | Подпрограмма «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 годы | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 3 259 052,0 | 3 095 060,4 | 3 276 163,5 | 2 524 132,5 | -752 031,0 | -23,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 460 229,5 | 433 536,6 | 439 030,7 | 313 646,4 | -125 384,3 | -28,6 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 2 757 868,6 | 2 661 523,8 | 2 709 523,8 | 2 131 700,4 | -577 823,4 | -21,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 40 953,9 | 0,0 | 127 609,0 | 78 785,7 | -48 823,3 | -38,3 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 1 516 662,1 | 1 476 420,4 | 1 515 641,0 | 1 163 191,0 | -352 450,0 | -23,3 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 168 781,8 | 176 440,4 | 190 705,0 | 128 045,4 | -62 659,6 | -32,9 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 1 347 880,3 | 1 299 980,0 | 1 324 936,0 | 1 035 145,6 | -289 790,4 | -21,9 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по организации и обеспечению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 149 450,8 | 149 218,4 | 161 792,3 | 109 193,5 | -52 598,8 | -32,5 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 149 450,8 | 149 218,4 | 161 792,3 | 109 193,5 | -52 598,8 | -32,5 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2. Обеспечение питанием детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 19 331,0 | 27 222,0 | 28 912,7 | 18 851,9 | -10 060,8 | -34,8 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 19 331,0 | 27 222,0 | 28 912,7 | 18 851,9 | -10 060,8 | -34,8 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 1 347 880,3 | 1 299 980,0 | 1 324 936,0 | 1 035 145,6 | -289 790,4 | -21,9 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 1 347 880,3 | 1 299 980,0 | 1 324 936,0 | 1 035 145,6 | -289 790,4 | -21,9 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 1 591 681,2 | 1 500 613,0 | 1 633 809,3 | 1 263 248,5 | -370 560,8 | -22,7 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 140 739,0 | 139 069,2 | 121 612,5 | 87 908,0 | -33 704,5 | -27,7 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 1 409 988,3 | 1 361 543,8 | 1 384 587,8 | 1 096 554,8 | -288 033,0 | -20,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 40 953,9 | 0,0 | 127 609,0 | 78 785,7 | -48 823,3 | -38,3 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по организации и обеспечению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 139 314,2 | 136 986,4 | 121 612,5 | 87 908,0 | -33 704,5 | -27,7 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 139 314,2 | 136 986,4 | 121 612,5 | 87 908,0 | -33 704,5 | -27,7 |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2. Обеспечение питанием детей льготной категории в учреждениях общего образования (дошкольные отделения) | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 1 424,8 | 2 082,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 1 424,8 | 2 082,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 1 409 988,3 | 1 361 543,8 | 1 384 587,8 | 1 096 554,8 | -288 033,0 | -20,8 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 1 409 988,3 | 1 361 543,8 | 1 384 587,8 | 1 096 554,8 | -288 033,0 | -20,8 |  |
| 2.2.4. | Мероприятие 2.4. Ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам за классное руководство | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 40 953,9 | 0,0 | 127 609,0 | 78 785,7 | -48 823,3 | -38,3 | Плановое исполнение |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 40 953,9 | 0,0 | 127 609,0 | 78 785,7 | -48 823,3 | -38,3 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 Организация предоставления дополнительного образования детей | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 150 708,7 | 78 669,8 | 126 713,2 | 97 693,0 | -29 020,2 | -22,9 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 150 708,7 | 78 669,8 | 126 713,2 | 97 693,0 | -29 020,2 | -22,9 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 0,0 | 39 357,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 0,0 | 39 357,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Территория детства» на 2020-2024 годы | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 122 941,5 | 271 419,2 | 275 296,2 | 110 896,9 | -164 399,3 | -59,7 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 11 435,7 | 35 772,8 | 37 832,9 | 18 317,1 | -19 515,8 | -51,6 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 77 373,2 | 235 646,4 | 116 840,3 | 46 756,6 | -70 083,7 | -60,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 34 132,6 | 0,0 | 120 623,0 | 45 823,2 | -74 799,8 | -62,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 Организация участия обучающихся МОУ АГО в конкурсных мероприятиях различного уровня | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 343,0 | 480,0 | 94,6 | 44,6 | -50,0 | -52,9 | Плановое исполнение Проведение мероприятия «Ученик года» запланировано на октябрь 2021 |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 343,0 | 480,0 | 94,6 | 44,6 | -50,0 | -52,9 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 Организация системы мероприятий по профилактике вредных привычек и вовлечению подростков группы риска в позитивную деятельность | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 1 159,3 | 11 077,3 | 11 162,7 | 10 111,2 | -1 051,5 | -9,4 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 1 159,3 | 8 270,5 | 8 355,9 | 7 341,6 | -1 014,3 | -12,1 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 0,0 | 2 806,8 | 2 806,8 | 2 769,6 | -37,2 | -1,3 |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 Поддержка Службы психологического консультирования детей и их родителей | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 800,0 | 600,0 | 600,0 | 415,0 | -185,0 | -30,8 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 800,0 | 600,0 | 600,0 | 415,0 | -185,0 | -30,8 |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 5 Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях АГО и частных общеобразовательных организациях АГО в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)» | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 49 150,8 | 49 000,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 49 150,8 | 49 000,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 6 Обеспечение среднесуточным набором продуктов питания детей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 1 227,1 | 1 176,5 | 3 626,6 | 1 176,5 | -2 450,1 | -67,6 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 196,4 | 188,3 | 580,4 | 188,3 | -392,1 | -67,6 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 1 030,7 | 988,2 | 3 046,2 | 988,2 | -2 058,0 | -67,6 |  |
| 3.7. | Основное мероприятие 7 Издание и выпуск информационной литературы | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 398,7 | 734,3 | 734,3 | 450,0 | -284,3 | -38,7 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 398,7 | 734,3 | 734,3 | 450,0 | -284,3 | -38,7 | Издание спецвыпуска газеты «Ангарские ведомости» «Первоклассник. Ангарский округ – территория счастливого детства» запланирован в сентябре 2021 |
| 3.8. | Основное мероприятие 8 Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования цифрового, естественнонаучного и гуманитарных профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 1 968,0 | 167,1 | -1 800,9 | -91,5 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 1 968,0 | 167,1 | -1 800,9 | -91,5 | Работы произведены в августе 2021 года, акты выполненных работ направлены в МКУ «СМХ» на проверку |
| 3.9. | Основное мероприятие 9 Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и частных общеобразовательных организациях АГО | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 61 096,4 | 185 925,2 | 234 684,5 | 91 511,5 | -143 173,0 | -61,0 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 7 135,7 | 21 911,6 | 21 911,6 | 8 587,1 | -13 324,5 | -60,8 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 19 828,1 | 164 013,6 | 92 149,9 | 37 101,2 | -55 048,7 | -59,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 34 132,6 | 0,0 | 120 623,0 | 45 823,2 | -74 799,8 | -62,0 |  |
| 3.9.1. | Мероприятие 9.1. Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 208,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 208,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.9.2. | Мероприятие 9.2. Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 3 962,2 | 5 036,8 | 5 036,8 | 2 517,3 | -2 519,5 | -50,0 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 3 962,2 | 5 036,8 | 5 036,8 | 2 517,3 | -2 519,5 | -50,0 |  |
| 3.9.3. | Мероприятие 9.3. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 7 774,7 | 6 816,0 | 6 816,0 | 4 234,2 | -2 581,8 | -37,9 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 1 244,0 | 1 090,6 | 1 090,6 | 677,5 | -413,1 | -37,9 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 6 530,7 | 5 725,4 | 5 725,4 | 3 556,7 | -2 168,7 | -37,9 |  |
| 3.9.4. | Мероприятие 9.4. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях АГО | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 49 097,5 | 173 508,3 | 173 508,3 | 65 913,6 | -107 594,7 | -62,0 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 5 891,7 | 20 821,0 | 20 821,0 | 7 909,6 | -12 911,4 | -62,0 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 9 073,2 | 152 687,3 | 32 064,3 | 12 180,8 | -19 883,5 | -62,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 34 132,6 | 0,0 | 120 623,0 | 45 823,2 | -74 799,8 | -62,0 |  |
| 3.9.5. | Мероприятие 9.5. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 53,1 | 564,1 | 323,0 | 116,0 | -207,0 | -64,1 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 53,1 | 564,1 | 323,0 | 116,0 | -207,0 | -64,1 |  |
| 3.9.6. | Мероприятие 9.6. Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях АГО и частных общеобразовательных организациях АГО | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 49 000,4 | 18 730,4 | -30 270,0 | -61,8 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 49 000,4 | 18 730,4 | -30 270,0 | -61,8 |  |
| 3.10. | Основное мероприятие 10 Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 8 766,2 | 22 425,5 | 22 425,5 | 7 021,0 | -15 404,5 | -68,7 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 1 402,6 | 3 588,1 | 3 588,1 | 1 123,4 | -2 464,7 | -68,7 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 7 363,6 | 18 837,4 | 18 837,4 | 5 897,6 | -12 939,8 | -68,7 |  |
| 4. | Подпрограмма «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 1 410,9 | 1 740,0 | 1 740,0 | 1 428,2 | -311,8 | -17,9 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 1 410,9 | 1 740,0 | 1 740,0 | 1 428,2 | -311,8 | -17,9 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 Система мероприятий по выявлению и распространению эффективного инновационного опыта | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 Система мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 1 220,9 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 258,2 | -241,8 | -16,1 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 1 220,9 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 258,2 | -241,8 | -16,1 |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 3 Предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 90,0 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | -70,0 | -50,0 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 90,0 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | -70,0 | -50,0 |  |
| 5. | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 636 487,9 | 47 438,4 | 62 020,8 | 16 835,5 | -45 185,3 | -72,9 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 138 847,3 | 27 872,5 | 26 282,9 | 10 424,7 | -15 858,2 | -60,3 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 226 094,9 | 19 565,9 | 24 318,3 | 4 342,3 | -19 976,0 | -82,1 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 271 545,7 | 0,0 | 11 419,6 | 2 068,5 | -9 351,1 | -81,9 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности МОУ АГО | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 217 887,0 | 47 438,4 | 49 648,4 | 14 340,2 | -35 308,2 | -71,1 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 86 971,4 | 27 872,5 | 25 882,5 | 10 098,0 | -15 784,5 | -61,0 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 130 915,6 | 19 565,9 | 23 765,9 | 4 242,2 | -19 523,7 | -82,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности МОУ АГО | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 62 035,1 | 20 527,0 | 20 969,2 | 9 289,9 | -11 679,3 | -55,7 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 62 035,1 | 20 527,0 | 20 969,2 | 9 289,9 | -11 679,3 | -55,7 | Работы преимущественно произведены в августе 2021 года, акты выполненных работ направлены в МКУ «СМХ» на проверку |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.2. | Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт основного здания, хозяйственных зданий, наружного освещения и спортивной площадки муниципального бюджетного общеобразовательно го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 38» г. Ангарска Иркутской области | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 150 553,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 24 088,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 126 465,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.3. | Мероприятие 1.3. Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 5 298,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 847,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 4 450,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.4. | Мероприятие 1.4. Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.5. | Мероприятие 1.5. Создание цеха по изготовлению полуфабрикатов для нужд МОУ АГО | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.6. | Мероприятие 1.6. Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.7. | Мероприятие 1.7. Модернизация материально-технической базы имеющихся школьных столовых, пищеблоков, обеденных залов (приобретение технологического и холодильного оборудования) в рамках реализации «дорожной карты» (плана мероприятий) по обеспечению бесплатным горячим питанием всех обучающихся начальных классов) | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 0,0 | 3 618,6 | 386,4 | 0,0 | -386,4 | -100,0 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 0,0 | 3 618,6 | 386,4 | 0,0 | -386,4 | -100,0 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.8. | Мероприятие 1.8. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 0,0 | 11 904,8 | 11 904,8 | 873,0 | -11 031,8 | -92,7 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 0,0 | 1 904,8 | 1 904,8 | 139,7 | -1 765,1 | -92,7 | Работы преимущественно произведены в августе 2021 года, акты выполненных работ направлены в МКУ «СМХ» на проверку |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 733,3 | -9 266,7 | -92,7 |  |
| 5.1.9. | Мероприятие 1.9. Оснащение средствами обучения и воспитания при создании дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 0,0 | 11 388,0 | 11 388,0 | 2 366,1 | -9 021,9 | -79,2 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 0,0 | 1 822,1 | 1 822,1 | 378,6 | -1 443,5 | -79,2 | Длительность проведения конкурсов по выбору поставщиков продукции |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 0,0 | 9 565,9 | 9 565,9 | 1 987,5 | -7 578,4 | -79,2 |  |
| 5.1.10. | Мероприятие 1.10. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 1 811,2 | -3 188,8 | -63,8 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 289,8 | -510,2 | -63,8 | Длительность проведения конкурсов по выбору поставщиков продукции |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | 1 521,4 | -2 678,6 | -63,8 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 Строительство МОУ АГО | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 33 799,1 | 0,0 | 310,5 | 310,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 33 799,1 | 0,0 | 310,5 | 310,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 3 Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 381 240,5 | 0,0 | 12 061,9 | 2 184,8 | -9 877,1 | -81,9 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 17 507,0 | 0,0 | 89,9 | 16,2 | -73,7 | -82,0 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 92 512,0 | 0,0 | 552,4 | 100,1 | -452,3 | -81,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 271 221,5 | 0,0 | 11 419,6 | 2 068,5 | -9 351,1 | -81,9 |  |
| 5.3.1 | Мероприятие 3.1. Завершение строительства объекта «Детский сад», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 15 | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 88 911,4 | 0,0 | 12 061,9 | 2 184,8 | -9 877,1 | -81,9 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 661,4 | 0,0 | 89,9 | 16,2 | -73,7 | -82,0 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 4 072,6 | 0,0 | 552,4 | 100,1 | -452,3 | -81,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 84 177,4 | 0,0 | 11 419,6 | 2 068,5 | -9 351,1 | -81,9 |  |
| 5.3.2 | Мероприятие 3.2. Приобретение дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорайон | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 292 329,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 16 845,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 88 439,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 187 044,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4. | Основное мероприятие 4 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 3 561,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 569,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 2 667,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 324,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4.1. | Мероприятие 4.1. Капитальный ремонт спортивного зала в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Мегетская средняя общеобразовательная школа» | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 3 561,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 569,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 2 667,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 324,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4.2. | Мероприятие 4.2. Развитие школьного спортивного клуба в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Мегетская средняя общеобразовательная школа» | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Иркутской области | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 78 121,6 | 60 968,6 | 64 611,1 | 52 916,7 | -11 694,4 | -18,1 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 78 121,6 | 60 968,6 | 64 611,1 | 52 916,7 | -11 694,4 | -18,1 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления образования администрации АГО | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 18 375,2 | 11 246,9 | 14 291,1 | 13 201,2 | -1 089,9 | -7,6 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 18 375,2 | 11 246,9 | 14 291,1 | 13 201,2 | -1 089,9 | -7,6 |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МОУ АГО» | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 8 088,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 8 088,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3. | Основное мероприятие 3 Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, проведения муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающихся (воспитанников) | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 9 597,9 | 7 523,0 | 7 608,7 | 6 761,1 | -847,6 | -11,1 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 9 597,9 | 7 523,0 | 7 608,7 | 6 761,1 | -847,6 | -11,1 |  |
| 6.4. | Основное мероприятие 4 Организация поставки продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения АГО | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 35 775,9 | 30 999,5 | 31 512,1 | 23 296,7 | -8 215,4 | -26,1 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 35 775,9 | 30 999,5 | 31 512,1 | 23 296,7 | -8 215,4 | -26,1 |  |
| 6.5. | Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МКУ «ЦФО и ОСО АГО» | Всего, в том числе: | тыс. рублей | 6 284,3 | 11 199,2 | 11 199,2 | 9 657,7 | -1 541,5 | -13,8 | Плановое исполнение |
|  |  | бюджет АГО | тыс. рублей | 6 284,3 | 11 199,2 | 11 199,2 | 9 657,7 | -1 541,5 | -13,8 |  |

Об объектах капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции

Таблица № 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Стоимость объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией (заключением государственной экспертизы) в текущих ценах, тыс. руб. | Год начала строительства (реконструкции, кап.ремонта) объекта | Плановый год ввода в эксплуата цию, окончания реконст рукции (кап.ремонта) | Наличие ПСД (стадия готовности ПСД) | Наличие государст венной экспертизы | Ед. изм | Значение количест венного показателя мероприя тия | Источники финансирова ния (всего, в т. ч. федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет) | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности МОУ АГО |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт (в том числе проектно-сметная документация) |
|  | Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Средняя обще образовательная школа № 37 им. Королькова А.М. героя РФ», г. Ангарск, квл 178, дом 6 | - | 2020 | 2021 | - | - | кв.м. | 1741 | бюджет АГО | 11 771,9 | 4 356,6 |
|  | Объект образования (здание бывшего профессионального училища № 8), г. Ангарск, квл 58, дом 35 | - | 2021 | 2021 | - | - | шт. | 1 | бюджет АГО | 800,7 | 200,8 |
|  | Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  | всего, | 12 572,6 | 4 557,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 12 572,6 | 4 557,4 |
|  | Основное мероприятие 2 Строительство зданий МОУ АГО |
|  | Мероприятие 1. Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 32 микрорайон, участок 13 |
|  | Общеобразовательная школа, расположенная по адресу: Иркутская область, город Ангарск, мкр 32 | - | - | - | - | - | мест | 725 | Всего, | 10,5 | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 10,5 | 10,5 |
|  | Мероприятие 4. Строительство дополнительного учебного корпуса к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще образовательная школа №39», г. Ангарск, мкр 13, дом 20 | - | 2021 | 2025 | - | - | мест | 500 | Всего, | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 300,0 | 300,0 |
|  | Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 310,5 | 310,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 310,5 | 310,5 |
|  | Основное мероприятие 3 Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |
|  | Мероприятие 1. Завершение строительства объекта «Детский сад», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 15 |
|  | Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр 17 | 159 539,4 | 2019 | 2020 | в наличии | в наличии | мест | 220 | Всего, | 12 061,9 | 2 184,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 89,9 | 16,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Иркутской области | 552,4 | 100,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль ный бюджет | 11 419,6 | 2 068,5 |
|  | Итого по основному мероприятию 3 |  |  |  |  |  |  |  | Всего, | 12 061,9 | 2 184,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 89,9 | 16,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Иркутской области | 552,4 | 100,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль ный бюджет | 11 419,6 | 2 068,5 |

Начальник Управления образования

администрации Ангарского городского округа					                       			                                           Л.И. Лысак

Подготовил:

| Заместитель директора по экономическим вопросам МКУ «Центр финансового обеспечения и отчетности сферы образования АГО |  | Е.С. Красноштанова |  |
| --- | --- | --- | --- |

Согласовано:

| Должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель мэра |  | М.С. Сасина |  |
| Председатель комитета по правовой и кадровой политике |  | Н.А. Комисарова |  |
| Заместитель мэра – председатель Комитета по экономике и финансам администрации АГО |  | И.Г. Миронова |  |
| Начальник отдела по стратегическому развитию территории |  | Н.Г. Евстафьева |  |