Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 27.11.2019 № 532-75/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства » на 2017-2021 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять информацию Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 года  № 2425-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                              		                                             А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 Тел./Факс (395-5) 52-17-27 ИНН 3801132050 E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru 25.10.2019 № 4429 На № от |  | В Думу Ангарского городского округа |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы

по состоянию на 01.10.2019 года

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2018 года | План по состоянию |  | Отклонение факта от плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2019 | на 01.10.2019 | Факт по состоянию на 01.10.2019 | -/+ | % | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы: | тыс. руб. | 55 988,0 | 66 102,1 | 148 489,1 | 42 890,3 | -105 598,8 | -71,1 | Плановое исполнение мероприятий программы. |
|  | Целевой показатель: Количество обследованных многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых помещений с целью признания их пригодными (непригодными) для проживания граждан | ед. | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | X |  |
|  | Целевой показатель: Количество снесенных аварийных и непригодных для проживания жилых домов | ед. | 7 | 1 | 1 | 0 | -1 | -100,0 | Прогрессивный Заключен МК на снос жилого дома в микрорайоне Новый-4, дом 53. Срок выполнения работ до 22.10.2019. |
|  | Целевой показатель: Количество установленных приборов учета электрической энергии в электроустановках наружного освещения, светофорных объектах и в муниципальном жилищном фонде | ед. | 6 | 20 | 53 | 0 | -53 | -100,0 | Прогрессивный Планировалась установка приборов учета с обвязкой на программное обеспечение для считывания показаний. За счет отсутствия программного обеспечение для передачи показаний приборов учета посредством беспроводной связи, а также исключение раздела «пусконаладочные работы» сложилась возможность установки большего количества приборов учета электрической энергии (уточнение вида и объемов работ). Срок выполнения работ по МК 01.12.2019 |
|  | Целевой показатель: Количество замененных светильников уличного освещения на светильники со светодиодными элементами | ед. | 27 | 27 | 32 | 19 | -13 | -40,6 | Прогрессивный В рамках заключенного МК заменено 19 светильников уличного освещения на светильники со светодиодными элементами по улице Социалистическая (участок от ул. Энгельса до ул. Фестивальной). Ведутся работы по замене светильников по ул. Рыночная на участке от ул. Энгельса до ул. Фестивальная |
|  | Целевой показатель: Количество жилых многоквартирных домов, обследованных на предмет сейсмоустойчивости | ед. | 0 | 3 | 10 | 0 | -10 | -100,0 | Прогрессивный Реализация мероприятия запланирована на декабрь 2019 года. Предполагается обследование 10 МКД |
|  | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УКСЖКХТиС (как главного распорядителя бюджетных средств) от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на данные цели за счет средств бюджета Ангарского городского округа | % | 84,8 | 100 | 100 | 46,3 | -53,7 | -53,7 | Постоянный Плановое исполнение мероприятий программы |
|  | Целевой показатель: Протяженность сетей уличной водопроводной сети, уличной канализационной сети, тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Регрессивный |
|  | уличная водопроводная сеть | км | 321,3 | 320,95 | 320,95 | 320,95 | 0 | 0 |  |
|  | уличная канализационная сеть | км | 335,365 | 334,955 | 334,955 | 334,955 | 0 | 0 |  |
|  | тепловые и паровые сети | км | 46,31 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель Уровень обеспеченности жилищного фонда Ангарского городского округа коммунальной инфраструктурой, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Прогрессивный Значение показателя определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения №1-жилфонд и определяется до 25 февраля после отчетного года |
|  | водопроводом | % | 96,2 | 96,3 | 96,3 | X | X | X |  |
|  | водоотведением | % | 94,39 | 94,49 | 94,49 | X | X | X |  |
|  | отоплением | % | 96,85 | 97,31 | 97,31 | X | X | X |  |
|  | горячим водоснабжением | % | 95,46 | 96,96 | 96,96 | X | X | X |  |
|  | газом | % | 88,6 | 88,6 | 88,6 | X | X | X |  |
|  | Целевой показатель: Распределение жилищного фонда Ангарского городского округа по уровню износа |  |  |  |  |  |  |  | Прогрессивный Значение целевого показателя определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения №1-жилфонд и определяется после отчетного года |
|  | от 0 до 30% износа | тыс. кв. м | 3372,5 | 3439,9 | 3439,9 | X | X | X |  |
|  | от 31% до 65% износа | тыс. кв. м | 2286,0 | 2400,3 | 2400,3 | X | X | X |  |
|  | от 66% до 70% износа | тыс. кв. м | 109,5 | 103,9 | 103,9 | X | X | X |  |
|  | свыше 70% износа | тыс. кв. м | 5,6 | 5,0 | 5,0 | X | X | X |  |
|  | Целевой показатель: Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  | Регрессивный Информация по объему потребления формируется на основании данных по итогам текущего года, представленных ресурсоснабжающими организациями. |
|  | электрической энергии на 1 проживающего | кВтч | 1 047,27 | 1109,68 | 1049,15 | X | X | X |  |
|  | природного газа на 1 проживающего | куб. м | 64,37 | 63,6 | 63,6 | X | X | X |  |
|  | горячей воды на 1 проживающего | куб. м | 32,48 | 33,71 | 32,48 | X | X | X |  |
|  | холодной воды на 1 проживающего | куб. м | 34,18 | 33,36 | 33,62 | X | X | X |  |
|  | тепловой энергии на 1 кв. м общей площади | Гкал | 0,24 | 0,24 | 0,24 | X | X | X |  |
| 1.1 | Подпрограммы 1: «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2021годы | тыс. руб. | 1 476,2 | 778,5 | 2 918,2 | 1 190,6 | -1 727,6 | -59,2 | Плановое исполнение мероприятий подпрограммы |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда» | тыс. руб. | 354,2 | 53,3 | 603,1 | 436,9 | -166,2 | -27,5 |  |
|  | Целевой показатель: Количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых проведен выборочный ремонт | ед. | 4 | 0 | 3 | 2 | -1 | -33,3 | Прогрессивный Выполнен капитальный ремонт в муниципальных квартирах расположенных по адресам: микрорайон 22, дом 14, квартира 9; квартал 18, дом 20, квартира 3 Капитальный ремонт в муниципальной квартире расположенной по адресу квартал 84, дом 9, квартира 41 планируется закончить в ноябре, декабре 2019 года |
|  | Целевой показатель: Количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых проведена замена оборудования. | ед. | 0 | 0 | 7 | 5 | -2 | -28,6 | Прогрессивный Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по замене газового оборудования в 7 квартирах. Срок выполнение работ до 30.11.2019. Устанолены плиты в 5 муниципальных квартирах. |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: «Оценка и обследование многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых помещений с целью признания их пригодными (непригодными) для проживания граждан, снос жилых домов, признанных аварийным» | тыс. руб. | 1 122,0 | 725,2 | 625,2 | 92,0 | -533,2 | -85,3 | Плановое исполнение мероприятий. Произведена оплата за проект организации работ по сносу жилого дома в сумме 92,0 тыс. руб. Заключен МК на снос жилого дома в микрорайоне Новый-4, дом 53. Срок выполнения работ до 22.10.2019. |
|  | Целевой показатель: Количество обследованных многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых помещений с целью признания их пригодными (непригодными) для проживания граждан | ед. | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | X |  |
|  | Целевой показатель: Количество снесенных аварийных и непригодных для проживания жилых домов | ед. | 7 | 1 | 1 | 0 | -1 | -100 | Прогрессивный Заключен МК на снос жилого дома в микрорайоне Новый-4, дом 53. Срок выполнения работ до 22.10.2019. |
|  | Основное мероприятие: «Диагностирование внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1 689,9 | 661,7 | -1028,2 | -60,8 | Плановое исполнение мероприятий. По результам проведенного отбора субсидия из бюджета Ангарского городского округа на реализацию мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах предоставлена 8 управляющим компаниям. По состоянию на 01.10.2019 финансовое возмещение затрат представлено ООО «Жилком» и ООО «УК «Центр Ангарск». |
|  | Целевой показатель: Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагностирование внутридомовых систем газоснабжения | ед. | 0,0 | 0,0 | 45 | 47 | +2 | +4,4 | Прогрессивный С учетом привлечённых средств проведено диагностирование внутридомовых систем газоснабжения в 47 МКД. |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 458,6 | 3 440,0 | 11 215,9 | 255,6 | -10 960,3 | -97,7 | Плановое исполнение мероприятий подпрограммы Оплата и выполнение работ планируется в ноябре, декабре 2019 года. |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: «Установка энергосберегающих устройств и приборов учета над расходом энергетических ресурсов на сетях уличного освещения, светофорных объектах и в муниципальном жилищном фонде» | тыс. руб. | 458,6 | 900,0 | 1 055,9 | 255,6 | -800,3 | -75,8 | Плановое исполнение мероприятий. Оплата и выполнение работ планируется в ноябре, декабре 2019 года. |
|  | Целевой показатель: Количество установленных приборов учета электрической энергии в электроустановках наружного освещения, светофорных объектах и в муниципальном жилищном фонде | ед. | 6 | 20 | 53 | 0 | -53 | -100,0 | Прогрессивный Срок выполнения работ по МК, заключенному в 2019 году, по установке приборов учета электрической энергии в электроустановках наружного освещения, светофорных объектах и в муниципальном жилищном фонде 01.12.2019.(приборы учета в муниципальном жилищном фонде 32 ед., в электроустановках наружного освещения 21 прибор) Реализация мероприятия запланирована на ноябрь оплата выполненных работ - декабрь 2019 года |
|  | Целевой показатель: Количество замененных светильников уличного освещения на светильники со светодиодными элементами | ед. | 27 | 27 | 32 | 19 | -13 | -40,6 | Прогрессивный В рамках заключенного МК заменено 19 светильников уличного освещения на светильники со светодиодными элементами по улице Социалистическая (участок от ул. Энгельса до ул. Фестивальной). Ведутся работы по замене светильников по ул. Рыночная на участке от ул. Энгельса до ул. Фестивальная. Реализация мероприятия запланирована на ноябрь 2019 года. |
|  | Целевой показатель Количество установленных приборов учета горячего и холодного водоснабжения в квартирах, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 38 | 32 | 22 | 22 | 0 | 0 | Прогрессивный Установлены 22 прибора учета горячего, холодного водоснабжения в квартирах, находящихся в 8 муниципальной собственности. Оплата работ в октябре 2019 года. |
|  | Основное мероприятие: «Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности» | тыс. руб. | 0 | 2 540,0 | 10 160,0 | 0,0 | -10 160,0 | -100,0 | Ответственным исполнителем мероприятия выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа. Реализация мероприятия при получении субсидии из средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 № 915-пп. |
|  | Целевой показатель: Количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, поставленных на учет с оформлением права муниципальной собственности | ед. | 0 | 279 | 224 | 0 | -224 | -100,0 | Прогрессивный Заключен МК от 26.08.2019 на постановку на учет 41 бесхозяйного объекта, по результам повторно проведенного аукциона не ранее 15.10.2019 будет заключен МК на постановку на учет 183 бесхозяйных объектов. |
|  | Целевой показатель: Количество объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, прошедших государственную регистрацию права муниципальной собственности | ед. | 0 | 229 | 212 | 0 | -212 | -100,0 | Прогрессивный Заключен МК от 19.08.2019 на регистрацию права 34 объекта и по результам повторно проведенного аукциона (дата заключения не ранее 15.10.2019) на регистрацию права 178 объектов. |
| 1.3. | Подпрограммы 3: «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 2 676,4 | 8 176,0 | 79 293,5 | 4 176,0 | -75 117,5 | -94,7 | Плановое исполнение мероприятий программы |
| 1.3.1 | Основное мероприятие «Реконструкция, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | тыс. руб. | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по реконструкции, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в 2019 году не запланированы |
| 1.3.2 | Основное мероприятие: «Проектирование, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры» | тыс. руб. | 2 676,4 | 8 176,0 | 79 293,5 | 4 176,0 | -75 117,5 | -94,7 | Плановое исполнение мероприятий программы |
|  | Целевой показатель: Количество инцидентов на сетях водоснабжения и водоотведения, в том числе связанных с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества населению | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Регрессивный Отсутствие инцидентов |
|  | Целевой показатель: Количество разработанных проектов, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |  |
|  | Целевой показатель: Количество возведенных локальных очистных сооружений на выпусках | ед | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель: Ввод в эксплуатацию построенных инженерных сетей | м | 0 | 686,8 | 686,8 | 686,80 | 0 | 0 | Прогрессивный Выполнено устройство сетей водоснабжения к земельным участкам для многодетных семей в 259 квартале г. Ангарска |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 0,0 | 255,6 | 705,6 | 0,0 | -705,6 | -100,0 | Реализация мероприятия запланирована на декабрь 2019 года |
| 1.4.1 | Основное мероприятие «Проведение обследования жилых домов для выяснения целесообразности сейсмоусиления и выполнение рекомендуемых проектных мероприятий» | тыс. руб. | 0,0 | 255,6 | 705,6 | 0,0 | -705,6 | -100,0 |  |
|  | Целевой показатель: Количество жилых многоквартирных домов, обследованных на предмет сейсмоустойчивости | ед. | 0 | 3 | 10 | 0,0 | -10 | -100,0 | Прогрессивный Предполагается обследование 10 МКД |
| 1.5. | Подпрограмма 5: «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 51 376,8 | 53 452,0 | 54 355,9 | 37 268,1 | -17 087,8 | -31,4 | Плановое исполнение мероприятий программы |
| 1.5.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности УКСЖКХТиС» | тыс. руб. | 32391,0 | 33 845,9 | 34 750,2 | 22 557,1 | -12 193,1 | -35,1 | Плановое исполнение мероприятий программы |
|  | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УКСЖКХТиС от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на данные цели за счет средств бюджета Ангарского городского округа | % | 99,41 | 100,0 | 100 | 64,9 | -35,1 | -35,1 | Постоянный |
|  | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «СМХ» | тыс. руб. | 18 985,8 | 19 606,1 | 19 605,7 | 14 711,0 | -4 894,7 | -25,0 | Плановое исполнение мероприятий программы |
|  | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности МКУ «СМХ» от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на данные цели за счет средств бюджета Ангарского городского округа | % | 98,02 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | -25,0 | -25,0 | Постоянный |

ИНФОРМАЦИЯ

об объеме и источниках финансирования муниципальной программы Ангарского городского округа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы

по состоянию на 01.10.2019 года

Таблица №2

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Ед. изм. | Факт 2018 | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.10.2019 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 01.01.2019 | на 01.10.2019 |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы | Всего, в том числе | тыс. руб. | 55 988,0 | 66 102,1 | 148 489,1 | 42 890,3 | -105 598,8 | -71,1 | Плановое исполнение мероприятий программы. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 55 988,0 | 66 102,1 | 78 921,1 | 42 334,5 | -36 586,6 | -46,4 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 69 568,0 | 555,8 | -69 012,2 | -99,2 |  |
|  |  | федераль ный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Подпрограммы 1: «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2021 годы | Всего, в том числе | тыс. руб. | 1 476,2 | 778,5 | 2 918,2 | 1 190,6 | -1 727,6 | -59,2 | Плановое исполнение мероприятий подпрограммы. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 476,2 | 778,5 | 1 498,7 | 634,8 | -863,9 | -57,6 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1 419,5 | 555,8 | -863,7 | -60,8 |  |
|  |  | федераль ный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта и замена оборудования в муниципальном жилищном фонде» | Всего, в том числе | тыс. руб. | 354,2 | 53,3 | 603,1 | 436,9 | -166,2 | -27,5 | Выполнен капитальный ремонт в 2 муниципальных квартирах. Планируется ремонт в муниципальной квартире по адресу: г. Ангарск, квартал 84, дом 9, квартира 41. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по замене газового оборудования в 7 квартирах. Срок выполнение работ до 30.11.2019. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 354,2 | 53,3 | 603,1 | 436,9 | -166,2 | -27,5 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федераль ный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Оценка и обследование многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых помещений с целью признания их пригодными (непригодными) для проживания граждан, снос жилых домов, признанных аварийными» | Всего, в том числе |  | 1 122,0 | 725,2 | 625,2 | 92,0 | -533,2 | -85,3 | Произведена оплата за проект организации работ по сносу жилого дома в сумме 92,0 тыс. руб. Заключен МК на снос жилого дома в микрорайоне Новый-4, дом 53. Срок выполнения работ до 22.10.2019 |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 122,0 | 725,2 | 625,2 | 92,0 | -533,2 | -85,3 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федераль ный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: «Диагностирование внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах» | Всего, в том числе | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1 689,9 | 661,7 | -1028,2 | -60,8 | По результам проведенного отбора субсидия из бюджета Ангарского городского округа будет предоставлена 8 управляющим компаниям. По состоянию на 01.10.2019 финансовое возмещение затрат представлено ООО «Жилком» и ООО «УК «Центр Ангарск». |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 270,4 | 105,9 | -164,5 | -60,8 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1 419,5 | 555,8 | -863,7 | -60,8 |  |
|  |  | федераль ный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2021 годы | Всего, в том числе | тыс. руб. | 458,6 | 3 440,0 | 11 215,9 | 255,6 | -10 960,3 | -97,7 | Плановое исполнение мероприятий подпрограммы. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 458,6 | 3 440,0 | 3 595,9 | 255,6 | -3 340,3 | -92,9 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 7 620,0 | 0,0 | -7 620,0 | -100,0 |  |
|  |  | федераль ный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Установка энергосберегающих устройств и приборов учета над расходом энергетических ресурсов на сетях уличного освещения, светофорных объектах и в муниципальном жилищном фонде» местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет | Всего, в том числе | тыс. руб. | 458,6 | 900,0 | 1 055,9 | 255,6 | -800,3 | -75,8 | Ведутся работы по установке приборов учета горячего, холодного водоснабжения в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, а также приборов учета электрической энергии в электроустановках наружного освещения, светофорных объектах и в муниципальном жилищном фонде. Произведена оплата в сумме 125,6 тыс.руб. по МК заключенным в 2018 году (установлено 16 приборов учета в муниципальных квартирах, 12 - в электроустановках наружного освещения). Срок выполнения работ по МК, заключенному в 2019 году, по установке приборов учета электрической энергии в электроустановках наружного освещения, светофорных объектах и в муниципальном жилищном фонде 01.12.2019. Установлены 22 прибора учета горячего, холодного водоснабжения в 8 квартирах, находящихся в муниципальной собственности. Оплата работ в октябре 2019 года В рамках заключенных МК оплачены работы по замене светильников уличного освещения на светильники со светодиодными элементами по улице Социалистическая (участок от ул. Энгельса до ул. Фестивальной). Ведутся работы по замене светильников по ул. Рыночная на участке от ул. Энгельса до ул. Фестивальная. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 458,6 | 900,0 | 1 055,9 | 255,6 | -800,3 | -75,8 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федераль ный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности» | Всего, в том числе | тыс. руб. | 0,0 | 2 540,0 | 10 160,0 | 0,0 | -10 160,0 | -100,0 | Ответственным исполнителем мероприятия выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа. Заключен МК на постановку на учет и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.от 26.08.2019 на сумму 134,1 тыс. рублей, по результатам повторно проведенного аукциона не ранее 15.10.2019 будет заключен МК на сумму 1912,4 тыс. рублей. Итого общая стоимость заключенных МК составит 2 046,5 тыс. рублей. Экономия – 3 533,5 тыс. рублей. Заключен МК на постановку на учет и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения. от 26.08.2019 на сумму 134,1 тыс. рублей, по результам повторно проведенного аукциона не ранее 15.10.2019 будет заключен МК на 1912,4 тыс. рублей. Итого общая стоимость заключенных МК составит 2 046,5 тыс. рублей. Экономия – 3 533,5 тыс. рублей. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 0,0 | -2 540,0 | -100,0 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 7 620,0 | 0,0 | -7 620,0 | -100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы | Всего, в том числе | тыс. руб. | 2 676,4 | 8 176,0 | 79 293,5 | 4 176,0 | -75 117,5 | -94,7 | Плановое исполнение мероприятий подпрограммы. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 2 676,4 | 8 176,0 | 18 765,0 | 4 176,0 | -14 589,0 | -77,7 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 60 528,5 | 0,0 | - 60 528,5 | -100,0 |  |
|  |  | федераль ный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Реконструкция, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Всего, в том числе | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия по реконструкции, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в 2019 году не запланированы |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федераль ный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Проектирование, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры» | Всего, в том числе | тыс. руб. | 2 676,4 | 8 176,0 | 79 293,5 | 4 176,0 | -75 117,5 | -94,7 | Оплата работ по муниципальному контракту на выполнение инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации на строительство двух ниток водопровода от Ангарского промышленного района (водоочистные сооружения города Ангарска) до сети водоснабжения поселка Мегет после получения положительных экспертных заключений. Подрядная организация устраняет замечания, выданные ГАУИО «Иркутскэкспертиза Заключено 30.08.2019 соглашение №21/2019 о предоставлении из бюджета Ангарского городского округа субсидии МУП АГО «Ангарский Водоканал» на осуществление капитальных вложений в объект «Строительство подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского городского округа». Планируемая дата заключения контракта с 25.11.2019 по 04.12.2019. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 2 676,4 | 8 176,0 | 18 765,0 | 4 176,0 | -14 589,0 | -77,7 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 60 528,5 | 0,0 | - 60 528,5 | -100,0 |  |
|  |  | Федераль ный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы | Всего, в том числе | тыс. руб. | 0,0 | 255,6 | 705,6 | 0,0 | -705,6 | -100 | Реализация мероприятия запланирована на декабрь 2019 года. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 255,6 | 705,6 | 0,0 | -450,0 | -100 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие «Проведение обследования жилых домов для выяснения целесообразности сейсмоусиления и выполнение рекомендуемых проектных мероприятий» | Всего, в том числе | тыс. руб. | 0,0 | 255,6 | 705,6 | 0,0 | -450,0 | -100 | Предполагается обследование 10 МКД |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 255,6 | 705,6 | 0,0 | -450,0 | -100 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федераль ный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 2017-2021 годы | Всего, в том числе | тыс. руб. | 51 376,8 | 53 452,0 | 54 355,9 | 37 268,1 | -17 087,8 | -31,4 | Плановое исполнение мероприятий. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 51 376,8 | 53 452,0 | 54 355,9 | 37 268,1 | -17 087,8 | -31,4 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федераль ный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности УКСЖКХТиС» | Всего, в том числе | тыс. руб. | 32 391,0 | 33 845,9 | 34 750,2 | 22 557,1 | -12 193,1 | -35,09 | Плановое исполнение мероприятий. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 32 391,0 | 33 845,9 | 34 750,2 | 22 557,1 | -12 193,1 | -35,09 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федераль ный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «СМХ» | Всего, в том числе | тыс. руб. | 18 985,8 | 19 606,1 | 19 605,7 | 14 711,0 | -4 894,7 | -24,97 | Плановое исполнение мероприятий. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 18 985,8 | 19 606,1 | 19 605,7 | 14 711,0 | -4 894,7 | -24,97 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федераль ный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Об объектах капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции

Таблица № 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Стоимость объекта в соответствии с утвержденной проектной документа цией (зак лючением государ ственной экспертизы) в текущих ценах, тыс. руб | Год начала строи тельства (рекон струк ции, кап. ремонта) | Плановый год ввода в эксп луатацию, окончания (рекон струкции, кап. ремонта) | Наличие ПСД (стадия готовности) | Нали чие государс твенной экспертизы (стадия готов ности) | Ед. изм | Значе ние количествен ного показа теля | Источники финансирова ни | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2021 годы |
| 1.1 | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта и замена оборудования в муниципальном жилищном фонде» |
| 1.1.1 | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда |
| 1.1.1.2 | г. Ангарск, микрорайон 22, дом 14, квартира 9 | 487,5 | 2019 | 2019 | сметный расчет | не требуется | коли чест во квар тир | 1 | местный бюджет | 487,5 | 420,9 |
| 1.1.1.3 | г. Ангарск, квартал 18, дом 20, квартира 3 | 16,1 | 2019 | 2019 | сметный расчет | не требуется | коли чест во квар тир | 1 | местный бюджет | 16,1 | 16,1 |
| 1.1.1.4 | г. Ангарск, квартал 84, дом 9, квартира 41 | 25,3 | 2019 | 2019 | сметный расчет | не требуется | коли чест во квар тир | 1 | местный бюджет | 25,3 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проектирование, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры» |
| 2.1.1 | Строительство двух ниток водопровода от АПР (водоочистные сооружения города Ангарска) до сети водоснабжения поселка Мегет | - | 2017 | - | нет | нет | м | 14 500 | местный бюджет | 3 000,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Разработка проектной документации на строительство подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского городского округа | 144 115,5 | 2019 | 2020 | сметный расчет | нет | проект | 1 | местный бюджет | 11 529,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 60 528,5 | 0,0 |
| 2.1.3 | Устройство сетей водоснабжения к земельным участкам для многодетных семей в 259 квартале | - | 2019 | 2019 | сметный расчет | нет | м | 686 | местный бюджет | 4 176,0 | 4 176,0 |
|  | Всего по Программе, в том числе | 79 762,7 | 4 613,0 |
|  | местныйбюджет |  | 19 234,2 | 4 613,0 |
|  | областной бюджет |  | 60 528,5 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |

Начальник Управления по капитальному строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи

администрации Ангарского городского округа                                                                                                                                                                     В.В. Шунова