Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 26.09.2018 № 416-55/01рД

| О ходе подготовки к работе в зимних условиях 2018-2019 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства Ангарского городского округа |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа о ходе подготовки к работе в зимних условиях 2018-2019 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства Ангарского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденного решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию о ходе подготовки к работе в зимних условиях 2018-2019 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства Ангарского городского округа.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                                                                                             А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 Тел./Факс (395-5) 52-17-27 ИНН 3801132050 E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru 06.09.2018 № 3555 На № от |  | В Думу Ангарского городского округа |
| --- | --- | --- |

⌐	¬

Информация о ходе подготовки к работе в зимних условиях 2018-2019 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства Ангарского городского округа

Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее – Управление) является отраслевым (функциональным) органом администрации Ангарского городского округа по решению отдельных вопросов местного значения, а также иных вопросов, право на решение которых имеет администрация Ангарского городского округа в пределах компетенции, определенной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Уставом Ангарского городского округа, правовыми актами Думы Ангарского городского округа и мэра Ангарского городского округа.

Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет деятельность по содержанию, строительству, техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов жилищно-коммунального назначения, внешнего благоустройства, социального и культурно-бытового назначения, капитального строительства, находящихся в собственности Ангарского городского округа.

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила оценки готовности к отопительному периоду), Уставом Ангарского городского округа, администрацией Ангарского городского округа издано постановление от 20.06.2018 № 801-па «О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов». Названным постановлением администрации Ангарского городского округа определены субъекты, деятельность которых проверяется на предмет соблюдения ими обязательных требований, определенных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, а также создана комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов, председателем которой назначен заместитель мэра – А.С. Сафронов.

Постановлением администрации Ангарского городского округа от 15.05.2018 года № 635-па «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Ангарского городского округа, к зимнему периоду 2018-2019 годов» утверждены состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Ангарского городского округа к зимнему периоду 2018-2019 годов, план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Ангарского городского округа, к зимнему периоду 2018-2019 годов, за счет средств бюджета Ангарского городского округа, план мероприятий по подготовке объектов электрического, водопроводно-канализационного, газового, теплоэнергетического хозяйства, расположенных на территории Ангарского городского округа, к эксплуатации в зимний период 2018-2019 годов, за счет средств предприятий, план мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, расположенных на территории Ангарского городского округа, к эксплуатации в зимний период 2018-2019 годов. Установлен единый срок готовности указанных объектов к зимнему периоду 2018-2019 годов  – 15.09.2018 года.

В период подготовки к отопительному сезону комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов Ангарского городского округа проводится оценка готовности:

- 3 муниципальных источников теплоснабжения, 3 источников теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго»;

- 4 теплосетевых организаций;

- 1873 многоквартирных домов;

- 133 объектов социальной сферы.

На источниках теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» в соответствии с утвержденными планами мероприятий проводятся работы по подготовке котельных агрегатов, турбогенераторов, вспомогательного оборудования, бойлерных установок, баков-аккумуляторов.

В период подготовки к отопительному сезону на сетях теплоснабжения в целях выявления мест предполагаемых утечек проведены гидравлические испытания, выполняются работы по подготовке сетей и оборудования на 471,64 км – на 95,44%, включая работы по капитальному ремонту и замене ветхих сетей теплоснабжения 1,08 км – на 90,4%.

На сетях водоснабжения и водоотведения Ангарского городского округа – 868,95 км., в том числе сети водопровода –  451,0 км., водоотведение – 417,95 км., были проведены регламентные работы по промывке и прочистке основных коллекторов, сетей водоснабжения, водоотведения, по замене 350 м ветхих водопроводных сетей, 410 м. ветхих сетей водоотведения, ведутся работы по ремонту водопроводных колонок, ремонту и утеплению водопроводных колодцев, утеплению артезианских скважин, ремонту водопроводных и канализационных колодцев. Средний показатель готовности сетей водопровода – 91,4%, сетей канализации – 93,1%.

На сетях газоснабжения в рамках подготовки к отопительному периоду ведутся работы по ремонту газовых колодцев, конденсатосборников, контрольных рубок, коверов, пикетов, окраске наземного газопровода, обследованию подземных газопроводов приборным методом контроля, ремонту изоляционного покрытия на участках подземного газопровода. Показатель выполнения плана подготовки – 100%.

Подготовка электросетевого хозяйства осложняется недостаточностью финансовых и материально-технических ресурсов филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Плановый текущий ремонт воздушных, кабельных линий выполнен на 72,3%, текущий ремонт трансформаторных подстанций – на 75,3%, капитальный ремонт ветхих электрических сетей – на 91,5%, капитальный ремонт трансформаторов – на 75,3%.

В рамках подготовки к отопительному сезону управляющими организациями, ТСЖ Ангарского городского округа выполняются мероприятия по подготовке и сдаче индивидуальных тепловых пунктов, утеплению контуров зданий, текущему ремонту строительных конструкций и инженерного оборудования многоквартирных домов.

Общий процент готовности жилищного фонда к отопительному периоду 2018-2019 годов по состоянию на 30.08.2018 – 76,8%. В рамках подготовки жилищного фонда управляющими организациями выполнены следующие виды работ: ремонт фасадов (цоколей) – 5034,46 кв.м. из 8 279,1 кв.м. по плану подготовки – 60,81%; показатель выполнения смены трубопроводов отопления, горячего и холодного водоснабжения составляет 87,22%, выполнено 3 629,54 м. из запланированного объема работ 4 161,5 м; смена запорно-регулирующей арматуры 3 032 шт. из необходимых 3 786 шт. – 80,08%; смена оборудования тепловых пунктов выполнена на свыше плана 102,76% - 335 ед. из планируемых 326 ед; план по ремонту изоляции трубопроводов отопления, горячего и холодного водоснабжения выполнен на 67,99% выполнено 441,1 м3 из 648,75 м3; выполнена замена 3573,1 м электрической проводки из 4 349,0 м, что составляет 82,16%.

Инспекторами ООО «Иркутскэнергосбыт» в соответствии с разработанным графиком ведется приемка 2419 индивидуальных тепловых пунктов, предъявлено 2380, принято – 1952 (81%),  готовых при условии устранения замечаний – 225 (9%).

Для обеспечения качественной подготовки объектов жилищного фонда, расположенного на территории Ангарского городского округа, к работе в зимний период 2018-2019 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 29.09.2003 № 170, Управлением осуществляется контроль за ходом подготовки объектов жилищного фонда. Проверка в отношении управляющих организаций, осуществляется в период с 27 августа по 14 сентября 2018 года. По каждому выявленному факту ненадлежащей подготовки многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период 2018-2019 годов  в адрес управляющих организаций, ТСЖ предъявляются требования по устранению выявленных фактов ненадлежащей подготовки с  установлением срока исполнения – до 15 сентября 2018. По каждому выявленному факту  будет проведена повторная выездная проверка.

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения Управлением подготовлена сметная документация и заключены контракты на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту светофорных объектов Ангарского городского округа, мероприятий по техническому обслуживанию и по текущему ремонту сетей наружного освещения, а также мероприятий по содержанию автомобильных дорог.

В рамках заключенных муниципальных контрактов производится содержание и обслуживание сетей архитектурно-декоративного и паркового наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности Ангарского городского округа.

В соответствии с нормативами отопительный сезон следует начинать, когда среднесуточная температура опустится до +8 0С и продержится в течение 5 суток. Управлением будет подготовлено постановление о начале отопительного периода в Ангарском городском округе.

Начальник Управления                                                                           В.В. Шунова