Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 26.12.2017 № 355-45/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2017-2019 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять информацию Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 года  № 2424-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                              		                                             А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 Тел./Факс (395-5) 52-17-27 ИНН 3801132050 E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru № На № от |  | Председателю Думы Ангарского городского округа А.А. Городскому |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа

«Благоустройство территории» на 2017-2019 годы

(далее – Программа)

Таблица № 1. Цель, задачи, значения целевых показателей, ожидаемых конечных результатов реализации Программы

| № п/п | Цель, задачи Программы, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей | Ед. изм. | Целевой показатель текущего 2017 года (оценка) | Значение целевого показателя в результате реализации Программы | Планируемое значение целевого показателя (индикаторов) по годам | Ожидаемый конечный результат реализации Программы (Подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Благоустройство территории» на 2017-2019 годы |  |
|  | Цель Программы: Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территории Ангарского городского округа | Сохранение озелененных площадей на территории АГО. Увеличение количества малых архитектурных форм, размещенных на территории публичных пространств АГО, на 350 ед. за период 2017-2019 годов. Обеспечение надлежащего содержания территории, отвечающей санитарным нормам, включая территорию парков, скверов и мест захоронения (722,9 тыс. кв.м). Укрепление береговой линии реки Китой на 1 200 м к концу 2018 года. |
|  | Целевой показатель (индикатор) Программы: Общая площадь озелененных территорий | тыс. кв.м | 83 290 | 83 290 | 83 290 | 83 290 | 83 290 |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) Программы: Количество малых архитектурных форм, размещенных на территории публичных пространств АГО | ед./год | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) Программы: Площадь санитарной очистки территории парков, скверов и мест захоронения | тыс. кв.м /год | 722,9 | 722,9 | 722,9 | 722,9 | 722,9 |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) Программы: Протяженность укрепленной береговой линии реки Китой | м | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) Программы: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по благоустройству территории, ремонту проездов дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ангарского городского округа, в которых выполнены мероприятия по благоустройству территории, ремонту проездов дворовых территорий многоквартирных домов на 16 ед. за 2017 год |
|  | Целевой показатель (индикатор) Программы: Количество благоустроенных общественных территорий Ангарского городского округа | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ангарского городского округа на 2 ед. за 2017 год |
|  | Задача 1 Программы: Озеленение территории |  |
| 1. | Подпрограмма 1: «Озеленение территории» на 2017-2019 годы | Увеличение зеленых насаждений, высаженных за счет компенсационного озеленения на 10 237 ед. за период реализации Программы. Увеличение зеленых насаждений, высаженных за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется уход с 3 415 ед. в 2017 году до 5 486 ед. к 2019 году. Обеспечение надлежащего содержания и сохранения площади зеленых насаждений общего пользования. |
| 1.1. | Задача Подпрограммы 1: Содержание зеленых насаждений, улучшение их санитарно-гигиенического состояния и обеспечение воспроизводства зеленого фонда |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1: «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений» |  |
| 1.1.1.1. | Целевой показатель (индикатор) 1: Количество высаженных деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения | ед./год | 2071 | 10 237 | 2 071 | 0 | 8 166 |  |
| 1.1.1.2. | Целевой показатель (индикатор) 2: Количество деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется сезонный уход | ед./год | 3 415 | 5 486 | 3 415 | 5 486 | 5 486 |  |
| 1.1.1.3. | Целевой показатель (индикатор) 3: Количество деревьев и кустарников, на которых проведена санитарная и формовочная обрезка | ед./год | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 1 181 |  |
| 2. | Задача 2 Программы: Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории |
|  | Подпрограмма 2: «Комфортная среда» на 2017-2019 годы |
| 2.1. | Задача 1 Подпрограммы 2: Создание комфортной и привлекательной среды проживания граждан | Увеличение количества малых архитектурных форм, размещенных на территории публичных пространств АГО, на 350 ед. за период 2017-2019 годов |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1: «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания» |  |
| 2.1.1.1. | Целевой показатель (индикатор) 1: Количество малых архитектурных форм, размещенных на территории публичных пространств АГО | ед./год | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Задача 2 Подпрограммы 2: Содержание и обновление элементов благоустройства в парках и скверах |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.2: «Содержание и развитие парков и скверов» | Сохранение площади парковых зон и скверов, отвечающей санитарным нормам (584,3 тыс. кв.м) |
| 2.2.1.1. | Целевой показатель (индикатор) 1: Площадь парковых зон и скверов, за которыми осуществляется уход и содержание | тыс. кв.м /год | 584,3 | 584,3 | 584,3 | 584,3 | 584,3 |  |
| 2.3. | Задача 3 Подпрограммы 2: Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм |  |
| 2.3.1. | Основное мероприятие 2.3: «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения» | Сохранение и поддержание в удовлетворительном состоянии территорий кладбищ, отвечающих санитарным нормам (138,6 тыс. кв.м) |
| 2.3.1.1. | Целевой показатель (индикатор) 1: Площадь территорий кладбищ, за которыми осуществляется уход и содержание | тыс. кв.м /год | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 |  |
| 2.4. | Задача 4 Подпрограммы 2: Укрепление берега реки Китой |  |
| 2.4.1. | Основное мероприятие 2.4 «Защита от негативного воздействия вод населения» | Сохранение целостности площадей индивидуальной застройки в непосредственной близости реки Китой |
| 2.4.1.1. | Целевой показатель (индикатор) 1: Протяженность укрепленной береговой линии реки Китой | м | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 |  |
| 3 | Задача 3 Программы: Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Ангарского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов Ангарского городского округа |
|  | Подпрограмма 3: «Формирование современной городской среды» на 2017 год |
| 3.1. | Задача 1 Подпрограммы 3: Повышение уровня благоустройства, обеспечение содержания и развития дворовых территорий Ангарского городского округа |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1: «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве» |  |
| 3.1.1.1. | Целевой показатель (индикатор) 1: Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м | 215 274 | 215 274 | 215 274 | 0 | 0 | Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ангарского городского округа на 215 274 кв.м за 2017 год |
| 3.1.1.2. | Целевой показатель (индикатор) 2: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов на 2,2 % за 2017 год |
| 3.1.1.3. | Целевой показатель (индикатор) 3: Количество разработанных дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | Разработка, согласование и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 16 ед. в 2017 году |
| 3.2. | Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение уровня благоустройства и развития общественных территорий Ангарского городского округа |
| 3.2.2. | Основное мероприятие 3.2: «Повышение уровня благоустройства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве» |
| 3.2.2.1. | Целевой показатель (индикатор) 1: Площадь благоустроенных общественных территорий Ангарского городского округа | кв.м | 15 103 | 15 103 | 15 103 | 0 | 0 | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий на территории Ангарского городского округа на 15 103 кв.м за 2017 год |
| 3.2.2.2. | Целевой показатель (индикатор) 2: Доля площади благоустроенных общественных территорий Ангарского городского округа по отношению к общей площади общественных территорий Ангарского городского округа | % | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 0 | 0 | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий Ангарского городского округа по отношению к общей площади общественных территорий Ангарского городского округа на 0,3 % за 2017 год |
| 3.2.2.3. | Целевой показатель (индикатор) 3: Количество разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Разработка, согласование и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в количестве 2 ед. в 2017 году |

Таблица № 2. Объем и источники финансирования Программы

| № п/п | Источники финансирования Программы | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Объем финансирования Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за весь период реализации | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Благоустройство территории» на 2017-2019 годы |
|  | Всего, в том числе: | УКСЖКХТиС | 621 890,5 | 484 701,7 | 61 946,0 | 75 242,8 |
|  | бюджет АГО |  | 235 561,4 | 100 372,6 | 59 946,0 | 75 242,8 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 95 416,6 | 93 416,6 | 2 000,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 290 912,5 | 290 912,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | УКСЖКХТиС | 66 337,4 | 14 018,4 | 3 847,5 | 48 471,5 |
|  | бюджет АГО |  | 66 337,4 | 14 018,4 | 3 847,5 | 48 471,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений» | УКСЖКХТиС | 66 337,4 | 14 018,4 | 3 847,5 | 48 471,5 |
|  | бюджет АГО |  | 66 337,4 | 14 018,4 | 3 847,5 | 48 471,5 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 Содержание зеленого фонда | УКСЖКХТиС | 7 325,0 | 4 630,0 | 1 347,5 | 1 347,5 |
|  | бюджет АГО |  | 7 325,0 | 4 630,0 | 1 347,5 | 1 347,5 |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 Компенсационные работы по озеленению за счет безвозмездных поступлений | УКСЖКХТиС | 59 012,4 | 9 388,4 | 2 500,0 | 47 124,0 |
|  | бюджет АГО |  | 59 012,4 | 9 388,4 | 2 500,0 | 47 124,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Комфортная среда» на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: | УКСЖКХТиС, МБУ АГО «Парки Ангарска», МКУ «СМХ» | 466 352,3 | 381 482,5 | 58 098,5 | 26 771,3 |
|  | бюджет АГО |  | 160 303,8 | 77 434,00 | 56 098,5 | 26 771,3 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 68 923,9 | 66 923,9 | 2 000,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 237 124,6 | 237 124,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания» | УКСЖКХТиС | 68 905,4 | 39 540,4 | 22 491,4 | 6 873,6 |
|  | бюджет АГО |  | 68 905,4 | 39 540,4 | 22 491,4 | 6 873,6 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Содержание и развитие парков и скверов» | УКСЖКХТиС, МБУ АГО «Парки Ангарска» | 81 595,6 | 50 423,3 | 15 573,6 | 15 598,7 |
|  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 64 062,2 | 32 889,9 | 15 573,6 | 15 598,7 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 12 486,0 | 12 486,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 5 047,4 | 5 047,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения» | УКСЖКХТиС | 12 037,5 | 3 993,0 | 3 745,5 | 4 299,0 |
|  | бюджет АГО |  | 12 037,5 | 3 993,0 | 3 745,5 | 4 299,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 «Защита от негативного воздействия вод населения» | УКСЖКХТиС, МКУ «СМХ» | 303 813,8 | 287 525,8 | 16 288,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 15 298,7 | 1010,7 | 14 288,0 | 0,0 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 56 437,9 | 54 437,9 | 2 000,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 232 077,2 | 232 077,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Мероприятие 2.4.1 Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова | УКСЖКХТиС, МКУ «СМХ» | 303 813,8 | 287 525,8 | 16 288,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 15 298,7 | 1010,7 | 14 288,0 | 0,0 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 56 437,9 | 54 437,9 | 2 000,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 232 077,2 | 232 077,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3: «Формирование современной городской среды» на 2017 год |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: | УКСЖКХТиС | 89 200,8 | 89 200,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 8 920,2 | 8 920,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 26 492,7 | 26 492,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 53 787,9 | 53 787,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве» | УКСЖКХТиС | 59 467,2 | 59 467,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 5 946,8 | 5 946,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 17 661,8 | 17 661,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 35 858,6 | 35 858,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве» | УКСЖКХТиС | 29 733,6 | 29 733,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 2 973,4 | 2 973,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 8 830,9 | 8 830,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 17 929,3 | 17 929,3 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 3. Об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Стоимость объекта в соответ ствии с утвержден ной проектной документа цией (заключе нием госу дарственной экспертизы) в текущих ценах, тыс. руб. | Год начала строитель ства (рекон струции, кап. ремонта) | Плановый год ввода в эксплуата цию, окончания (реконструк ции, кап.ремонта ) | Наличие ПСД (стадия готов ности) | Наличие государственной экспертизы (стадия готов ности) | Ед. изм. | Значе ние коли чест венно го пока зате ля | Источ ники финанси рования | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 2 «Комфортная среда» на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 2.4 «Защита от негативного воздействия вод населения» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 2.4.1 Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова (адрес объекта: Иркутская область, северо-западная часть г. Ангарска, правый берег реки Китой) | 360 234,89 | 2016 | 2018 | имеется | имеется | м | 1200 | всего, в том числе: | 303 813,8 | 287 525,8 | 16 288,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 15 298,7 | 1010,70 | 14 288,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Иркут ской области | 56 437,9 | 54 437,9 | 2 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Феде раль ный бюджет | 232 077,2 | 232 077,2 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 4. О плоскостных сооружениях (детских площадках), малых архитектурных формах, дорожных знаках и светофорных объектах, компенсационных посадках

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Год начала работ | Ед. изм. | Значение количествен ного показателя | Источни ки финансирования | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» на 2017-2019 годы | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений» |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.2 Компенсационные работы по озеленению за счет безвозмездных поступлений | ед./ год | 13 652 | бюджет АГО | 59 012,4 | 9 388,4 | 2 500,0 | 47 124,0 |
| 1.1.1.1. | Сезонный уход за насаждениями по улице Ленина на участке от площади Ленина до улицы Ворошилова | 2017 | ед./ год | 3 351 | бюджет АГО | 2 695,4 | 1 198,2 | 748,6 | 748,6 |
| 1.1.1.2. | Сезонный уход за насаждениями по улице Ворошилова от улицы Горького до улицы Чайковского | 2017 | ед./ год | 45 | бюджет АГО | 137,9 | 46,0 | 46,0 | 45,9 |
| 1.1.1.3. | Сезонный уход за насаждениями на разделительной полосе по улице Карла Маркса на участке от улицы Глинки до улицы Горького | 2017 | ед./ год | 19 | бюджет АГО | 15,9 | 15,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4. | Посадка зеленых насаждений и сезонный уход за насаждениями на разделительной полосе по улице Карла Маркса на участке от площади Ленина до улицы Кирова | 2017 | ед./ год | 2 071 | бюджет АГО | 11 424,7 | 8 128,3 | 1 705,4 | 1 591,0 |
| 1.1.1.5. | Посадка зеленых насаждений и сезонный уход за ними (объект не определен) | 2019 | ед./ год | 8 166 | бюджет АГО | 44 738,5 | 0,0 | 0,0 | 44 738,5 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Комфортная среда» на 2017-2019 годы |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания» |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Благоустройство дворовых территорий МКД (приобретение и установка спортивных детских площадок с установкой МАФ (скамейки, урны)), всего: | 2017 | ед./ год | 27 | бюджет АГО | 26 453,5 | 9 079,8 | 16 773,7 | 600,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | детская и спортивная площадка |  | ед./ год | 3 |  |  |  |  |  |
|  | скамейки |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | урны |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по следующим адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | 120 квартал, дом № 20 (СОШ 12): спортивная площадка | 2017 | ед./ год | 1 |  |  |  |  |  |
|  | скамейки |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | урны |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. | 6а микрорайон, за домом 25: спортивная площадка | 2017 | ед./ год | 1 |  |  |  |  |  |
|  | скамейки |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | урны |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3. | 207/210 квартал, дом 23: спортивная детская площадка | 2017 | ед./ год | 1 |  |  |  |  |  |
|  | скамейки |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | урны |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Приобретение и установка малых архитектурных форм на территории Ангарского городского округа | 2017 | ед./ год | 2 | бюджет АГО | 197,4 | 197,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды» на 2017 год |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.2 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве» |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Благоустройство общественных территорий (приобретение и установка МАФ), всего: | 2017 | ед./ год | 321 | бюджет АГО, бюджет Иркутс кой области, федера льный бюджет | 2 507,4 | 2 507,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | скамейки |  | ед./ год | 136 |  | 1 428,0 | 1 428,0 |  |  |
|  | урны |  |  | 134 |  | 804,0 | 804,0 |  |  |
|  | вазоны |  |  | 51 |  | 275,4 | 275,4 |  |  |
|  | в том числе по следующим адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | улица Карла Маркса от улицы Кирова до улицы Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | скамейки | 2017 | ед./ год | 68 |  |  |  |  |  |
|  | урны |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
|  | вазоны |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. | улица Ленина от улицы Ворошилова до улицы Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | скамейки | 2017 | ед./ год | 68 |  |  |  |  |  |
|  | урны |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
|  | вазоны |  |  | 25 |  |  |  |  |  |

Таблица № 5. Отчет об исполнении целевых показателей Программы по состоянию на 01.11.2017

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессиру-ющий, регрессиру-ющий) | Плановое значение за 2017 год | Фактическое значение за 2017 год | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=7/5*100 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Благоустройство территории» на 2017-2019 годы |
| 1. | Целевой показатель: Общая площадь озелененных территорий | тыс. кв.м | Прогрессиру-ющий, либо стабильный | 83 290 | 83 290 | 0 | 0 | - |
| 2. | Целевой показатель: Количество малых архитектурных форм, размещенных на территории публичных пространств АГО | ед./год | Прогрессиру-ющий | 350 | 350 | 0 | 0 |  |
| 3. | Целевой показатель: Площадь санитарной очистки территории парков, скверов и мест захоронения | тыс. кв.м /год | Прогрессиру-ющий, либо стабильный | 722,9 | 722,9 | 0 | 0 |  |
| 4. | Целевой показатель: Протяженность укрепленной береговой линии реки Китой | м | Стабильный | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение целевого показателя «Укрепление береговой линии реки Китой на 1 200 м» будет достигнуто к концу 2018 года. |
| 5. | Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по благоустройству территории, ремонту проездов дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | Прогрессиру-ющий | 16 | 6 | -10 | -62,50 | Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Ведутся работы по проверке и принятию актов выполненных работ, оплата в 4 квартале 2017 года |
| 6. | Целевой показатель: Количество благоустроенных общественных территорий Ангарского городского округа | ед. | Прогрессиру-ющий | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1: «Озеленение территории» на 2017-2019 годы |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений» |
| 1.1.1. | Целевой показатель: Количество высаженных деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения | ед./год | Прогрессиру-ющий, либо стабильный | 2 071 | 2071 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Целевой показатель: Количество деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется сезонный уход | ед./год | Прогрессиру-ющий, либо стабильный | 3 415 | 3 415 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | Целевой показатель: Количество деревьев и кустарников, на которых проведена санитарная и формовочная обрезка | ед./год | Прогрессиру-ющий | 1 181 | 1181 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2: «Комфортная среда» на 2017-2019 годы |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания» |
| 2.1.1. | Целевой показатель: Количество малых архитектурных форм, размещенных на территории публичных пространств АГО | ед./год | Прогрессиру-ющий | 350 | 350 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: «Содержание и развитие парков и скверов» |
| 2.2.1. | Целевой показатель: Площадь парковых зон и скверов, за которыми осуществляется уход и содержание | тыс. кв.м/ год | Прогрессиру-ющий, либо стабильный | 584,3 | 584,3 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения» |
| 2.3.1. | Целевой показатель: Площадь территорий кладбищ, за которыми осуществляется уход и содержание | тыс. кв.м/ год | Прогрессиру-ющий, либо стабильный | 138,6 | 138,6 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: «Защита от негативного воздействия вод населения» |
| 2.4.1. | Целевой показатель: Протяженность укрепленной береговой линии реки Китой | м | Стабильный | 0 | 0 | 0 | 0 | Укрепление береговой линии реки Китой на 1 200 м к концу 2018 ода. |
| Подпрограмма 3: «Формирование современной городской среды» на 2017 год |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве» |
| 3.1.1. | Целевой показатель: Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м | Прогрессиру-ющий | 215 274 | 94 690 | -120 584 | -56,01 | Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Ведутся работы по проверке и принятию актов выполненных работ, оплата в 4 квартале 2017 года |
| 3.1.2. | Целевой показатель: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | Прогрессиру-ющий | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов на 2,2% за 2017 год |
| 3.1.3. | Целевой показатель: Количество разработанных дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | Прогрессиру-ющий | 16 | 16 | 0 | 0 | Разработка, согласование и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий на 16 ед. в 2017 году |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2: «Повышение уровня благоустройства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве» |
| 3.2.1. | Целевой показатель: Площадь благоустроенных общественных территорий Ангарского городского округа | кв.м | Прогрессиру-ющий | 15 103 | 15 103 | 0 | 0 |  |
| 3.2.2. | Целевой показатель: Доля площади благоустроенных общественных территорий Ангарского городского округа по отношению к общей площади общественных территорий Ангарского городского округа | % | Прогрессиру-ющий | 55,8 | 55,8 | 0 | 0 |  |
| 3.2.3. | Целевой показатель : Количество разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий |  | Прогрессиру-ющий | 2 | 2 | 0 | 0 | Разработка, согласование и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в количестве 2 ед. в 2017 году |

Таблица № 7. Анализ объема и источников финансирования Программы в текущем году

по состоянию на 01.11.2017

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основных мероприятий подпрограмм | Источники финансирова ния | Объем Финансирования (доведенный до ГРБС), тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Причины отклонений | Объем Финансиро вания, тыс. руб. | Процент исполне ния, % | Причины исполнения менее 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 01.01.2017 | Уточнен ный план |  |  | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8 | 9=8/5*100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1: «Озеленение территории» на 2017-2019 годы |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений» | Бюджет АГО | 4 647,5 | 4 630,0 | -17,5 | Перераспределение экономии, сложившейся по результатам проведения муниципальных закупок, с мероприятия «Содержание цветников, газонов и древесно-кустарниковой растительности в городе Ангарске», на реализацию мероприятия «Техническое обслуживание, текущий ремонт неоновой установки - «Ангарск-любимый город» | 3 957,4 | 85,5 | Плановое исполнение мероприятия Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Ведутся работы по проверке и принятию актов выполненных работ, оплата в 4 квартале 2017 года либо в рамках заключенных муниципальных контрактов. |
|  |  | Другие источники | 2 500,0 | 9 388,4 | +6 888,4 | Увеличение объема бюджетных назначений на 6888,4 тыс. рублей по мероприятию «Компенсационные работы по озеленению» в соответствии с пунктом 3 (абзац 10) статьи 217 БК РФ – на оплату заключенных муниципальных контрактов 2016 года в объеме не использованного остатка бюджетных ассигнований на начало 2017 года на их исполнение. | 4 238,7 | 45,1 | Плановое исполнение мероприятия Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Ведутся работы по проверке и принятию актов выполненных работ, оплата в 4 квартале 2017 года либо в рамках заключенных муниципальных контрактов |
|  | Итого по Подпрограмме, в том числе: | 7 147,5 | 14 018,4 | 6 870,9 |  | 8 196,1 | 58,5 |  |
|  | бюджет АГО | 4 647,5 | 4 630,0 | -17,5 |  | 3 957,4 | 85,5 |  |
|  | другие источники | 2 500,0 | 9 388,4 | 6 888,4 |  | 4 238,7 | 45,1 |  |
| 2. | Подпрограмма 2: «Комфортная среда» на 2017-2019 годы |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания» | Бюджет АГО | 25 505,8 | 39 540,4 | +14 034,6 | Увеличение бюджетных назначений: в сумме 10 494 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Украшение территории к новогодним праздничным мероприятиям»; в сумме 4 664,7 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Обустройство ледовых городков»; в сумме 1 592,9 тыс.рублей по статье расходов «Оплата за электрическую энергию, потребленную на освещение в целях повышения уровня внешнего благоустройства города Ангарска»; в сумме 1 684,0 тыс. рублей для организации сбора, вывоза и размещения мусора, собранного в период проведения двухмесячника по санитарной очистке территории АГО, а также санитарной очистке в период организации праздничных мероприятий; в сумме 2 400,0 тыс. рублей для реализации мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест захоронения отходов в целях обеспечения необходимого уровня софинансирования (6%) за счет средств местного бюджета при участии в государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы; в сумме 1 999,3 тыс. рублей в целях украшения территории к праздничным мероприятиям; в сумме 352,6 тыс. рублей в целях демонтажа, монтажа конструкций хоккейного корта, расположенного по адресу: г. Ангарск, 6а микрорайон; в сумме 197,4 тыс. рублей для изготовления и монтажа двух мемориальных объектов; в сумме 88,1 тыс. рублей по мероприятию «Техническое обслуживание, текущий ремонт неоновой установки - «Ангарск-любимый город» Перераспределение бюджетных назначений с мероприятий: - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (приобретение и установка спортивных детских площадок с установкой малых архитектурных форм) в сумме 2 920,2 тыс. рублей, «Благоустройство улицы Карла Маркса и улицы Ленина (с установкой малых архитектурных форм)» в сумме 6 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Формирование современной городской среды» на 2017 год в целях обеспечения их софинансирования за счет средств местного бюджета; - «Содержание пруда и территории Еловского водохранилища и услуги по спасению на водах» в сумме 496,1 тыс. рублей (экономия, сложившаяся по результатам проведения муниципальных закупок); - «Содержание, ремонт, замена песка в вольерах для выгула собак» в сумме 2,2 тыс. рублей; - «Сбор павших бездомных животных» в сумме 19,9 тыс. рублей. | 18 887,7 | 47,8 | Плановое исполнение мероприятия Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Ведутся работы по проверке и принятию актов выполненных работ, оплата в 4 квартале 2017 года либо в рамках заключенных муниципальных контрактов |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Содержание и развитие парков и скверов» | Бюджет АГО | 26 423,6 | 31 889,9 | +5 466,3 | Увеличение бюджетных назначений: по мероприятию «Обустройство территории сквера «Аистёнок»: - в сумме 1 771,0 тыс. рублей в соответствии с пунктом 3 (абзац 10) статьи 217 БК РФ – на оплату заключенных муниципальных контрактов 2016 года в объеме не использованного остатка бюджетных ассигнований на начало 2017 года на их исполнение, - в сумме 268,7 тыс. рублей для обустройства газонов, - в сумме 1 292,5 тыс. рублей в целях установки МАФ и скульптурной композиции; в сумме 2 552,7 тыс. рублей в целях благоустройства парка ДК «Строитель» и прилегающей территории; в сумме 154,8 тыс. рублей для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям; в сумме 100,0 тыс. рублей на разработку дизайн-проекта обустройства парка имени 10-летия Ангарска; в сумме 840,0 тыс. рублей в целях обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) – софинансирование за счет средств местного бюджета; в сумме 1 764,7 тыс. рублей в целях реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив - софинансирование за счет средств местного бюджета. Перераспределение бюджетных назначений в сумме 3 278,1 тыс. рублей с субсидии на финансовое обеспечение выполнения МБУ АГО «Парки Ангарска» муниципального задания. | 20 104,6 | 63,0 | Плановое исполнение мероприятия Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Ведутся работы по проверке и принятию актов выполненных работ, оплата в 4 квартале 2017 года либо в рамках заключенных муниципальных контрактов |
|  |  | Бюджет Иркутской области | 0 | 12 486,0 | +12 486,0 | Увеличение бюджетных назначений: в сумме 10 000,00 тыс.рублей в целях реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив; в сумме 2 486,0 тыс. рублей в целях обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). | 0 | 0 | Плановое исполнение мероприятия |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 5 047,4 | +5 047,4 | Увеличение бюджетных назначений в сумме 5 047,4 тыс. рублей в целях обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). | 0 | 0 | Плановое исполнение мероприятия |
|  |  | Другие источники | 0 | 1 000,0 | +1 000,0 | Увеличение бюджетных назначений за счет безвозмездного (целевого) финансирования от ОА «ТВЭЛ» на участие в реализации проекта «Пямятнику воинам-победителям, первостроителям Ангарска быть!» | 1 000,0 | 100,0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие: «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения» | Бюджет АГО | 4 188,4 | 3 993,0 | -195,4 | Перераспределение бюджетных назначений с мероприятия «Услуги по обеспечению общественного порядка территории кладбища «Березовая роща» в сумме 195,4 тыс. рублей (экономия, сложившаяся по результатам проведения муниципальных закупок) | 2427,6 | 60,8 | Плановое исполнение мероприяти .Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Ведутся работы по проверке и принятию актов выполненных работ, оплата в 4 квартале 2017 года либо в рамках заключенных муниципальных контрактов |
| 2.4. | Основное мероприятие: «Защита от негативного воздействия вод населения» | Бюджет АГО | 47 100,0 | 1 010,7 | -46 089,3 | Высвобождение средств бюджета АГО в результате подписания с Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету Ангарского городского округа на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы | 838,8 | 83,0 | Плановое исполнение мероприяти. Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Ведутся работы по проверке и принятию актов выполненных работ, оплата в 4 квартале 2017 года либо в рамках заключенных муниципальных контрактов |
|  |  | Бюджет Иркутской области | 0 | 54 437,9 | +54 437,9 | Увеличение бюджетных назначений в сумме 54 437,9 тыс. рублей в целях реализации мероприятия «Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от поселка Старица до поселка Кирова» при участии в государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы | 34 697,0 | 63,7 | Плановое исполнение мероприяти. Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Ведутся работы по проверке и принятию актов выполненных работ, оплата в 4 квартале 2017 года либо в рамках заключенных муниципальных контрактов |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 232 077,2 | +232 077,2 | Увеличение бюджетных назначений в сумме 232 077,2 тыс. рублей в целях реализации мероприятия «Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от поселка Старица до поселка Кирова» при участии в государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы | 147 918,9 | 63,7 | Плановое исполнение мероприятия Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Ведутся работы по проверке и принятию актов выполненных работ, оплата в 4 квартале 2017 года либо в рамках заключенных муниципальных контрактов |
|  | Итого по Подпрограмме, в том числе: | 103 217,8 | 381 482,5 | 278 264,7 |  | 225 874,6 | 59,2 |  |
|  | бюджет АГО | 103 217,8 | 76 434,0 | - 26 783,8 |  | 42 258,7 | 55,3 |  |
|  | бюджет Иркутской области | 0 | 66 923,9 | 66 923,9 |  | 34 697,0 | 51,8 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 237 124,6 | 237 124,6 |  | 147 918,9 | 62,4 |  |
|  | другие источники | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 100,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3: «Формирование современной городской среды» на 2017 год |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве» | Бюджет АГО | 0 | 5 946,8 | +5 946,8 |  | 1 757,4 | 29,6 | Плановое исполнение мероприятия |
|  |  | Бюджет Иркутской области | 0 | 17 661,8 | +17 661,8 |  | 5 219,4 | 29,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 35 858,6 | +35 858,6 |  | 10 597,0 | 29,6 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие: «Повышение уровня благоустройства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве» | Бюджет АГО | 0 | 2 973,4 | +2 973,4 |  | 0 | 0 | Плановое исполнение мероприятия |
|  |  | Бюджет Иркутской области | 0 | 8 830,9 | +8 830,9 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 17 929,3 | +17 929,3 |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого по Подпрограмме, в том числе: | 0 | 89 200,8 | 89 200,8 |  | 17 573,8 | 19,7 |  |
|  | бюджет АГО | 0 | 8 920,2 | 8 920,2 |  | 1 757,4 | 19,7 |  |
|  | бюджет Иркутской области | 0 | 26 492,7 | 26 492,7 |  | 5 219,4 | 19,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 53 787,9 | 53 787,9 |  | 10 597,0 | 19,7 |  |
|  | Всего по Программе, в том числе: | 110 365,3 | 484 701,7 | 374 336,4 |  | 251 644,6 | 51,9 |  |
|  | бюджет АГО | 107 865,3 | 89 984,2 | -17 881,1 |  | 47 973,5 | 53,3 |  |
|  | бюджет Иркутской области | 0 | 93 416,6 | 93 416,6 |  | 39 916,5 | 42,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 290 912,5 | 290 912,5 |  | 158 515,9 | 54,5 |  |
|  | другие источники | 2 500,0 | 10 388,4 | 7 888,4 |  | 5 238,7 | 50,4 |  |

Мероприятия муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2019 годы,

запланированные к реализации в ноябре и декабре 2017 года

|  | Наименование подпрограммы, мероприятий | Источники финансирования | Предполагаемый объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ноябрь | декабрь |

| 1 | Подпрограмма 1: «Озеленение территории» на 2017-2019 годы |  | 5 730,7 | 385,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений» | Бюджет АГО | 666,6 | 300,0 |
|  |  | другие источники | 5 064,1 | 85,6 |
| 2 | Подпрограмма 2: «Комфортная среда» на 2017-2019 годы |  | 5 820,5 | 100 893,2 |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания» | Бюджет АГО | 197,8 | 20 095,4 |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Содержание и развитие парков и скверов» | Бюджет АГО | 739,9 | 7 556,0 |
|  |  | Бюджет Иркутской области | 0,0 | 12 486,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 5 047,4 |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие: «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения» | Бюджет АГО | 87,0 | 2 774,7 |
| 2.4. | Основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод населения" | Бюджет АГО | 20,5 | 219,9 |
|  |  | Бюджет Иркутской области | 907,3 | 10 015,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 3 868,0 | 42 698,2 |
| 3 | Подпрограмма 3: «Формирование современной городской среды» на 2017 год |  | 40 396,0 | 31 231,0 |
| 3.1. | «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве» | Бюджет АГО | 1 173,2 | 3 016,2 |
|  |  | Бюджет Иркутской области | 3 484,4 | 8 958,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 7 074,4 | 18 187,2 |
| 3.2. | Основное мероприятие: «Повышение уровня благоустройства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве» | Бюджет АГО | 2 866,4 | 107,0 |
|  |  | Бюджет Иркутской области | 8 513,2 | 317,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 17 284,4 | 644,9 |
|  | Всего по программе |  | 51 947,20 | 132 509,80 |

Начальник Управления по капитальному строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи

администрации Ангарского городского округа                                                                                                                                      В.В. Шунова

Любимова Мария Владимировна

(3955) 50 41 26