Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 27.11.2019 № 530-75/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2017-2021 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять информацию Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 года № 2424-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                              		                                             А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 Тел./Факс (395-5) 52-17-27 ИНН 3801132050 E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru № На № от |  | В Думу Ангарского городского округа |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа

«Благоустройство территории» на 2017-2021 годы

по состоянию на 01.10.2019 года

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2018 года | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.10.2019 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2019 | на 01.10.2019 |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2017-2021 годы : | тыс. руб. | 87 027,2 | 124 303,6 | 176 079,1 | 94 948,7 | - 81 130,4 | - 46,1 | Плановое исполнение мероприятий программы |
|  | Целевой показатель: Общая площадь озелененных территорий | тыс. кв.м | 83 290 | 83 290 | 83 290 | 83 290 | 0 | 0 | Постоянный Плановое исполнение мероприятий программы |
|  | Целевой показатель: Количество малых архитектурных форм, размещенных на территории публичных пространств АГО | ед./ год | 28 | 26 | 26 | 0 | - 26 | - 100 | Прогрессивный Достижение целевого показателя планируется в ноябре 2019 года путем предоставления субсидии из бюджета Ангарского городского округа в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, в части поставки и установки малых архитектурных форм |
|  | Целевой показатель: Площадь санитарной очистки территории парков, скверов и мест захоронения | тыс. кв.м/ год | 722,9 | 722,9 | 722,9 | 722,9 | 0 | 0 | Постоянный Плановое исполнение мероприятий программы |
|  | Целевой показатель: Протяженность укрепленной береговой линии реки Китой | м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |
|  | Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по благоустройству территории, ремонту проездов дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |
|  | Целевой показатель: Количество благоустроенных общественных территорий Ангарского городского округа | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Прогрессивный Достижение целевого показателя с 2018 года реализуется в рамках мунципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 13 523,7 | 15 387,4 | 37 879,4 | 11 703,7 | - 26 175,7 | - 69,1 | Плановое исполнение мероприятий подпрограммы |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений» | тыс. руб. | 13 523,7 | 15 387,4 | 37 879,4 | 11 703,7 | - 26 175,7 | - 69,1 | Плановое исполнение основного мероприятия |
| 1.1.1.1 | Целевой показатель: Количество высаженных деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения | ед./ год | 263 | 1092 | 2471 | 2798 | 327 | 13,2 | Прогрессивный На 01.10.2019 года высажены: - 127 сосен на территории набережной реки Китой («Бульвар Пассионариев»); - 20 сиреней, 20 яблонь и 20 рябин на территории сквера «Аистенок»; - 62 сосны на территории Ленинградского проспекта, участок от улицы Рыночная до улицы Преображенская, вдоль многоквартирного дома № 14 квартала 212 и многоквартирных домов № 13 и № 16 квартала 219; - 136 сосен, 62 рябины, 84 березы на территории вдоль улицы Космонавтов (участок от Ленинградского пр-та до ул. Алешина)¸ улица Космонавтов (участок от ул. Алешина до ул. Норильской), Ленинградский проспект (территория вдоль 33 микрорайона от кафе «Шашлыкофф» до внутриквартального проезда); - 232 сосны, 360 сиреней, 36 берез, 60 рябин, 78 черемух территории набережной вдоль берега реки Китой от ул. Кировская до улицы Космонавтов¸ улица Алешина (от Ангарского проспекта до улицы Кировская), территория парка им. 10-летия города Ангарска¸ бульвар «Кировский», бульвар «Набережный», территория сквера «Аистенок»; - 11 сосен на территории вдоль ул. Файзулина на уч. от ул. Карла Маркса до ул. Советская, напротив здания СОШ № 27. 1490 ед. приобретены и переданы жителям для посадки и осуществления последующего сезонного ухода |
| 1.1.1.2 | Целевой показатель: Количество деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется сезонный уход | ед./ год | 5 869 | 6768 | 6768 | 6 296 | - 472 | - 7,0 | Прогрессивный На 01.10.2019 осуществлены, но не оплачены работы по сезонному уходу за 6 296 единицами деревьев и кустарников по следующим адресам: ул. Ленина – 3370 ед.; ул. Ворошилова – 64 ед.; ул. Карла Маркса – 2507 ед.; сквер Аистенок – 19 ед.; парк ДК «Нефтехимик» - 39 ед.; парк им. 10-летия Ангарска – 27 ед.; набережная реки Китой ("Бульвар Пассионариев") – 208 ед.; территория Ленинградского проспекта – 62 ед. Достижение целевого показателя планируется в 4 квартале 2019 года |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Комфортная среда» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 73 503,5 | 108 916,2 | 138 199,7 | 83 245,0 | - 54 954,7 | - 39,7 | Плановое исполнение мероприятий подпрограммы |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания» | тыс. руб. | 34 194,3 | 84 532,0 | 89 620,6 | 49 649,0 | - 39 971,6 | - 44,6 | Плановое исполнение основного мероприятия |
| 1.2.1.1 | Целевой показатель: Количество малых архитектурных форм, размещенных на дворовых и общественных территориях АГО | ед./ год | 28 | 26 | 26 | 0 | - 26 | - 100 | Прогрессивный Достижение целевого показателя планируется в ноябре 2019 года путем предоставления субсидии из бюджета Ангарского городского округа в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, в части поставки и установки малых архитектурных форм |
| 1.2.1.2 | Целевой показатель: Объем (масса) перемещенных (вывезенных) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест | куб.м | 28 126,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Прогрессивный Финансирование данного мероприятия в 2019 году не предусмотрено |
| 1.2.1.3 | Целевой показатель: Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории АГО | ед. | 0 | 0 | 19 | 0 | - 19 | - 100 | Прогрессивный В 4 квартале 2019 года будет реализовано мероприятие по созданию контейнерных площадок |
| 1.2.2 | Основное мероприятие: «Содержание и развитие парков и скверов» | тыс. руб. | 35 166,1 | 20 038,7 | 43 967,0 | 31 262,8 | - 12 704,1 | - 28,9 | Плановое исполнение основного мероприятия |
| 1.2.2.1 | Целевой показатель: Площадь парковых зон и скверов, за которыми осуществляется уход и содержание | тыс. кв.м/ год | 584,3 | 584,3 | 584,3 | 584,3 | 0 | 0 | Постоянный Плановое исполнение мероприятий подпрограммы |
| 1.2.2.2 | Целевой показатель: Количество отремонтированных фонтанов размещенных на территории парков и скверов | ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие: «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения» | тыс. руб. | 4 143,1 | 4 245,5 | 4 612,1 | 2 333,1 | - 2 279,0 | - 49,4 | Плановое исполнение В 4 кв 2019 запланирована оплата за выполненные работы по содержанию и санитарной очистке кладбища "Березовая роща", кладбища в 14 мкр. |
| 1.2.3.1 | Целевой показатель: Площадь территорий кладбищ, за которыми осуществляется уход и содержание | тыс. кв.м/ год | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 0 | 0 | Постоянный Плановое исполнение основного мероприятия |
| 1.2.4 | Основное мероприятие: «Защита от негативного воздействия вод населения» | тыс. руб. | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | Финансирование мероприятия по укреплению Берега реки Китой в 2019 году не предусмотрено |
| 1.2.4.1 | Целевой показатель: Протяженность укрепленной береговой линии реки Китой | м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |

Информация об объеме и источниках финансирования муниципальной программы Ангарского городского округа

«Благоустройство территории» на 2017-2021 годы

по состоянию на 01.10.2019 года

Таблица № 2

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Ед. изм. | Факт 2018 года | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.10.2019 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 01.01.2019 | на 01.10.2019 |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-7 | 10=8/7*100-100 | 11 |
| 1. | Программа «Благоустройство территории» на 2017-2021 годы: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 87 027,2 | 124 303,6 | 176 079,1 | 94 948,7 | - 81 130,4 | - 46,1 | Плановое исполнение мероприятий программы |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 53 044,9 | 110 541,6 | 123 000,5 | 67 524,3 | - 55 476,2 | - 45,1 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 24 803,6 | 0,0 | 15 000,0 | 14 274,9 | - 725,1 | - 4,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 9 178,7 | 13 762,0 | 38 078,6 | 13 149,5 | - 24 929,1 | - 65,5 |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» на 2017-2021 годы: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 13 523,7 | 15 387,4 | 37 879,4 | 11 703,7 | - 26 175,7 | - 69,1 | Плановое исполнение мероприятий подпрограммы |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 4 344,9 | 1 625,4 | 1 800,8 | 492,6 | - 1 308,2 | - 72,6 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 9 178,7 | 13 762,0 | 36 078,6 | 11 211,1 | - 24 867,5 | - 68,9 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений»: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 13 523,7 | 15 387,4 | 37 879,4 | 11 703,7 | - 26 175,7 | - 69,1 | Плановое исполнение мероприятий Произведена фактическая оплата за содержание цветников, газонов и древесно-кустарниковой растительности в городе Ангарске за счет безвозмездных поступлений в сумме 4 086,3 тыс. рублей, перечислена субсидия на иные цели МБУ АГО «Парки Ангарска» в сумме 492,6 тыс. рублей, в 4 квартале 2019 года планируется выполнение дендрологического обследования зеленых насаждений. В 4 квартале 2019 года планируется оплата по посадке 243 сосен, 360 сиреней, 36 берез, 60 рябин, 78 черемух на территории набережной вдоль берега реки Китой от ул. Кировская до улицы Космонавтов¸ улица Алешина (от Ангарского проспекта до улицы Кировская), территория парка им. 10-летия города Ангарска¸ бульвар «Кировский», бульвар «Набережный», территория сквера «Аистенок» и уходные работы за ранее высаженными зелеными насаждениями |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 4 344,9 | 1 625,4 | 1 800,8 | 492,6 | - 1 308,2 | - 72,6 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 9 178,7 | 13 762,0 | 36 078,6 | 11 211,1 | - 24 867,5 | - 68,9 |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Комфортная среда» на 2017-2021 годы: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 73 503,5 | 108 916,2 | 138 199,7 | 83 245,0 | - 54 954,7 | - 39,7 | Плановое исполнение мероприятий подпрограммы |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 48 699,9 | 108 916,2 | 121 199,7 | 67 031,7 | - 54 168,0 | - 44,7 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 24 803,6 | 0,0 | 15 000,0 | 14 274,9 | - 725,1 | - 4,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1 938,4 | - 61,6 | - 3,1 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания»: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 34 194,3 | 84 532,0 | 89 620,6 | 49 649,0 | - 39 971,6 | - 44,6 | В полном объеме профинансированы следующие мероприятия: - содержание пруда и территории Еловского водохранилища и услуги по спасению на водах; - обустройство, содержание и охрана ледовых городком; - мероприятия, связанные с подготовкой празднования дня «Крещение Господне»; - организация обеспечения и порядка (поставка инвентаря для проведения субботника). В 4 квартале 2019 года запланировано предоставление субсидии управляющим компаниям на приобретение и установку малых архитектурных форм |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 24 390,1 | 84 532,0 | 89 620,6 | 49 649,0 | - 39 971,6 | - 44,6 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 9 804,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие «Содержание и развитие парков и скверов»: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 35 166,1 | 20 038,7 | 43 967,0 | 31 262,8 | - 12 704,1 | - 28,9 | В полном объеме профинансированы следующие мероприятия: - выполнение работ по благоустройству сквера ДК «Нефтехимик»; - выполнение работ по технологическому присоединению к электричеким сетям (квартал 71, сооруж. 20). На 4 квартал 2019 года запланирована оплата следующих мероприятий: - благоустройство территории земельного участка в 33 микрорайоне; - благоустройство территории «Восточного сада» в парке им. 10-летия г. Ангарска; - устройство фонтана в сквере «Аистенок». Предоставление МБУ«Парки Ангарска» субсидии из бюджета АГО на финансовое обеспечение выполнения учреждением муниципального задания на выполнение муниципальной работы и субсидии на осуществление расходов не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы. Профинансировано мероприятие по реализации перечня проектов народных инициатив (благоустройство Набережной вдоль береговой линии реки Китой на участке от ул. Алешина до берегоукрепления в микрорайоне Кирова). |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 20 166,7 | 20 038,7 | 26 967,0 | 15 049,6 | - 11 917,4 | - 44,2 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 14 999,4 | 0,0 | 15 000,0 | 14 274,8 | - 725,1 | - 4,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1 938,4 | - 61,6 | - 3,1 |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния мест захоронения»: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 4 143,1 | 4 245,5 | 4 612,1 | 2 333,1 | - 2 279,0 | - 49,4 | Плановое исполнение. В 4 кв. 2019 г. запланирована оплата за выполненные работы по содержанию и санитарной очистке территории кладбища "Березовая роща", кладбища, расположенного в 14 мкр. с вывозом мусора и валкой деревьев. Заключение муниципального контракта с ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» на размещение ТКО, собранных с территорий кладбища «Березовая роща» и кладбища, расположенного в 14 микрорайоне запланировано в 4 квартале 2019 года. |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 4 143,1 | 4 245,5 | 4 612,1 | 2 333,1 | - 2 279,0 | - 49,4 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
| 1.2.4 | Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения»: | Всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | Финансирование мероприятия по укреплению Берега реки Китой в 2019 году не предусмотрено. На 2020 год запланированы мероприятия по разработке ПСД и получение экспертных заключений на строительство берегоукрепительного сооружения вдоль берега реки Китой в районе СНТ «Ясная поляна», СНТ «Надежда-2», СНТ «Сосновый бор». |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |

О плоскостных сооружениях, детских площадках, малых архитектурных формах, дорожных знаках и светофорных объектах, компенсационых посадках

Таблица № 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Год начала работ | Ед. изм. | Значение количественного показателя мероприятия | Источники финансировани | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» на 2017-2021 годы |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений» |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.2 Компенсационные работы по озеленению за счет безвозмездных поступлений |
| 1.1.1.1 | Сезонный уход за насаждениями по улице Ленина на участке от площади Ленина до улицы Ворошилова | 2019 | ед./год | 3351 | за счет безвозмездных поступлений | 748,6 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Сезонный уход за насаждениями на разделительной полосе по улице Карла Маркса на участке от площади Ленина до улицы Кирова | 2019 | ед./год | 2435 | за счет безвозмездных поступлений | 1 591,2 | 0,0 |
| 1.1.1.3 | Сезонный уход за насаждениями по улице Ворошилова от улицы Горького до улицы Чайковского | 2019 | ед./год | 45 | за счет безвозмездных поступлений | 46,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4 | Сезонный уход за насаждениями на разделительной полосе по улице Карла Маркса на участке от улицы Глинки до улицы Горького | 2019 | ед./год | 19 | за счет безвозмездных поступлений | 15,9 | 0,0 |
| 1.1.1.5 | Сезонный уход за насаждениями в сквере «Аистенок» | 2019 | ед./год | 19 | за счет безвозмездных поступлений | 23,2 | 0,0 |
| 1.1.1.6 | Сезонный уход за зелеными насаждениями по улице Карла Маркса на участке от улицы Ленина до улицы Горького | 2019 | ед./год | 44 | за счет безвозмездных поступлений | 15,4 | 0,0 |
| 1.1.1.7 | Сезонный уход за насаждениями на территории Набережной (первая очередь, выход к Набережной, бульвар «Пассионариев») | 2019 | ед./год | 84 | за счет безвозмездных поступлений | 337,3 | 0,0 |
| 1.1.1.8 | Сезонный уход за насаждениями в ДК «Нефтехимик» | 2019 | ед./год | 39 | за счет безвозмездных поступлений | 134,6 | 0,0 |
| 1.1.1.9 | Сезонный уход за насаждениями в парке им. 10-летия г. Ангарска (по проекту «Восточный сад») | 2019 | ед./год | 27 | за счет безвозмездных поступлений | 16,8 | 0,0 |
| 1.1.1.10 | Сезонный уход за насаждениями по улице Карла Маркса (от улицы Кирова до улицы Ленина) | 2019 | ед./год | 28 | за счет безвозмездных поступлений | 12,6 | 0,0 |
| 1.1.1.11 | Сезонный уход за насаждениями по улице Ленина (от улицы Ворошилова до улицы Карла Маркса) | 2019 | ед./год | 19 | за счет безвозмездных поступлений | 8,5 | 0,0 |
| 1.1.1.12 | Сезонный уход за насаждениями на территории Ленинградского проспекта участок от улицы Рыночная до улицы Преображенская, вдоль многоквартирного дома № 14 квартала 212 и многоквартирных домов № 13 и № 16 квартала 219 | 2019 | ед./год | 62 | за счет безвозмездных поступлений | 261,0 | 0,0 |
| 1.1.1.13 | Сезонный уход за насаждениями на территории набережной реки Китой («Бульвар Пассионариев») | 2019 | ед./год | 124 | за счет безвозмездных поступлений | 519,5 | 0,0 |
| 1.1.1.14 | Посадка зеленых насаждений в сквере «Аистенок» | 2019 | ед./год | 60 | за счет безвозмездных поступлений | 177,8 | 177,8 |
| 1.1.1.15 | Посадка зеленых насаждений на территории вдоль улица Космонавтов (участок от Ленинградского пр-та до ул. Алешина)¸ улица Космонавтов (участок от ул. Алешина до ул. Норильской), Ленинградский проспект (территория вдоль 33 микрорайона от кафе «Шашлыкофф» до внутриквартального проезда) | 2019 | ед./год | 1772 | за счет безвозмездных поступлений | 6 805,7 | 0,0 |
| 1.1.1.16 | Посадка зеленых насаждений на территории набережной вдоль берега реки Китой от ул. Кировская до улицы Космонавтов¸ улица Алешина (от Ангарского проспекта до улицы Кировская), территория парка им. 10-летия города Ангарска¸ бульвар «Кировский», бульвар «Набережный», территория сквера «Аистенок» | 2019 | ед./год | 766 | за счет безвозмездных поступлений | 17 431,3 | 4 373,8 |
| 1.1.1.17 | Посадка зеленых насаждений на территории Ленинградского проспекта участок от улицы Рыночная до улицы Преображенская, вдоль многоквартирного дома № 14 квартала 212 и многоквартирных домов № 13 и № 16 квартала 219 | 2019 | ед./год | 62 | за счет безвозмездных поступлений | 2 519,9 | 2 254,4 |
| 1.1.1.18 | Посадка зеленых насаждений на территории набережной реки Китой ("Бульвар Пассионариев") | 2019 | ед./год | 127 | за счет безвозмездных поступлений | 4 868,0 | 4 326,9 |
| 1.1.1.19 | Посадка зеленых насаждений на ул. Файзулина на уч. от ул. Карла Маркса до ул. Советская, напротив здания СОШ № 27 | 2019 | ед./год | 11 | за счет безвозмездных поступлений | 299,9 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Комфортная среда» на 2017-2021 годы |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания» |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 Благоустройство дворовых территорий МКД (Приобретение и установка спортивных детских площадок с установкой МАФ (скамейки, урны)) |
| 2.1.1.1 | 92/93 квартал, дом 19: | 2019 | ед./год | 9 | местный бюджет | 336,0 | 0,0 |
|  | спортивная детская площадка | 2019 | ед./год | 2 | местный бюджет |  |  |
|  | скамейки | 2019 | ед./год | 2 | местный бюджет |  |  |
|  | тренажер | 2019 | ед./год | 2 | местный бюджет |  |  |
|  | качеля | 2019 | ед./год | 1 | местный бюджет |  |  |
|  | урны | 2019 | ед./год | 2 | местный бюджет |  |  |
| 2.1.1.2 | П. Мегет, 1 квартал, дом 21: | 2019 | ед./год | 3 | местный бюджет | 255,6 | 0,0 |
|  | спортивная детская площадка | 2019 | ед./год | 2 | местный бюджет |  |  |
|  | качеля | 2019 | ед./год | 1 | местный бюджет |  |  |
| 2.1.1.3 | 59 квартал, дом 10: | 2019 | ед./год | 3 | местный бюджет | 255,6 | 0,0 |
|  | спортивная детская площадка | 2019 | ед./год | 2 | местный бюджет |  |  |
|  | качеля | 2019 | ед./год | 1 | местный бюджет |  |  |
| 2.1.1.4 | 51 квартал, дом 16: | 2019 | ед./год | 3 | местный бюджет | 255,6 | 0,0 |
|  | спортивная детская площадка | 2019 | ед./год | 2 | местный бюджет |  |  |
|  | качеля | 2019 | ед./год | 1 | местный бюджет |  |  |
| 2.1.1.5 | 55 квартал, дом 1: | 2019 | ед./год | 3 | местный бюджет | 255,6 | 0,0 |
|  | спортивная детская площадка | 2019 | ед./год | 1 | местный бюджет |  |  |
|  | качеля | 2019 | ед./год | 2 | местный бюджет |  |  |
| 2.1.1.6 | 73 квартал, дом 11: | 2019 | ед./год | 9 | местный бюджет | 336,0 | 0,0 |
|  | спортивная детская площадка | 2019 | ед./год | 2 | местный бюджет |  |  |
|  | скамейки | 2019 | ед./год | 2 | местный бюджет |  |  |
|  | тренажер | 2019 | ед./год | 2 | местный бюджет |  |  |
|  | качеля | 2019 | ед./год | 1 | местный бюджет |  |  |
|  | урны | 2019 | ед./год | 2 | местный бюджет |  |  |
| 2.1.1.7 | 92/93 квартал, дом 19: | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | спортивная детская площадка | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет |  |  |
|  | скамейки | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет |  |  |
|  | урны | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет |  |  |
| 2.1.1.8 | 278 квартал, дом 8: | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | спортивная детская площадка | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет |  |  |
| 2.1.1.9 | 59 квартал, дома 1, 11, 12: | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | спортивная детская площадка | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет |  |  |
|  | скамейки | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет |  |  |
|  | урны | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет |  |  |
| 2.1.1.10 | 51 квартал, дома 10, 11, 12: | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | спортивная детская площадка | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет |  |  |
|  | скамейки | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет |  |  |
|  | урны | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет |  |  |
| 2.1.1.11 | 51 квартал, дом 26: | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | спортивная детская площадка | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет |  |  |
|  | скамейки | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет |  |  |
|  | урны | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет |  |  |
| 2.1.1.12 | 73 квартал, дом 3: | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет | 156,7 | 0,0 |
|  | спортивная детская площадка | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет |  |  |
|  | скамейки | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет |  |  |
|  | урны | 2019 | ед./год | 0 | местный бюджет |  |  |
|  | Всего по Программе, в том числе: | 37 684,3 | 11 132,9 |
|  | за счет безвозмездных поступлений | 35 833,2 | 11 132,9 |
|  | местный бюджет | 1 851,1 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |

Начальник Управления по капитальному строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи

администрации Ангарского городского округа                                                                                                                                                                             В.В. Шунова

Мокринская Татьяна Александровна

8(3955) 50 41 26