Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 26.10.2016 № 233-23/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2018 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным  решением  Думы  Ангарского  городского  округа от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять информацию Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 года № 1570-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                              		                                             А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 Тел./Факс (395-5) 52-17-27 ИНН 3801132050 E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru От № На от |  | В Думу Ангарского городского округа |
| --- | --- | --- |

⌐	¬

Информация о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2018 годы

Для решения задач, связанных с сохранением и развитием улично-дорожной сети на территории Ангарского городского округа, повышением надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Ангарского городского округа, разработана и действует с 2016 года муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2018 годы, утвержденная постановлением администрации  Ангарского городского округа от 11.11.2015 года № 1570-па (далее – муниципальная программа).

Целью муниципальной программы является развитие единой дорожной сети на территории Ангарского городского округа.

Исполнение муниципальной программы по мероприятиям представлено ниже в таблице:

| Наименование программ | Утвержденные ассигнования, тыс. руб. | Кассовое исполнение на 01.10.2016 года, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2018 годы, всего, в том числе: | 382 955,8 | 287 418,8 | 75,0 |
| бюджет АГО | 293 177,8 | 222 590,8 | 75,9 |
| бюджет Иркутской области | 89 778,0 | 64 828,0 | 72,2 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2016-2018 годы, всего, в том числе: | 274 782,2 | 201 070,1 | 73,2 |
| бюджет АГО | 274 782,2 | 201 070,14 | 73,2 |
| бюджет Иркутской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 «Проектирование, строительство, ремонт автомобильных дорог» | 118 259,0 | 83 431,0 | 70,5 |
| бюджет АГО | 28 481,0 | 18 603,0 | 65,3 |
| бюджет Иркутской области | 89 778,0 | 64 828,0 | 72,2 |
| Основное мероприятие 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 152 185,0 | 117 434,5 | 77,2 |
| бюджет АГО | 152 185,0 | 117 434,5 | 77,2 |
| бюджет Иркутской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 «Развитие сетей наружного освещения» | 4 338,2 | 204,6 | 4,7 |
| бюджет АГО | 4 338,2 | 204,6 | 4,7 |
| бюджет Иркутской области | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение дорожной деятельности» на 2016-2018 годы, всего, в том числе: | 108 173,6 | 86 348,9 | 79,8 |
| бюджет АГО | 108 173,6 | 86 348,9 | 79,8 |
| бюджет Иркутской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования» | 75 457,9 | 63 756,0 | 84,5 |
| бюджет АГО | 75 457,9 | 63 756,0 | 84,5 |
| бюджет Иркутской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» | 15 348,5 | 7 905,9 | 51,5 |
| бюджет АГО | 15 348,5 | 7 905,9 | 51,5 |
| бюджет Иркутской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 «Содержание сетей наружного освещения» | 17 367,2 | 14 686,9 | 84,6 |
| бюджет АГО | 17 367,2 | 14 686,9 | 84,6 |
| бюджет Иркутской области | - | - | - |

В состав муниципальной программы входят две подпрограммы:

- «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2016-2018 годы.

- «Обеспечение дорожной деятельности» на 2016-2018 годы.

Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2016-2018 годы

Целью подпрограммы «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2016-2018 годы является сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Ангарского городского округа. Задачами подпрограммы являются:

1)	разгрузка улично-дорожной сети Ангарского городского округа;

2)	развитие сетей наружного освещения.

Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2016-2018 годы содержит следующие мероприятия:

1. Проектирование, строительство, ремонт автомобильных дорог

Основное мероприятие по проектированию, строительству, ремонту автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Капитальный ремонт участка дороги «Старый Московский тракт» и моста через реку Еловка.

В конце 2015 года заключен муниципальный контракт с ООО «СтройДорХолдинг» на сумму 81 145,5 тыс. рублей, по которому софинансирование из областного бюджета за счет средств дорожного фонда Иркутской области составило 64 828,0 тыс. рублей. В июле текущего года работы по капитальному ремонту участка дороги «Старый Московский тракт» и моста через реку Еловка были завершены в полном объеме. Это один из самых масштабных ремонтов, запланированных на летний период 2016 года. Данный участок дороги служит подъездными путями к девяти садоводствам. Кроме того, реконструкция этого участка открывает перспективы малоэтажной жилищной застройки в районе деревни Зуй. Много лет на данный участок дороги жаловались местные садоводы. Крупные камни на гравийной дороге вредили автомобилям, здесь часто случались аварии. Теперь водители смогли оценить качественное изменение – вместо гравия на этом участке уложен асфальт.

1.2. Строительство улицы Радужная от проспекта Ленинградский до улицы Алешина (протяженность участка 647,83 м).

По данному мероприятию запланированы проектные работы на сумму 2 687,0 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на проведение экологической экспертизы, инженерных изысканий, на выполнение работ по корректировке проекта. Работы ведутся согласно графику, к концу 2016 года будет получен проект и экспертные заключения. Объем выполненных работ на 01.10.2016 года составил 299,50 тыс. рублей (11%).

1.3. Строительство улицы Прибрежная от улицы Алешина до улицы Космонавтов (протяженность участка 1 500 м).

По данному мероприятию запланированы проектные работы на сумму 3 907,6 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на проведение экологической и государственной экспертизы, инженерных изысканий, на разработку проектно-сметной документации на сумму 3 207,9 тыс. рублей. Работы ведутся и к концу 2016 года будет получен проект и экспертные заключения. Объем освоенных бюджетных средств по состоянию на 01.10.2016 года составил 665,3 тыс. рублей (20,7 %).

1.4. Ремонт автомобильных дорог (подъезд) к СНТ «Аэлита», СНТ «Этилен», СНТ «Нива».

В 2016 году на ремонт дорог к ангарским садоводствам СНТ «Аэлита», СНТ «Этилен», СНТ «Нива» направлено 30 468,4 тыс. рублей. Из них по государственной программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы по подпрограмме «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 09.12.2013 года № 568-пп, направлено 24 950,0 тыс. рублей, из бюджета Ангарского городского округа – 5 518,4 тыс. рублей. Закупку для определения подрядчиков по ремонту дорог к садоводческим некоммерческим товариществам проводило министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. В результате проведения конкурсных процедур стоимость работ была снижена до 23 252,2 тыс. рублей, из них сумма из областного бюджета составила 18 984,1 тыс. рублей, из местного бюджета – 4 268,1 тыс. рублей. Также для включения мероприятий в областную программу была выполнена экспертиза достоверности определения сметной стоимости ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения подъезд к СНТ «Этилен», подъезд к СНТ «Аэлита» на сумму 297,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Ангарского городского округа.

На ремонт дороги к СНТ «Нива» заключен муниципальный контракт с ООО «КОРПОРАЦИЯ АРМДОРСТРОЙКОМПЛЕКС» на сумму 2 972,4 тыс. рублей. Площадь ремонтируемого участка дороги к СНТ «Нива» составила 5 867,2 кв.м, длина ремонтируемого участка трассы – 817,4 м. Этот участок дороги на протяжении более семи лет вызывал нарекания садоводов. В настоящее время выполнена укладка асфальтобетонной смеси с установкой бортового камня. Работы выполнены в полном объеме.

На ремонт дороги к СНТ «Аэлита» заключен муниципальный контракт с ООО «ТрансКапитал» на сумму 10 856,7 тыс. рублей. Длина ремонтируемого участка трассы к СНТ «Аэлита» – 2 001,7 м, площадь асфальтированного покрытия – 10 379,0 кв.м. Работы выполнены в полном объеме.

На ремонт дороги к СНТ «Этилен» заключен муниципальный контракт с ООО «АрмСтрой» на сумму 9 423,2 тыс. рублей. Длина ремонтируемого участка трассы СНТ «Этилен» – 1 395 м, площадь асфальтобетонного покрытия – 7 581,6 кв.м. Работы выполнены в полном объеме.

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

В 2016 году в городе Ангарске отремонтируют около 200,0 тыс. кв.м дорожного полотна. Всего в бюджете на проведение ремонтных работ предусмотрено 152 185,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение задач по сохранению и развитию улично-дорожной сети на территории Ангарского городского округа.

2.1. Ремонт улицы Энгельса от улицы 14 Декабря до улицы Красная с устройством тротуара и остановочного кармана, ремонт улицы Коминтерна от улицы Космонавтов до Ангарского проспекта, ремонт улицы Космонавтов от Ленинградского проспекта до улицы Алешина с устройством дополнительной полосы движения.

Для выполнения работ заключен муниципальный контракт с ООО «СтройДорХолдинг» от 07.06.2016 года на сумму 16 796,6 тыс. рублей. Согласно условиям муниципального контракта на улице Энгельса от улицы 14 Декабря до улицы Красная проведено асфальтирование дороги с обустройством островков безопасности, уложен асфальт с соблюдением уклонов для отвода воды после выпадения осадков в виде дождя. После проведения ремонта изменился сам принцип проезда автотранспорта. Транспортные потоки сейчас разделяет «островок безопасности», благодаря которому пешеходам легко пересечь площадь. Для города Ангарска такой «островок» – новшество. На этой площадке размещен остановочный пункт. Также организован новый порядок выезда автотранспорта с парковки около ДК «Современник». Машины теперь выезжают не хаотично, а через два специально построенных шлюза. Автобусную остановку напротив ДК «Современник» перенесли к дому 17 квартала 188. Все работы согласованы с ГИБДД УМВД по г. Ангарску.

Выполнен ремонт улицы Коминтерна от улицы Космонавтов до Ангарского проспекта, ремонт улицы Космонавтов от Ленинградского проспекта до улицы Алешина с устройством дополнительной полосы движения. Площадь отремонтированных участков составила 28 566 кв.м.

2.2. Ремонт улицы Гагарина на участке от улицы Горького до улицы Чайковского с устройством парковочного кармана и искусственных дорожных неровностей.

Для выполнения ремонтных работ был заключен муниципальный контракт с ООО «СтройДорХолдинг» от 10.06.2016 года на общую сумму 7 290,1 тыс. рублей.

Выполнен ремонт улицы Гагарина – уложен новый асфальт, сделаны парковочные карманы возле городской детской больницы № 1, выполнены искусственные дорожные неровности, нанесена разметка из пластика. Работы выполнены на участке общей площадью 14 013 кв.м. Стоимость выполненных работ составила 7 290,1 тыс. рублей. Работы выполнены в срок и оплачены в сумме 7 290,1 тыс. рублей (исполнение составило 100%).

2.3. Ремонт улицы Красная (проезжая часть от Ленинградского проспекта до улицы Фестивальная и от улицы Энгельса до улицы Новокшенова).

Ремонт улицы Красная выполнялся в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с ООО «СтройЛидер» от 10.06.2016 года на общую сумму 4 256,9 тыс. рублей. Общая площадь выполненных работ составила 6 637,5 кв.м. Выполнены работы по укладке асфальтового покрытия проезжей части, установлен новый бордюрный камень, обустроены тротуары, нанесена разметка с указанием пешеходных переходов. Работы выполнены полностью и оплачены в сумме 4 256,9 тыс. рублей (исполнение составило 100%).

2.4. Ремонт проезжей части картами – улица Горького на участке от Ленинградского проспекта до улицы Мира, расширение улицы Горького на пересечении с улицей Московской, изготовление и установка пешеходного ограждения по улице Горького на участке от улицы Московской до улицы К. Маркса.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Финансово-строительная компания Милана» от 11.07.2016 года на общую сумму 19 109,8 тыс. рублей. Ремонтные работы не завершены по причине обнаружения инженерных коммуникаций при снятии существующего асфальтового покрытия и разборке грунта. После определения собственника инженерных коммуникаций работы продолжаются.

По состоянию на 01.10.2016 года выполнены работы по расширению улицы Горького на пересечении с улицей Московской. Для ликвидации пробок на этом участке дороги частично убирается разделительная полоса шириной 3 м, протяженностью 80 м для организации на ее месте дополнительной крайней левой полосы.

Выполнены работы по асфальтированию проезжей части по улице Горького на участке от Ленинградского проспекта до улицы Мира. Не завершены работы по монтажу пешеходного ограничения и барьерного ограждения.

Объем выполненных работ составил 31 602,5 кв.м.

2.5. Выполнен ремонт проезжей части улицы Партизанская в микрорайоне Китой от улицы 1-ая Коммунистическая до улицы Октябрьская, улицы Декабристов на участке от улицы Социалистическая до Ангарского проспекта, улицы К. Маркса на участке от улицы Кирова до улицы Файзулина, улицы Иркутская на участке от улицы Набережная до улицы О. Кошевого, улицы Файзулина, улицы Енисейская.

Для выполнения этих работ заключены муниципальные контракты с ООО «Гольфстрим», ООО «СтройДорХолдинг», ООО «ТрансКапитал»,  ООО «Строй Лидер» на общую сумму 24 352,6 тыс. рублей. Объем выполненных работ составил 40 920,5 кв.м.

В целях создания максимально комфортных и безопасных условий для доставки школьников к месту учебы оборудованы парковки. В 2016 году парковочные карманы появились около пяти общеобразовательных учреждений: МБОУ «СОШ № 27», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Гимназия № 8» и МАОУ «Ангарский лицей № 1».

2.6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования на улице Ярослава Гашека микрорайона Строитель.

Муниципальный контракт заключен с ООО «Финансово-строительная компания Милана» от 17.08.2016 года на сумму 2 585,2 тыс. рублей. Работы ведутся на участке протяженностью 1 000 м от остановочного пункта с установкой 10 дорожных знаков, устройством 130 м ограждений, монтажом водопропускной трубы протяженностью 9 м. Общий объем работ составил 7 060 кв.м.

2.7. Ремонт перекрестка улица Московская - улица Ленина с заменой трамвайных путей.

Ремонтные работы выполнены согласно муниципальному контракту с ООО «СибТрансСтрой» от 01.08.2016 года на сумму 7 244,6 тыс. рублей. На участке площадью 1 590 кв.м. заменено асфальтобетонное покрытие с установкой бортового камня, произведена замена трамвайных путей.

2.8. Ремонт проезжей части улицы Ворошилова на участке от улицы Ленина до улицы Горького с обустройством искусственной дорожной неровности.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Капитель» от 14.06.2016 года на сумму 25 198,2 тыс. рублей. Подрядчиком выполнены работы по снятию существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части, асфальтированию проезжей части автомобильных дорог с установкой бортового камня, обустроены дополнительные полосы движения со стороны улицы Горького и улицы Чайковского. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки механизированным способом термопластиком. Выполнено уширение проезжей части. Принцип уширения проезжей части применяется в городе Ангарске уже второй год. Он доказал свою эффективность и будет применяться в дальнейшем. Объем выполненных работ составляет 30 095 кв.м.

2.9. Ремонт автомобильной дороги Старый Московский тракт (на участке от моста через реку Еловка).

Выполнены ремонтные работы на участке автомобильной дороги протяженностью 1 000 м общей площадью 11 840 кв.м согласно муниципальному контракту с ООО «СтройДорХолдинг» от 23.05.2016 года на сумму 6 704,3 тыс. рублей. Исполнено и оплачено на сумму 6 704,3 тыс. рублей (исполнение составило 100%).

2.10. Ремонт автомобильной дороги Московский тракт от улицы Карла Маркса до улицы Ленина.

Для выполнения ремонта заключен муниципальный контракт с ООО «СтройДорХолдинг» на сумму 30 547,4 тыс. рублей. Подрядчиком выполнены работы по асфальтированию проезжей части автомобильной дороги в два слоя (нижний слой дорожной одежды толщиной 5 см и верхний слой дорожной одежды толщиной 7 см). Для упорядоченной организации дорожного движения общественного транспорта обустроена разворотная площадка перед базой «Сатурн». Площадка полностью заасфальтирована и отгорожена ярким забором от проезжей части. В скором времени здесь будут установлены остановочные павильоны с укрытием от дождя. Асфальтовое покрытие на перекрестках с улицей Чайковского и улицей К. Маркса выполнено в один уровень с трамвайными рельсами. На перекрестке с базой «Сатурн» демонтированы старые железнодорожные пути. Объем выполненных работ составил 31 590 кв.м. Условия муниципального контракта выполнены подрядчиком в полном объеме, произведена оплата на сумму 30 547,4 тыс. рублей (исполнение составило 100%).

2.11. Ремонт улицы Бульварная на участке от Ленинградского проспекта.

По результатам аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «Сибирская строительная компания» на сумму 358,3 тыс. рублей. Сейчас ведется планировка проезжей части автомобильной дороги. Площадь отремонтированного участка автомобильной дороги составит до 367,5 кв.м, протяженность 745 м.

2.12. Ремонт автомобильной дороги улица Московская от улицы Ленина до улицы Кирова с перекрестками.

Муниципальный контракт заключен с ООО «ДСК-156» от 19.09.2016 года на сумму 3 910,4 тыс. рублей. В настоящее время выполнены работы по снятию существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог, проведена подготовка основания для асфальтирования проезжей части автомобильной дороги, часть дороги заасфальтирована. Площадь работ составит 6 900 кв.м.

3. Развитие сетей наружного освещения

На развитие сетей наружного освещения в бюджете Ангарского городского округа на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 338,2 тыс. рублей.

3.1. В июне 2016 года заключен муниципальный контракт на сумму 99,5 тыс. рублей с подрядной организацией ООО «СПСК», которая разработала проектно-сметную документацию на строительство сетей наружного освещения по улице Ярослава Гашека в микрорайоне Строитель города Ангарска. Работы выполнены в срок, произведена оплата в сумме 99,5 тыс. рублей (исполнение составляет 100%).

В настоящее время на этой улице строительная компания ООО «ПрогрессСтрой» ведет строительство сетей наружного освещения. Работы будут завершены до 04.10.2016 года. Протяженность сетей наружного освещения составит 1 000 м. Будет установлено 33 опоры и 34 светильника. Оплата выполненных работ по муниципальному контракту будет произведена после сдачи объекта и проверки исполнительной документации. Сети наружного освещения на улице Ярослава Гашека построены по просьбам жителей микрорайона Строитель города Ангарска.

3.2. Согласно муниципальному контракту от 30.05.2016 года проектной организацией ООО «СПСК» разработана проектно-сметная документация на строительство сетей наружного освещения по улице Енисейской на участке от Ленинградского проспекта до улицы Оречкина. Общая протяженность сетей наружного освещения составит 380 м. Условия контракта выполнены в полном объеме, произведена оплата на сумму 99,5 тыс. рублей (исполнение составляет 100%).

3.3. По улице Оречкина на участке от улицы Космонавтов до улицы Социалистическая в настоящее время ведется строительство сетей наружного освещения общей протяженностью 1 150 м. Строительство выполняет строительная компания ООО «Гольфстрим» на основании муниципального контракта от 07.09.2016 года. Сумма контракта – 1 845,0 тыс. рублей. Плановый срок окончания строительных работ – 26.10.2016 года. К этому времени будет установлено 37 опор и 38 светильников. Освещение этой улицы выполнено по просьбам жителей города Ангарска.

Подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельности» на 2016-2018 годы

Целью подпрограммы «Обеспечение дорожной деятельностью» на 2016-2018 годы является повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Ангарского городского округа. Задачами подпрограммы являются обеспечение содержания автомобильных дорог, обеспечение улично-дорожной сети средствами организации дорожного движения и сохранения их характеристик, приведение в нормативное состояние светотехнических показателей и ресурса работоспособности установок наружного освещения.

Подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельностью» на 2016-2018 годы содержит следующие мероприятия:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования» направлено на повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории Ангарского городского округа.

Сумма бюджетных ассигнований 2016 года на содержание автомобильных дорог общего пользования составляет 75 457,9 тыс. рублей.

В результате проведенных аукционов за 9 месяцев 2016 года заключены муниципальные контракты на общую сумму 69 265,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2016 года проведены работы по зимнему, весеннему и летнему содержанию, текущему и аварийно-ямочному ремонту автомобильных дорог города Ангарска.

Зимой 2016 года город Ангарск был поделен на участки, что позволило привлечь к работам по содержанию автомобильных дорог общего пользования большее количество подрядных организаций. В результате, подрядчики стали быстрее и качественнее проводить уборку автомобильных дорог. Кроме того, введен комплексный метод – одна и та же подрядная организация выполняла работы по очистке дороги и тротуара, начиная с декабря 2015 года. В результате нового подхода и благодаря своевременной уборке снега и подсыпке дорог в зимний период 2016 года, по информации, предоставленной ГИБДД УМВД по г. Ангарску, аварийность на дорогах снизилась на 22,6%. Жители Ангарского городского округа отметили хорошее качество содержания дорог зимой 2016 года.

Для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования заключен муниципальный контракт с ООО «Гермес» на сумму 4 454,0 тыс. рублей. Срок действия контракта с 01.09.2016 года по 31.10.2016 года. Согласно муниципальному контракту выполняется санитарная очистка тротуаров, очистка автомобильных дорог с вывозом посыпочного материала, аварийный ямочный ремонт и межсезонное содержание автомобильных дорог. Работы по летнему содержанию автомобильных дорог и аварийному ямочному ремонту автомобильных дорог проводятся подрядчиком на 92 улицах города Ангарска. Работы по аварийному ямочному ремонту автомобильных дорог производятся горячей асфальтобетонной смесью, температура которой составляет не менее 130 градусов.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» направлено на повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам города Ангарска.

В 2016 году на реализацию мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения предусмотрено 15 348,5 тыс. рублей бюджетных ассигнований. В пределах доведенных лимитов заключено 15 муниципальных контрактов на общую сумму 14 016,2 тыс. рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

2.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов.

Для выполнения этих работ заключено 2 муниципальных контракта с ООО «СМЭУ» на общую сумму 1 980,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 года выполнено обслуживание и ремонт 61 светофорного объекта на общую сумму 1 313,4 тыс. рублей. Работы по техническому обслуживанию 61 светофорного объекта включают: объезды, осмотры светофорных объектов; проверку дневной видимости; замену вышедших из строя светофорных объектов; замену поврежденных электро-монтажных схем; проверку соответствия цикла работы светофорного объекта заданному режиму и другие виды работ.

2.2. Нанесение дорожной разметки, обслуживание, установка и замена дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов.

Сумма финансирования на 2016 год составляет 11 481,1 тыс. рублей. Заключено 11 муниципальных контрактов на общую сумму 10 383,6 тыс. рублей.

В первую очередь дорожная разметка была нанесена на наиболее оживленные дороги города Ангарска: на Ангарском проспекте, участке трассы М-53, Ленинградском проспекте, улицах Коминтерна, К. Маркса, Чайковского, Декабристов.

К началу учебного года пешеходные переходы вблизи школ, гимназий и иных общеобразовательных учреждений оборудованы разметкой пешеходного перехода на желтом фоне, дорожными знаками «Пешеходный переход» на световозвращающих щитах со световой индикацией, дополнительно установлены предупреждающие дорожные знаки «Дети», а также нанесена дорожная разметка надпись «ШКОЛА» и «ДЕТИ».

# По результатам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «ДК КЛЕВЕР» от 27.09.2016 года на сумму 465,1 тыс. рублей. Подрядчиком выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» пластиком, установке дорожных знаков «Пешеходный переход», обустройству пешеходных переходов. Такие работы проведены по улице Зурабова, около здания администрации Ангарского городского округа (59 квартал, 4 дом), около стадиона «Ермак» по улице Социалистическая, по улице Космонавтов около остановочного пункта общественного транспорта «32 микрорайон». По девяти адресам проведено обустройство переходов асфальтобетонной смесью через трамвайные пути.

# В результате за 9 месяцев 2016 года выполнено обслуживание 4 100 дорожных знаков, установлено 90 дорожных знак, заменено 180 дорожных знаков, нанесено горизонтальной разметки механизированным способом – 28 628,3 кв.м (специальной краской – 2 748 кв.м и холодным пластиком желто-белого цвета – 4 062 кв.м).

2.2. Строительство светофорного объекта на пересечении улицы Декабристов и улицы Радченко.

Бюджетные ассигнования на 2016 год составили 1 184,8 тыс. рублей. В рамках выделенных лимитов заключен муниципальный контракт с ООО «СМЭУ» на сумму 1 180,4 тыс. рублей. Работы выполнены 21.09.2016 года, предоставлена исполнительная документация, акты переданы на оплату. Удобство этого светофорного объекта уже оценили автомобилисты, которые ездят на работу с прилегающих 8 и 9 микрорайонов. Выезжать на улицу Декабристов стало гораздо удобнее и безопаснее.

2.3. Устройство искусственных дорожных неровностей.

Бюджетные ассигнования на 2016 год на выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей составили 700,0 тыс. рублей. Для выполнения работ в рамках выделенных лимитов заключен муниципальный контракт с ООО «СМЭУ» на сумму 470,0 тыс. рублей. В период с апреля по август 2016 года искусственные дорожные неровности установлены на следующих улицах:

- улица Коминтерна (около ООО «ТранснефтьВосток») – 2 единицы;

- улица Чайковского (около остановочного пункта общественного транспорта «Гагарина») – 2 единицы;

- улица Горького (напротив дома 3 квартала 72) – 2 единицы;

- улица Горького (напротив дома 3 квартал 84) – 2 единицы;

- улица Чайковского (на пересечении с улицей О. Потаповой) – 2 единицы.

Работы по устройству искусственных дорожных неровностей включают в себя, в том числе, работы по устройству покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей, нанесение дорожной разметки «Искусственная неровность», установку предупреждающих дорожных знаков «Искусственная неровность».

3. Содержание сетей наружного освещения

Наружное освещение города Ангарска представляет собой сети уличного наружного освещения, состоящих из опор, кабельных линий и электроосветительных установок, предназначенных для освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных переходов, транспортных пересечений.

Объем финансирования основного мероприятия «Содержание сетей наружного освещения» в 2016 году составляет 17 367,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие по содержанию сетей наружного освещения состоит из следующих мероприятий:

3.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт сетей, находящихся в муниципальной собственности.

В 2016 году для выполнения работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту сетей наружного и декоративного освещения, находящихся в муниципальной собственности, заключено 3 муниципальных контракта с ООО «Сибирская строительная компания» на общую сумму 1 086,0 тыс. рублей. По условиям заключенных муниципальных контрактов проводится техническое обслуживание и текущий ремонт воздушных линий наружного освещения напряжением 0,4кВ общей протяженностью 21,8 км; кабельных линий общей протяженностью 41,0 км; шкафов наружного освещения в количестве 75 единиц; светильников в количестве 2 069 штук, в том числе со светодиодными элементами 1 136 штук. За 9 месяцев 2016 года работы выполнены на сумму 492,4 тыс. рублей (исполнение составляет 45 %).

Техническое обслуживание и текущий ремонт сетей архитектурно-декоративного и паркового наружного освещения, расположенных на территории города Ангарска, выполняют ООО «Сибирская строительная компания» и ООО «Логистика+». С указанными подрядчиками заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 605,0 тыс. рублей. В рамках контрактов выполняются работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 1 381 штуки светоточек наружного освещения; воздушных линий наружного освещения напряжением 0,4кВ общей протяженностью 17,26 км; шкафов наружного освещения в количестве 28 единиц. За 9 месяцев 2016 года работы выполнены на сумму 272,8 тыс. рублей (исполнение составляет 45 %).

3.2. Оказание услуг для муниципальных нужд по организации наружного освещения улиц города Ангарска.

Для организации работ по оказанию услуг для муниципальных нужд по организации наружного освещения улиц города Ангарска заключено 3 муниципальных контракта с ООО «ПрогрессСтрой» и ООО «Сибирская строительная компания» на общую сумму 298,4 тыс. рублей. Подрядчики выполнили работы по замене перегоревших ламп на улицах Жаднова, 50 лет ВЛКСМ, Декабристов, Социалистической, Московской, Сибирской, Энергетиков, Ленинградском проспекте, площади Ленина, в сквере Пионер. Всего заменено 125 ламп. На улице Енисейская отремонтированы 6 светильников и установлено 5 новых светильников со светодиодными элементами. На улицах Чайковского, Коминтерна, Блудова, Ворошилова, О. Кошевого и Восточной произведена замена 121 лампы марок ДНаТ-250, ДНаТ-400, ДРЛ-250 и ДРЛ-400. За 9 месяцев 2016 года работы выполнены на сумму 298,4 тыс. рублей (исполнение составляет 100 %).

3.3. Оплата за электрическую энергию, потребленную на уличное освещение и светофорные объекты города Ангарска.

На оплату за электрическую энергию, потребленную на уличное освещение и светофорные объекты города Ангарска в 2016 году выделены бюджетные ассигнования в размере 15 186,0 тыс. рублей. Муниципальный контракт заключен с ООО «Иркутская Энергосбытовая компания». По состоянию на 01.10.2016 года потреблено электрической энергии 4 345 606,0 кВт/ч. Оплачено 13 623,3 тыс. рублей, (исполнение составляет 90%).

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2018 годы по состоянию на 01.10.2016 представлена в таблице (Приложение 1).

Начальник Управления

по капитальному строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству,

транспорту и связи администрации

Ангарского городского округа                                                                                 В.В. Шунова

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о реализации мероприятий МП АГО "Развитие дорожного хозяйства" на 2016-2018 годы |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный МП (тыс. руб.) | Сумма принятых обязательств по муниципальным контрактам (тыс. руб.) | Объем выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальным контрактам | % выполнения физических объемов, предусмотренных муниципальным контрактом | Целевой показатель |
|  |  |  |  | в физических единицах | тыс.руб. |  | Планируемое значение 2016 года | Фактическое значение на 01.10.2016 |
| Подпрограмма 1 "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2016-2018 годы |
| Основное мероприятие 1 "Проектирование, строительство, ремонт автомобильных дорог" |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт участка дороги "Старый Московский тракт" и моста через реку Еловка | 81 196,00 | 81 195,50 | 4080 м | 81 195,50 | 100% | Протяженность отремонтированного участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Старый Московский тракт" и железобетонного моста через реку Еловка |
|  |  |  |  |  |  |  | 4080 м | 4080 м |
| 1.1.2. | Строительство ул. Радужная | 2 687,00 | 2 686,90 | проектные работы на стадии исполнения, проведены инженерные изыскания | 158,40 | 6% | _ | _ |
| 1.1.3. | Строительство ул. Прибрежная | 3 907,60 | 3 907,60 | проектные работы на стадии исполнения, проведены инженерные изыскания | 158,40 | 4% | _ | _ |
| 1.1.4. | «Ремонт дороги Подъезд к садоводческим некоммерческим товариществам «Этилен», «Аэлита», «Нива»» | 30 468,40 | 23 549,70 | 4,214 км (23 827,8 кв.м.) | 23 549,70 | 100% | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2016-2017 годы 275 135,5 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 827,8 кв.м | 23 827,8 кв.м. (9% от плана 2016-2017 г.г.) |
|  | Итого по основному мероприятию 1 | 118 259,00 | 111 339,70 |  | 105 062,00 | - |  |  |
| Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
| 1.2.1. | Ремонт ул. Энгельса (от ул. 14 Декабря до ул. Красная с устройством тротуара и остановочного кармана; Ремонт ул. Коминтерна (от ул. Космонавтов до Ангарского проспекта); ремонт ул.Космонавтов (от Ленинградского проспекта до ул. Алешина) с устройством дополнительной полосы движения 28566 кв.м | 152 185,00 | 16 796,60 | 28 566 кв.м | 16 796,60 | 100% | - | _ |
| 1.2.2. | Ремонт ул. Гагарина на участке от ул.Горького до ул. Чайковского с устройством парковочного кармана и искусственных дорожных неровностей 14013 кв.м |  | 7 290,10 | 14 013 кв.м | 7 290,10 | 100% | _ | _ |
| 1.2.3. | Ремонт ул.Красная (проезжя часть от Ленинградского пр. до ул. Фестивальная и от ул. Энгельса до ул. Новокшенова) 6637,5 кв.м |  | 4 256,90 | 6 637,5 кв.м | 4 256,90 | 100% | _ | _ |
| 1.2.4. | Ремонт проезжей части картами ул.Горького на участке от Ленинградского проспекта до ул. Мира, расширение ул. Горького на пересечении с ул. Московской, изготовление и установка пешеходного ограждения по ул. Горького (на участке от ул. Московской до ул.К. Маркса). обустройство парковочного кармана на прилегающейтерритории к МАОУ "Ангарский лицей №1" 31602,5 кв.м |  | 19 109,80 | 31 602,5 кв.м | 19 109,80 | 100% | _ | _ |
| 1.2.5. | Ремонт проезжей части ул. Партизанская мкрн Китой от ул. 1-ая Коммунистическая до ул. Октябрьская. Устройство тротуара по ул. Чайковского вдоль Свято-Троицкого кафедрального собора 4328 кв.м. |  | 2 137,40 | 4 328 кв.м | 2 137,40 | 100% | _ | _ |
| 1.2.6. | Ремонт проезжей части картами ул. Декабристов (на участке от ул.Социалистическая до ул.Ангарский проспект), изготовление и установка пешеходного ограждения на перекрестке ул. Декабристов и ул.Космонавтов, обустройство парковочного кармана на прилегающей территории к МБОУ "Гимназия №8", 14085,5 кв.м |  | 9 043,30 | 14 085,5 кв.м | 9 043,30 | 100% | _ | _ |
| 1.2.7. | Ремонт автодороги общего пользования ул. Ярослава Гашека протяженностью 1 км от остановочного пункта в мкр. Строитель с установкой 10 дорожных знаков, устройством 130 пм ограждений, монтажом водопропускной трубы протяженностью 9 м 7060 кв.м |  | 2 585,20 | работы по состоянию на 01.10.2016 не завершены | 0,00 | 0% | _ | _ |
| 1.2.8. | Ремонт перекрестка ул.Московская - ул. Ленина с заменой трамвайных путей 1590 кв.м |  | 7 244,60 | 1 590 кв.м | 7 244,60 | 100% | _ | _ |
| 1.2.9. | Ремонт проезжей части ул. Ворошилова на участке от ул.Ленина до ул.Горького с обустройством искусствеенной дорожной неровности 30095 кв.м |  | 25 198,20 | 30 095 кв.м | 25 198,20 | 100% | _ | _ |
| 1.2.10. | Ремонт ул. Енисейская с устройством парковочных карманов и искусственных дорожных неровностей 9150 кв.м |  | 6 016,90 | 9 150 кв.м | 6 016,90 | 100% | _ | _ |
| 1.2.11. | Ремонт а/дороги Старый Московский тракт (на участке от моста через реку Еловка, протяженностью 1000 м) 11840 кв.м |  | 7 363,70 | 11 840 кв.м | 7 363,70 | 100% | _ | _ |
| 1.2.12. | Ремонт автомобильной дороги Московский тракт 31590 кв.м |  | 30 547,40 | 31 590 кв.м | 30 547,40 | 100% | _ | _ |
| 1.2.13. | Ремонт ул. Бульварная на участке от Ленинградского проспекта до АО "Каравай" 617,5 кв.м |  | 358,30 | в соответствии с условиями муниципального контракта срок завершения работ октябрь 2016 года | 0,00 | 0% | _ | _ |
| 1.2.14. | Ремонт а/дороги ул.Московская от ул. Ленина до ул.Кирова с перекрестками 6900 кв.м. |  | 3 910,40 | в соответствии с условиями муниципального контракта срок завершения работ октябрь 2016 года | 0,00 | 0% |  |  |
| 1.2.15. | Ремонт проезжей части ул. К. Маркса на участке от ул.Кирова до ул.Файзулина, ремонт ул. Иркутская на участке от ул. Набережная до ул. О. Кошевого, ремонт ул. Файзулина с обустройством парковочных карманов у МБОУ СОШ 27 и 10 13357,0 кв.м |  | 7 155,00 | 13 357 кв.м | 7 155,00 | 100% | _ | _ |
|  | Итого по основному мероприятию 2 | 152 185,00 | 149 013,80 | 196 854,5 кв.м | 142 159,90 | 93% | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2016-2017 годы 275 135,5 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  |  | 211 432 кв.м. | 196 854,5 кв.м. (77% от плана 2016-2017 г.г., 94% от плана 2016 г.) |
| Основное мероприятие 3 "Развитие сетей наружного освещения" |
| 1.3.1. | Разработка ПСД на строительство сетей наружного освещения ул. Я.Гашека в мкрне Строитель | 99,50 | 99,50 | ПСД | 99,50 | 100% | _ | _ |
| 1.3.2. | Строительство сетей наружного освещения ул. Я.Гашека 1000 м | 1 494,40 | 1 145,50 | 0,00 | 0,00 | 0% | 1000 м | _ |
| 1.3.3. | Технологическое присоединение к электрическим сетям (наружное освещение ул. Я.Гашека 1000 м) | 5,60 | 5,57 | по мере окончания строительства | 0,00 | 0% | _ | _ |
| 1.3.4. | Разработка РП второй полосы Ленинградского проспекта на участке от ул.Космонавтов до ул. Енисейской (500 м), экспертиза определения достоверности сметной стоимости, инженерно- изыскательские работы | 639,20 | пересмотрена необходимость реализации мероприятия | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1.3.5. | Разработка ПСД на строительство сетей наружного освещения по ул. Енисейской на участке от Ленинградского проспекта до ул. Оречкина | 99,50 | 99,50 | ПСД | 99,50 | 100% | _ | _ |
| 1.3.6. | Строительство сетей наружного освещения по ул. Оречкина на участке от ул. Космонавтов до ул. Социалистическая 1150 м | 1 997,20 | 1 844,90 | 0,00 | 0,00 | 0% | 1150 м | _ |
| 1.3.7. | Технологическое присоединение к электрическим сетям (наружное освещение по ул. Оречкина) | 2,80 | 2,80 | по мере окончания строительства | 0,00 | 0% | _ | _ |
|  | Итого по основному мероприятию 3 | 4 338,20 | 3 197,77 | - | 199,00 | - | Увеличение протяженности освещенных улиц на территории Ангарского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 150 м | 0 |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение дорожной деятельности" на 2016-2018 годы |
| Основное мероприятие 1 "Содержание автомобильных дорог общего пользования" |
| 2.1.1. | Содержание автомобильных дорог | 75 457,90 | 69 265,10 | 2 903 922 кв.м. | 66 456,00 | 100% | 2 903 922 кв.м. | 2 903 922 кв.м. |
|  | Итого по основному мероприятию 1 | 75 457,90 | 69 265,10 |  | 66456 |  | 2 903 922 кв.м. | 2 903 922 кв.м. |
| Основное мероприятие 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
| 2.2.1. | Строительство светофорного объекта на пересечении ул. Декабристов и ул. Радченко | 1 184,80 | 1 180,40 | 1 объект | 1 180,40 | 100% | - | - |
| 2.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям (светофорный объект на пересечении ул. Декабристов и ул. Радченко) | 1,60 | 1,50 | 1 усл.ед. | 1,50 | 100% | - | - |
| 2.2.3. | Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов | 1 981,00 | 1 980,60 | 61 объект | 1 313,40 | 100% | - | - |
| 2.2.4. | Нанесение дорожной разметки, обслуживание, установка и замена дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов, остановочных пунктов | 11 481,10 | 10 383,60 | 28628,3 кв.м./4100 шт./ 90 шт. и 180 шт./ 6 усл.ед. | 10 068,40 | 100% | Количество установленных дорожных знаков |
|  |  |  |  |  |  |  | 132 шт. | 90 шт. |
| 2.2.5. | Устройство искусственных неровностей | 700,00 | 470,00 | 10 усл.ед. | 470,00 | 100% | - | - |
|  | Итого по основному мероприятию 2 | 15 348,50 | 14 016,10 |  | 13 033,70 | - | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
|  |  |  |  |  |  |  | 97 | 121 |
| Основное мероприятие 3 "Содержание сетей наружного освещения" |
| 2.3.1. | Уличное освещение | 15 186,00 | 15 185,90 | 9 мес. | 13 988,00 | 92% | - | - |
| 2.3.2. | Техническое обслуживание и текущий ремонт сетей, находящихся в муниципальной собственности | 1 772,70 | 1 691,00 | 9 мес. | 1 111,60 | 66% | - | - |
| 2.3.3. | Оказание услуг для муниципальных нужд по организации наружного освещения улиц города Ангарска | 408,50 | 307,80 | 9 мес. | 305,4 | 99% | - | - |
|  | Итого по основному мероприятию 3 | 17 367,20 | 17 184,70 | - | 28 438,70 | - | Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности |
|  |  |  |  |  |  |  | 79,22 км. | 79,22 км. |
|  | Всего | 382 955,80 | 364 017,17 | - | 355 349,30 | - | - | - |
|  | Начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |  |  |  |  |  | В.В. Шунова |  |