Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 23.11.2016 № 250-25/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2018 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным  решением  Думы  Ангарского  городского  муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять информацию Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 12.11.2015 года  № 1580-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                              		                                             А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 Тел./Факс (395-5) 52-17-27 ИНН 3801132050 E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru От № На от |  | В Думу Ангарского городского округа |
| --- | --- | --- |

⌐	¬

Информация о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2018 годы

Основными целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также их доступности для населения.

Понятия качества и надежности жилищно-коммунальных услуг включают в себя безопасные и благоприятные условия проживания граждан в многоквартирных домах и жилых домах, бесперебойное предоставление услуг по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с санитарными нормами и правилами и другими обязательными  требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Для решения поставленных задач, направленных на реализацию основных направлений муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Ангарского городского округа, разработана и действует с 2016 года муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2018 годы, утвержденная постановлением администрации Ангарского городского округа от 12.11.2015 года № 1580-па (далее – Программа).

В состав Программы входят пять подпрограмм:

- «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2016-2018 годы.

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2016-2018 годы.

- «Системы жизнеобеспечения» на 2016-2018 годы.

- «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2016-2018 годы.

- «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 2016-2018 годы.

В 2016 году в соответствии с доведенными объемами финансирования реализуются мероприятия по трем подпрограммам: «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2016-2018 годы, «Системы жизнеобеспечения» на 2016-2018 годы, «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 2016-2018 годы.

Исполнение муниципальной программы по мероприятиям представлено в таблице:

| Наименование программ | Утвержденные ассигнования, тыс. руб. | Кассовое исполнение на 31.10.2016 года, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2018 годы, в том числе | 63 020,5 | 44 574,9 | 70,7 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2016-2018 годы | 313,1 | 281,6 | 90,0 |
| 1.1.1. Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда» | 173,1 | 166,8 | 96,4 |
| 1.1.2. Основное мероприятие «Оценка и обследование многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» | 140,0 | 114,8 | 82,0 |
| 1.2. Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2016-2018 годы | 12 631,5 | 4 516,1 | 35,8 |
| 1.2.1.Основное мероприятие «Проектирование, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры» | 12 631,5 | 4 516,1 | 35,8 |
| 1.3. Подпрограмма «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 2016-2018 | 50 075,9 | 39 777,2 | 79,4 |
| 1.3.1.Основное мероприятие «Обеспечение деятельности УКСЖКХТиС» | 30 083,5 | 24 489,1 | 81,4 |
| 1.3.2.Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «СМХ» | 19 992,4 | 15 288,1 | 76,5 |

Исполнение мероприятий Программы запланировано только за счет средств бюджета Ангарского городского округа.

Доля утвержденных ассигнований, направленных на мероприятия по капитальному ремонту и обследованию многоквартирных домов, составляет 0,5%; на содержание объектов коммунальной инфраструктуры – 20%; на обеспечение деятельности Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее – Управление) и муниципального казенного учреждения «Служба муниципального хозяйства» (далее – МКУ «СМХ») –79,5%.

Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда»

на 2016-2018 годы

Цель Подпрограммы «Проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда» на 2016-2018 годы – сохранение, восстановление, повышение надежности объектов жилищного фонда.

По состоянию на 01.10.2016 года в реестре муниципального жилья Ангарского городского округа зарегистрирована 7 301 квартира, общей площадью 272,308 тыс. кв.м.

В 2016 году на основании предписаний службы государственного жилищного надзора Иркутской области проведен капитальный ремонт двух муниципальных квартир общей стоимостью 166,8 тыс. рублей по адресам: г. Ангарск, квартал 27, дом 1, квартира 1 и г. Ангарск, квартал 92, дом 18, квартира 42.

В квартире, расположенной в 27 квартале, выполнены работы по замене покрытий полов дощатых (37,5 кв.м), замене плинтусов (30,8 м), окраске масляными составами полов и плинтусов (39,447 кв.м), выравниванию стен (14,8 кв.м), замене алюминиевых радиаторов отопления (36 секций), установке кранов шаровых (8 шт.), ремонту ванны.

В квартире, расположенной в 92 квартале, выполнены работы по замене чугунных радиаторов отопления (21 секция), установке счетчиков ХВС и ГВС (2 шт.), установке кранов шаровых (8 шт.), смене трубопроводов отопления (0,5 м), замене оконного блока (2,73 кв.м), облицовке оконных откосов (0,94 кв.м), установке подоконных досок из ПВХ (2,6 м).

Планируемое и достигнутое значение целевого показателя «жилая площадь муниципального жилищного фонда, на котором проведен выборочный ремонт»  составляет 86,2 кв.м.

При признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, администрация Ангарского городского округа руководствуется постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47, Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Ангарского городского округа от 28.07.2015 года № 592-па «О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу и реконструкции».

По состоянию на 31.12.2015 года 28 многоквартирных жилых домов общей площадью 10 849,1 кв.м признано непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

В 2016 году на основании заявлений собственников проведено обследование многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, микрорайон Новый-4, дом 36, и обследование фактического состояния строительных конструкций требованиям нормативно-технических документов 22 домов. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с заключенными муниципальными контрактами со специализированными организациями ООО «Независимый экспертный центр» и ООО «Строительно-техническая компания», оплачены в сумме 114,8 тыс. рублей.

Планируемое значение целевого показателя «Количество обследованных многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» составляет 7 домов. В Программу до окончания 2016 года будет внесено изменение по увеличению значения целевого показателя до 23 домов.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2016-2018 годы по состоянию на 31.10.2016 года составляет 281,6 тыс. рублей или 90% от запланированных бюджетных ассигнований.

Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2016-2018 годы

Цель Подпрограммы «Системы жизнеобеспечения» на 2016-2018 годы – строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского муниципального образования от 04.08.2015 года № 119 «О приеме из хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия города Ангарска «Ангарский Водоканал» имущества в состав муниципальной казны» сети ливневой канализации протяженностью 112 024,94 м из хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (далее – МУП АГО «Ангарский Водоканал») переданы в состав муниципальной казны.

Ливневая канализация предназначена для организованного и достаточно быстрого отвода выпавших на территории города атмосферных осадков.

Управлением заключен муниципальный контракт от 22.04.2016 года с МУП АГО «Ангарский водоканал» на выполнение работ по эксплуатации и содержанию сетей и сооружений ливневой канализации. Цена муниципального контракта 6 111,3 тыс. рублей. Срок действия контракта до 31.12.2016 года. В рамках муниципального контракта выполнены следующие виды работ: очистка камер от ила и грязи колодцев на 15 улицах, очистка камер от ила и грязи дождеприемников на 36 улицах, промывка 1451,22 м трубопроводов, восстановление дождеприемников 1,2 куб.м, установка 14 шт. опорных колец, замена 21 люков, перекладка 25 м аварийного участка трубопровода, содержание в технически исправном состоянии оборудования насосных станций. Выполненные работы оплачены на сумму 4 220,7 тыс. рублей.

МУП АГО «Ангарский водоканал» выполнило работы по откачке талой воды на самых проблемных улицах города Ангарска, где отсутствует ливневая канализация, стоимостью 99,9 тыс. рублей и работы по организации водоотвода с внутриквартального проезда в 18 микрорайоне между домами 7, 12, 19 стоимостью 195,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и оплачены.

Для выполнения научно-исследовательских работ по разработке проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ангарского городского округа на 2016-2026 годы, проекта схемы водоснабжения и водоотведения Ангарского городского округа на период до 2031 года, проекта теплоснабжения Ангарского городского округа до 2031 года заключен муниципальный контракт с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». Цена контракта составляет 5 000,0 тыс. рублей.

В настоящее время проект Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ангарского городского округа на 2016-2026 годы (далее – ПКР) разработан и передан на рассмотрение и согласование сетевым организациям, интересы которых она затрагивает. После получения согласования и устранения замечаний ПКР будет размещена на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок утверждения ПКР – декабрь 2016 года.

Для проектирования и дальнейшего строительства в 2017 году магистрального водовода от насосной станции второго подъема водоочистных сооружений города Ангарска до водопроводной станции, расположенной в поселке Мегет, заключен муниципальный контракт с ООО «Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План» на сумму 1 140,0 тыс. рублей. В рамках контракта будет разработан проект планировки и межевания земельного участка с выбором оптимальной трассы для проектирования водовода.

Организациями жилищно-коммунального комплекса в период подготовки к отопительному сезону проведены гидравлические испытания на сетях теплоснабжения протяженностью 471,64 км, включая работы по капитальному ремонту и замене ветхих сетей теплоснабжения. На сетях водоснабжения и водоотведения протяженностью  898,36 км проведены регламентные работы по промывке и прочистке основных коллекторов, по замене 240 м ветхих водопроводных сетей и сетей водоотведения, ремонту и утеплению водопроводных колодцев, утеплению артезианских скважин, ремонту водопроводных и канализационных колодцев.

Планируемое значение целевого показателя «количество разработанных проектов и программ, направленных на развитие системы коммунальной и инженерной инфраструктуры» составляет 2 единицы. В Программу до окончания текущего года будет внесено изменение по уменьшению значения целевого показателя на 1 единицу.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Системы жизнеобеспечения» на 2016-2018 годы по состоянию на 31.10.2016 года составляет 4 516,1 тыс. рублей или 35,8% от запланированных бюджетных ассигнований. Невысокий процент исполнения мероприятий подпрограммы объясняется тем, что разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и разработке проекта планировки и межевания для строительства магистрального водоотвода будет осуществлена в декабре 2016 года.

Подпрограмма «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 2016-2018 годы

Цель подпрограммы «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 2016-2018 годы – обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

Подпрограмма направлена на обеспечение деятельности Управления и МКУ «СМХ» для выполнения бюджетных полномочий в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Процент исполнения по основному мероприятию «Обеспечение деятельности УКСЖКХТиС» составляет 81,4%, по основному мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ «СМХ» – 76,5%.

Планируемое значение целевого показателя «Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности Управления от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ангарского городского округа»  составляет 99% и будет достигнуто по окончанию текущего года.

Общее кассовое исполнение по Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2018 годы по состоянию на 31.10.2016 года составляет 44 574,9 тыс. рублей или 70,7 %.

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2018 годы по состоянию на 31.10.2016 представлена в таблице (Приложение 1).

Начальник Управления

по капитальному строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству,

транспорту и связи администрации

Ангарского городского округа                                                                                 В.В. Шунова

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о реализации мероприятий МП АГО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2018 годы |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финанси рования, предусмотренный МП (тыс. руб.) | Сумма принятых обязательств по муниципаль ным контрактам (тыс. руб.) | Объем выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальным контрактам | % выполнения физических объемов, предусмотренных муниципальным контрактом | Целевой показатель |
|  |  |  |  | в физических единицах | тыс.руб. |  | Планируемое значение 2016 года | Фактическое значение на 31.10.2016 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2016-2018 годы Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда» |
| 1. | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 173,1 | 166,8 | 86,2 кв.м | 166,8 | 100% | Жилая площадь муниципального жилищного фонда на котором проведен выборочный ремонт |
|  |  |  |  |  |  |  | 86,2 кв.м. | 86,2 кв.м. |
| Основное мероприятие «Оценка и обследование многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» |
| 1. | Оценка и обследование многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | 140,0 | 114,8 | 23 дома | 114,8 | 100% | Количество обследованных многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу и реконструкции |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 домов | 23 дома |
|  | Итого по подпрограмме «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2016-2018 годы | 313,1 | 281,6 | x | 281,6 | x | x | x |
| Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2016-2018 годы Основное мероприятие «Проектирование, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры» |
| 1. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры АГО | 5 000,0 | 5 000,0 | работы на стадии исполнения | - | - | Количество разработанных проектов и программ, направленных на развитие |
| 2. | Строительства двух ниток водопровода от АПР (водоочистные сооружения города Ангарска) до сети водоснабжения поселка Мегет- (разработка проекта планировки и проекта межевания ) | 1 140,0 | 1 140,0 | работы на стадии исполнения | - | - | систем коммунальной и инженерной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |
| 3. | Эксплуатация и содержание сетей и сооружений ливневой канализации на территории Ангарского городского округа в т.ч. откачка талых вод | 6 291,5 | 6 211,3 | работы на стадии исполнения | 4 320,6 | 69,5% | x | x |
| 4. | Устройство водоотвода с внутриквартального проезда в 18 мкрне между домами 7-12-19 | 200,0 | 199,9 | 54 м | 195,5 | 100% | x | x |
|  | Итого по подпрограмме «Системы жизнеобеспечения» на 2016-2018 годы | 12 631,5 | 12 551,2 | x | 4 516,1 | x | Количество инцидентов на сетях водоснабжения и водоотведения, связанных с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества населению |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 |
| Подпрограмма « Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 2016 - 2018 годы Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа» |
| 1. | Обеспечение деятельности Управления | 30 083,5 | 30 083,5 | 99% | 24 489,1 | 81,4% | Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УКСЖКХТиС от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ангарского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  | 99% | 81,4% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Служба муниципального хозяйства» |
| 1. | Обеспечение деятельности МКУ «СМХ» | 19 992,4 | 19 992,4 | 99% | 15 288,1 | 76,5% | Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности МКУ «СМХ» от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ангарского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  | 99% | 76,5% |
|  | Итого по подпрограмме «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 2016 - 2018 годы | 50 075,9 | 50 075,9 | 99% | 39 777,2 | 79,4% | x | x |
|  | Всего по Программе | 63 020,5 | 62 908,8 | x | 44 574,9 | x | x | x |

| Начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |  |  |  |  |  |  | В.В. Шунова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |