Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 27.11.2019 № 534-75/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2021 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять информацию Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 года № 2431-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                              		                                             А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 Тел./Факс (395-5) 52-17-27 ИНН 3801132050 E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru № На № от |  | В Думу Ангарского городского округа |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа

«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2021 годы

по состоянию на 01.10.2019 года

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм | Факт 2018 года | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.10.2019 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2019 | на 01.10.2019 |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2021 годы : | тыс. руб. | 73 327,3 | 23 389,5 | 73 381,3 | 57 021,4 | -16 359,9 | -22,3 | Плановое исполнение мероприятий программы |
|  | Целевой показатель: Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении | млн. чел | 19,3 | 17,7 | 17,7 | 13,3 | -4,4 | -24,9 | Прогрессивный. Плановое значение показателя будет достигнуто по окончанию 2019 года . |
|  | Целевой показатель: Количество выданных специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | ед. | 76 | 50 | 150 | 189 | 39 | 26 | Прогрессивный Годовое значение целевого показателя исполнено на 126,0 % |
| 1.1 | Подпрограммы 1: «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 73 116,3 | 23 353,5 | 73 345,3 | 56 985,4 | -16 359,9 | -22,3 | Плановое исполнение мероприятий подпрограммы |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение транспортной доступности и комфортности пассажирских перевозок общественным транспортом на территории Ангарского городского округа» | тыс. руб. | 73 116,3 | 23 353,5 | 73 345,3 | 56 985,4 | -16 359,9 | -22,3 | Плановое исполнение мероприятий подпрограммы |
|  | Целевой показатель: Доля возмещаемых затрат из средств бюджета Ангарского городского округа в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом от общей суммы произведенных расходов на оказание данных услуг | % | 53,2 | 16,81 | 51,3 | 51,3 | 0,0 | 0,0 | Регрессивный. Значение показателя. рассчитано на основании плановой суммы расходов на производство и реализацию товаров, продукции (работ, услуг) предприятия на текущий год МУП АГО «Ангарский трамвай» 131 082,2 тыс. рублей и предоставленной субсидии в сумме 67 279,8 тыс.руб. |
|  | Целевой показатель: Количество перевезенных пассажиров городским наземным электрическим транспортом | млн. чел | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | -0,4 | -18,2 | Прогрессивный. Данный показатель определяется формой № 65- ЭТР «Сведения о городском электрическом транспорте» и определяется годом позже после отчетного периода. |
|  | Целевой показатель: Количество обновляемого подвижного состава МУП АГО «Ангарский трамвай» | ед, | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0 | -10 | -100% | Постоянный. Плановое исполнение мероприятия подпрограммы. Муниципальный контракт на оказание услуг по доставке, погрузке и разгрузке трамвайных вагонов заключен 24.09.2019 с ООО «Транспортная компания роза-ветров». Срок оказания услуг 90 календарных дней с момента заключения контракта. |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 211,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: «Сохранение и развитие объектов транспортной инфраструктуры» | тыс. руб. | 211,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Целевой показатель: Количество выданных специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | ед. | 76 | 50 | 150 | 189 | 39 | 26 | Прогрессивный Годовое значение целевого показателя исполнено на 126,0 % |

Начальник Управления по капитальному строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи

администрации Ангарского городского округа                                                                                                                                                                     В.В. Шунова

Мурзина Ольга Рондиновна

(3955) 50 41 26

Согласовано:

| Заместитель мэра |  | А.С. Сафронов |
| --- | --- | --- |
| Председатель Комитета по экономике и финансам |  | И.Г. Миронова |
| Председатель комитета по правовой и кадровой политике |  | Н.А. Комисарова |
| Начальник отдела по стратегическому развитию территории |  | Н.Г. Евстафьева |

Рассылка:

| № | Наименование получателя | Кол. экз. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УКСЖКХТиС | 1 |  |
|  | Комитет по экономике и финансам | 1 |  |
|  | Аппарат Думы АГО | 1 |  |
|  | Отдел по стратегическому развитию территории | 1 |  |