Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 25.09.2019 № 515-72/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2021 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа,  утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять информацию Управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 года № 2428-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНЕГОРОДСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 Тел.\Факс (3955) 52-51-36 ИНН 3801132068 E-mail: uvgt@mail.angarsk-adm.ru № На № от |  | Председателю Думы Ангарского городского округа А.А. Городскому |
| --- | --- | --- |

⌐	¬

# ИНФОРМАЦИЯ

# о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегородских территорий на 2017-2021 годы (далее – Программа)

по состоянию на 01.08.2019

# Таблица № 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2018 года | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.08.2019 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2019 | на 01.08.2019 |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
|  | Программа: «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2021 годы | тыс.руб. | 83 853,8 | 80 582,3 | 91 544,4 | 44 188,0 | -47 356,3 | -51,7 |  |
|  | Целевой показатель 1: Уровень обеспеченности жилищного фонда сельской местности водопроводом | % | – | 48,4 | 48,4 | – | – | – | Данный показатель определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения №1-жилфонд и определяется годом позже после отчетного года |
|  | Целевой показатель 2: Уровень обеспеченности жилищного фонда сельской местности водоотведением | % | – | 44,9 | 44,9 | – | – | – |  |
|  | Целевой показатель 3: Уровень обеспеченности жилищного фонда сельской местности отоплением | % | – | 51,1 | 51,1 | – | – | – |  |
|  | Целевой показатель 4: Уровень обеспеченности жилищного фонда сельской местности горячим водоснабжением | % | – | 41,7 | 41,7 | – | – | – |  |
|  | Целевой показатель 5: Уровень обеспеченности жилищного фонда сельской местности газом (сетевым, сжиженным) | % | – | 11,6 | 11,6 | – | – | – |  |
|  | Целевой показатель 6: Протяженность освещенных улиц | км | - | 35,66 | 46,56 | 42,9 | -3,66 | -7,9 | Прогрессивный В настоящее время в рамках МК № 1900019040 от 22.07.2019 подрядной организацией ведутся работы по устройству сетей наружного освещения в п. Мегет по 11 улицам протяженностью 7,3 км. Срок окончания работ по контракту –05.09.2019. В августе 2019 года проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по устройству сетей наружного освещения в д. Зуй по ул. Трактовая (1,18 км.) |
|  | Целевой показатель 7: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 30 | 26,5 | 26,5 | 27,79 | 1,29 | 4,9 | Регрессивный Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог планируется закончить в 3 квартале 2019 года |
|  | Целевой показатель 8: Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий | чел./ год | 26 122 | 23 000 | 23 000 | 13 280 | -9 720 | -42,3 | Прогрессивный В 3 и 4 квартале запланированы мероприятия |
|  | Целевой показатель 9: Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | чел./ год | 855 | 855 | 855 | 685 | -170 | -19,9 | Прогрессивный В 3 и 4 квартале запланированы мероприятия |
|  | Целевой показатель 10: Количество плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельских территориях | ед./ год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постоянный |
|  | Целевой показатель 11: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО | % | 96,7 | 99 | 99 | 56,4 | -42,6 | -43,0 | Постоянный Оплата по муниципальным контрактам на обеспечение деятельности УВГТ произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие Мегетской территории» на 2017-2021 годы | тыс.руб. | 15 251,8 | 17 605,9 | 24 237,7 | 9 912,5 | -14 325,2 | -59,1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | тыс.руб. | 416,2 | 382,6 | 382,6 | 188,4 | -194,2 | -50,8 |  |
| 1.1.1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов | % | 96,5 | 100 | 100 | 49,2 | -50,8 | -50,8 | Постоянный Оплата осуществляется по факту выставленных платежных документов |
| 1.2 | Основное мероприятие: Благоустройство территории | тыс.руб. | 5 554,6 | 7 010,4 | 12 231,5 | 3 758,8 | -8 472,7 | -69,3 |  |
| 1.2.1 | Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц | км | 23,2 | 20,2 | 31,1 | 27,0 | -4,1 | -13,2 | Прогрессивный В 2019 году в рамках инвестиционной программы АО «Братская электросетевая компания» выполнены работы по устройству наружного освещения по ул. Весенняя, ул. Железнодорожная п. Мегет и ул. Центральная п. Ударник протяженностью 3,8 км. В настоящее время в рамках МК № 1900019040 от 22.07.2019 подрядной организацией ведутся работы по устройству сетей наружного освещения в п. Мегет по 11 улицам протяженностью 7,3 км. Срок окончания работ по контракту –05.09.2019. В августе 2019 года проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по устройству сетей наружного освещения в д. Зуй по ул. Трактовая (1,18 км.) |
| 1.2.2 | Целевой показатель: Объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок | куб. м | 4 130 | 1 280 | 1 280 | 4 459 | +3179 | 248,4 | Прогрессивный В 2019 году вывезено 329 куб. м. отходов (39,48тонн) |
| 1.2.3 | Целевой показатель: Количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки) | ед./ год | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Прогрессивный |
| 1.3 | Основное мероприятие: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.руб. | 7 531,1 | 8 160,4 | 9 571,1 | 4 810,7 | -4 760,4 | -49,7 |  |
| 1.3.1 | Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 12,1 | 11,0 | 11,0 | 11,79 | +0,79 | 7,2 | Регрессивный В рамках муниципального контракта проведены работы по ремонту улицы Рождественская в поселке Мегет протяженностью 256,67 п.м. В августе-сентябре 2019 года в рамках муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселка Мегет, поселка Ударник, деревни Зуй от 12.04.2019 №1900019012 будет проведен ремонт автомобильных дорог протяженностью 77 м. |
| 1.3.2 | Целевой показатель: Количество разработанных проектов | ед./ год | - | 1 | 1 | 0 | -1 | -100 | Прогрессивный Дата заключения МК «Подготовительные работы по устройству подъездных путей к участкам, выделенных для многодетных семей в поселке Стеклянка» не ранее 15.08.2019. Сумма контракта 687,3 тыс.рублей. |
| 1.4 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 851,5 | 1 170,0 | 1 170,0 | 703,7 | -466,3 | -39,9 |  |
| 1.4.1 | Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков | ед./ год | 233 | 267 | 267 | 274 | +7 | 2,6 | Прогрессивный В 2019 году выполнялись работы по обслуживанию 274 дорожных знаков. |
| 1.5 | Основное мероприятие: Развитие систем коммунальной инфраструктуры | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5.1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО | % | - | - | - | - | - | -- | - |
| 1.6 | Основное мероприятие: Организация культурного досуга населения | тыс.руб. | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 206,6 | -161,9 | -43,9 |  |
| 1.6.1 | Целевой показатель: Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий | чел./ год | 3818 | 3500 | 3500 | 3400 | -100 | -2,9 | Постоянный Проведены массовые мероприятия: День поселка Мегет, мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 мая, народное гуляние Масленица. В рамках проекта «ПАРКуйся в лето» проведены танцевальные вечера для жителей поселка Мегет с июня по август. Запланировано проведение Праздника Урожая и новогодние мероприятия |
| 1.7 | Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта | тыс.руб. | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 210,3 | -114,7 | -35,3 |  |
| 1.7.1 | Целевой показатель: Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | чел./ год | 440 | 440 | 440 | 360 | -80 | -18,2 | Прогрессивный Часть мероприятий запланирована с октября 2019 года |
| 1.8 | Основное мероприятие: Реализация молодежной политики | тыс.руб. | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 34,0 | -24,0 | -41,4 |  |
| 1.8.1 | Целевой показатель: Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности | чел./ год | 420 | 450 | 450 | 330 | -120 | -26,7 | Прогрессивный 26.06.2019 проведен День Молодежи. На сентябрь 2019 запланировано проведение Туристического слета. |
| 1.9 | Основное мероприятие: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости | тыс.руб. | 146,9 | 131,1 | 131,0 | 0 | -131,0 | -100 |  |
| 1.9.1 | Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа | ед./ год | 12 | 7 | 7 | 0 | -7 | -100 | Прогрессивный Заключен муниципальный контракт №0700019015 от 24.06.2019 и №0700018021 от 25.06.2018 на выполнение работ по проведению технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности в отношении объектов недвижимости нежилого фонда и линейных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности Ангарского городского округа и бесхозяйных объектов, находящихся на территории поселка Мегет Ангарского городского округа. Срок выполнения работ до 01.12.2019. |
| 2 | Подпрограмма 2: «Развитие Савватеевской территории» на 2017-2021 годы | тыс.руб. | 29 633,9 | 19 715,7 | 21 589,8 | 11 267,5 | -10 322,3 | -47,8 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Проведение ремонта муниципального жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | тыс.руб. | 1 551,7 | 1 134,2 | 1 134,2 | 67,1 | -1 067,1 | -94,1 |  |
| 2.1.1 | Целевой показатель: Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | ед./ год | 14 | 9 | 9 | 0 | -9 | -100 | Прогрессивный В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту зданий муниципального жилищного фонда, расположенных в с. Савватеевка. |
| 2.1.2 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов | % | 99,3 | 100 | 100 | 50 | -50 | -50 | Постоянный Оплата осуществляется по факту выставленных платежных документов |
| 2.2 | Основное мероприятие: Благоустройство территории | тыс.руб. | 2 585,0 | 3 209,5 | 3 434,1 | 1 693,0 | -1 741,1 | -50,7 |  |
| 2.2.1 | Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц | км | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0 | 0 | Прогрессивный |
| 2.2.2 | Целевой показатель: Объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок | куб. м | 533 | 650 | 650 | 563 | -87 | -13,4 | Прогрессивный В 2019 году вывезено 30 куб. м. отходов (3,5 тонны). Мероприятие запланировано на 4 квартал. |
| 2.2.3 | Целевой показатель: Количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки) | ед./ год | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -100 | Прогрессивный В конце 2018 года был разработан проект благоустройства центральной части с. Савватеевка, но в данном проекте не предусмотрена установка детской площадки, ранее планируемой на 2019 год по ул. Клубной. В связи с чем , принято решение дополнить существующие детские площадки в п. Звездочка, п. Новоодинск, в с. Савватеевка дополнительными элементами. В рамках муниципального контракта № 1900019029 от 27.05.2019 дополнены игровыми элементами детские площадки по адресам: с. Савватеевка, ул. Школьная, пос. Новоодинск, ул. Лесная, пос. Звездочка, ул. Сплавная |
| 2.3 | Основное мероприятие: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.руб. | 8 707,2 | 5 322,3 | 4 557,7 | 3 420,3 | -1 137,4 | -25 |  |
| 2.3.1 | Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | 100 | Регрессивный |
| 2.3.2 | Целевой показатель: Количество мостов, приведенных в нормативное состояние | ед. | 1 | - | - | - | - | - | Постоянный |
| 2.4 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 87,3 | 537,0 | 528,1 | 118,6 | -409,5 | -77,5 |  |
| 2.4.1 | Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков | ед./ год | 34 | 39 | 39 | 0 | -39 | -100 | Прогрессивный Проводятся (повторно) конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по установке, обслуживанию дорожных знаков, нанесению дорожной разметки, устройству искусственных неровностей в с. Савватеевка |
| 2.5 | Основное мероприятие: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | тыс.руб. | 6385,5 | 0,0 | 835,0 | 0,0 | -835,0 | -100 |  |
| 2.5.1 | Целевой показатель: Количество разработанных проектов | ед. | - | - | - | - | - | - | Постоянный |
| 2.5.2 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО | % | 100 | - | - | - | - | - | Постоянный |
| 2.6 | Основное мероприятие: Организация культурного досуга населения | тыс.руб. | 9 807,7 | 9 019,5 | 9 249,6 | 5 792,7 | -3 456,9 | -37,4 |  |
| 2.6.1 | Целевой показатель: Количество творческих коллективов МАУ ДК «Нива» | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 | Постоянный |
| 2.6.2 | Целевой показатель: Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий | чел./ год | 12 818 | 11000 | 11000 | 4 908 | -6 092 | -55,4 | Постоянный Проведены массовые мероприятия Масленица, День Победы, День села Савватеевка, митинг в День памяти и скорби 22 июня, мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному Женскому Дню 8 марта, спортивные и игровые программы дню Святого Валентина, Дню знаний, Дню России, международному Дню семьи. Проведены тематические вечера и дискотеки. В 3 и 4 квартале мероприятия будут проведены согласно плану работы МАУ АГО «ДК Нива» и выполнены в полном объеме |
| 2.6.3 | Целевой показатель: Посещаемость библиотеки МАУ ДК «Нива» | чел./ год | 6 068 | 4423 | 4423 | 2 038 | -2 385 | -53,9 | В 3 и 4 квартале мероприятия будут проведены согласно плану работы МАУ АГО «ДК Нива» и выполнены в полном объеме |
| 2.7 | Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта | тыс.руб. | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 175,8 | -86,4 | -33 |  |
| 2.7.1 | Целевой показатель: Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | чел./ год | 150 | 150 | 150 | 110 | -40 | -26,7 | Прогрессивный Проведение соревнований запланированы с сентября 2019 года |
| 2.8 | Основное мероприятие: Реализация молодежной политики | тыс.руб. | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 0 | -62,5 | -100 |  |
| 2.8.1 | Целевой показатель: Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности | чел./ год | 140 | 160 | 160 | 0 | -160 | -100 | Прогрессивный На сентябрь 2019 запланировано мероприятие «Военно-спортивный турнир». На ноябрь 2019 года запланировано проведение мероприятия Школа актива |
| 2.9 | Основное мероприятие: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости | тыс.руб. | 130,8 | 168,5 | 168,5 | 0 | -168,5 | -100 |  |
| 2.9.1 | Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа | ед./ год | 11 | 9 | 9 | 0 | -9 | -100 | Прогрессивный Заключен муниципальный контракт №0700019017 от 25.06.2019 на выполнение работ по проведению технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности в отношении объектов недвижимости нежилого фонда и линейных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности Ангарского городского округа и бесхозяйных объектов, находящихся на территории поселка Савватеевка Ангарского городского округа. Срок выполнения работ до 01.12.2019. |
| 2.10 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт нежилых помещений Ангарского городского округа | тыс.руб. | 54 | 0 | 1 357,9 | 0 | -1 357,9 | -100 |  |
| 2.10.1 | Целевой показатель: Количество разработанных проектов на капитальный ремонт с перепланировкой и переустройством нежилого помещения в жилое | ед. | 1 | - | - | - | - | - | Постоянный |
| 2.10.2 | Количество отремонтированных нежилых помещений | ед./ год | - | - | - | - | - | - | Постоянный Показатель введен в связи с увеличением объема финансирования на проведение капитального ремонта нежилого помещения. Изменения в муниципальную программу в части добавления показателя утверждены постановлением администрации АГО от 06.08.2019 № 788-па. Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту с перепланировкой и переустройством нежилого помещения в жилое, расположенного по адресу: с. Савватеевка, ул. Школьная, дом 45. Дата проведения аукциона 30.08.2019. |
| 3 | Подпрограмма 3: «Развитие Одинской территории» на 2017-2021 годы | тыс.руб. | 18 875,2 | 18 976,3 | 20 556,8 | 10 281,8 | -10 274,9 | -50,0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Благоустройство территории | тыс.руб. | 1 497,3 | 2 119,9 | 2 144,7 | 3 313,3 | -831,4 | -38,8 |  |
| 3.1.1 | Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц | км | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 9,1 | 0,44 | 5,1 | Прогрессивный В соответствии с муниципальным контрактом № 1900018059 был выполнен монтаж сетей наружного освещения протяженностью 0,44 км. с установкой 18 светильников наружного освещения в с. Одинск |
| 3.1.2 | Целевой показатель: Объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок | куб. м | 1225 | 650 | 650 | 1458 | 808 | 124,3 | Прогрессивный В 2019 году вывезено 233 куб. м. отходов (28 тонн). |
| 3.1.3 | Целевой показатель: Количество обслуживаемых детских площадок | ед./ год | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | Постоянный |
| 3.2 | Основное мероприятие: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.руб. | 4 263,8 | 6 215,9 | 7 610,4 | 3 866,0 | -3 744,3 | -49,2 |  |
| 3.2.1 | Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 13,6 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | 0,5 | 4,2 | Регрессивный В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Рассвета в с. Одинск |
| 3.3 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 123,4 | 111,8 | 111,8 | 0 | -111,8 | -100 |  |
| 3.3.1 | Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков | ед./ год | 42 | 53 | 53 | 0 | --53 | -100 | Прогрессивный Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по обслуживанию дорожных знаков в с. Одинск |
| 3.4 | Основное мероприятие: Развитие систем коммунальной инфраструктуры | тыс.руб. | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4.1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО | % | 100 | - | - | - | - | - | Постоянный |
| 3.5 | Основное мероприятие: Организация культурного досуга населения | тыс.руб. | 12 597,8 | 10 157,6 | 10 318,8 | 4 899,3 | -5 419,5 | -52,5 |  |
| 3.5.1 | Целевой показатель: Количество творческих коллективов МАУ ДК «Одинск» | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100 | Постоянный |
| 3.5.2 | Целевой показатель: Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий | чел./ год | 9 486 | 8 500 | 8 500 | 4 972 | -3 528 | -41,5 | Постоянный В с. Одинск проведены массовые мероприятия такие как: День Победы, Сурхарбан, детский Сурхарбан, Сагаалган, День защиты детей, День 8 марта, День защитника Отечества и другие праздничные мероприятия. В 3 и 4 квартале мероприятия будут проведены согласно плану работы МАУ АГО «ДК Одинск» и выполнены в полном объеме |
| 3.5.3 | Целевой показатель: Посещаемость библиотеки МАУ «ДК Одинск» | чел./ год | 3 600 | 4 020 | 4 020 | 1 933 | -2087 | -51,9 | В 3 и 4 квартале мероприятия будут проведены согласно плану работы МАУ АГО «ДК Одинск» и выполнены в полном объеме |
| 3.6 | Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта | тыс.руб. | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 173,2 | -88,9 | -33,9 |  |
| 3.6.1 | Целевой показатель: Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | чел./ год | 265 | 265 | 265 | 215 | -50 | -18,9 | Прогрессивный Проведение мероприятий с сентября 2019 года |
| 3.7 | Основное мероприятие: Реализация молодежной политики | тыс.руб. | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 30,0 | -22,8 | -43,2 |  |
| 3.7.1 | Целевой показатель: Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности | чел./ год | 140 | 160 | 160 | 135 | -25 | -15,6 | Прогрессивный 23.06.2019 проведен Туристический слет, на ноябрь 2019 года запланирована Школа актива |
| 3.8 | Основное мероприятие: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости | тыс.руб. | 41,7 | 56,2 | 56,2 | 0 | -56,2 | -100 |  |
| 3.8.1 | Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа | ед./ год | 3 | 3 | 3 | 0 | -3 | -100 | Прогрессивный Заключен муниципальный контракт №0700018004 от 19.03.2018 на выполнение работ по проведению технической инвентаризации, паспортизации, государственной регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости.(3 объекта). Срок выполнения работ до 01.12.2018 |
| 4 | Подпрограмма 4: «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2017-2021 годы | тыс.руб. | 0 | 3 936,5 | 3 936,5 | 762,1 | -3 174,4 | -80,6 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры | тыс.руб. | 0 | 3 936,5 | 3 936,5 | 762,1 | -3 174,4 | -80,6 |  |
| 4.1.1 | Целевой показатель: Количество плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельских территориях | ед./ год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постоянный |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2021 годы | тыс.руб. | 20 095,9 | 20 347,9 | 21 223,6 | 11 964,1 | -9 259,5 | -43,6 |  |
| 5.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности УВГТ | тыс.руб. | 20 095,9 | 20 347,9 | 21 223,6 | 11 964,1 | -9 259,5 | -43,6 |  |
| 5.1.1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 96,7 | 99 | 99 | 56,4 | -42,6 | -43,0 | Постоянный Оплата по муниципальным контрактам на обеспечение деятельности УВГТ произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг |

Информация об объеме и источниках финансирования муниципальной Программы по состоянию на 01.08.2019.

Таблица №2

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Ед. изм. | Факт 2018 | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.08.2019 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2019 | на 01.08.2019 |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
|  | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2021 гг. | тыс. руб. | 83 853,8 | 80 582,3 | 91 544,4 | 44 188,0 | -47 356,3 | -51,7 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 77 611,5 | 79 862,2 | 90 775,7 | 44 188,0 | -46 587,6 | -51,3 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 6 242,3 | 720,1 | 768,7 | 0,0 | -768,7 | -100,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие Мегетской территории» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 15 251,8 | 17 605,9 | 24 237,7 | 9 912,5 | -14 325,2 | -59,1 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 15 251,8 | 17 605,9 | 24 237,7 | 9 912,5 | -14 325,2 | -59,1 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | тыс. руб. | 416,2 | 382,6 | 382,6 | 188,4 | -194,2 | -50,8 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 416,2 | 382,6 | 382,6 | 188,4 | -194,2 | -50,8 |  |
| 1.1.1. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах п. Мегет | тыс. руб. | 416,2 | 382,6 | 382,6 | 188,4 | -194,2 | -50,8 | Оплата осуществляется по факту выставленных платежных документов |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 416,2 | 382,6 | 382,6 | 188,4 | -194,2 | -50,8 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Благоустройство территории» | тыс. руб. | 5 554,6 | 7 010,4 | 12 231,5 | 3 758,8 | -8 472,7 | -69,3 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 5 554,6 | 7 010,4 | 12 231,5 | 3 758,8 | -8 472,7 | -69,3 |  |
| 1.2.1. | Уличное освещение | тыс. руб. | 2 714,4 | 3 500,0 | 8 621,3 | 1 854,1 | -6 767,2 | -78,5 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Срок выполнения работ по МК № 1900018064 от 11.01.2019 на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения в поселке Мегет - 31.12.2018, по МК № 1798 от 25.12.2018 оказание услуг по отпуску электрической энергии (уличное освещение п.Мегет) - 31.12.2019, по МК № 1900019040 от 22.07.2019 на выполнение работ по устройству наружного освещения в п.Мегет - 05.09.2019. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика выполнение работ по текущему ремонту сетей наружного освещения в д.Зуй по ул.Трактовая. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 2 714,4 | 3 500,0 | 8 621,3 | 1 854,1 | -6 767,2 | -78,5 |  |
| 1.2.2. | Организация обеспечения чистоты и порядка | тыс. руб. | 1 226,0 | 1 735,9 | 1 865,6 | 675,5 | -1 190,1 | -63,8 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. В полном объеме выполнены работы по акарицидной обработке территории парка "Славы солдат" и территории парка "Аллея любви", по обрезке и валке деревьев на территории п.Мегет, д.Зуй. Срок выполнения работ по зимнему и летнему содержанию мест общего пользования, по содержанию и устройству контейнерных площадок ТКО, по благоустройству территории п. Мегет, по сбору, перевозке и уничтожению трупов диких (бродячих) животных, обнаруженных на Мегетской территории в п. Мегет, д. Зуй в рамках муниципальных контрактов - 3-4 квартал 2019 года. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 226,0 | 1 735,9 | 1 865,6 | 675,5 | -1 190,1 | -63,8 |  |
| 1.2.3. | Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм | тыс. руб. | 524,0 | 700,0 | 700,0 | 521,5 | -178,5 | -25,5 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. В полном объеме выполнены работы по установке малых архитектурных форм в поселке Мегет, поселке Ударник. Срок выполнения работ по содержанию и обслуживанию малых архитектурных форм на территории п.Мегет в рамках МК №1900019003 от 26.03.2019 - 31.12.2019. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 524,0 | 700,0 | 700,0 | 521,5 | -178,5 | -25,5 |  |
| 1.2.4. | Содержание и благоустройство территории кладбища | тыс. руб. | 344,9 | 365,1 | 335,2 | 99,6 | -235,6 | -70,3 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ по содержанию территории кладбища в районе д.Зуй в рамках МК 1900019010 от 09.04.2019. Срок выполнения работ - 31.12.2019. |
|  | местный бюджет |  | 344,9 | 365,1 | 335,2 | 99,6 | -235,6 | -70,3 |  |
| 1.2.5. | Благоустройство центральной площади | тыс. руб. | 341,9 | 300,0 | 300,0 | 198,7 | -101,3 | -33,8 | В полном объеме выполнены работы по благоустройству центральной площади, расположенной по адресу: поселок Мегет, 1 квартал, дом 7 напротив административного здания в рамках МК 1900019026 от 28.05.2019. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика выполнение работ по разработке проектной документации по благоустройству центральной части п.Мегет. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 341,9 | 300,0 | 300,0 | 198,7 | -101,3 | -33,8 |  |
| 1.2.6. | Обустройство ледовых городков | тыс. руб. | 403,4 | 409,4 | 409,4 | 409,4 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 403,4 | 409,4 | 409,4 | 409,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | тыс. руб. | 7 531,1 | 8 160,4 | 9 571,1 | 4 810,7 | -4 760,4 | -49,7 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 7 531,1 | 8 160,4 | 9 571,1 | 4 810,7 | -4 760,4 | -49,7 |  |
| 1.3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 3 578,4 | 5 088,0 | 5 088,0 | 3 634,1 | -1 453,9 | -28,6 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ. Срок выполнения работ в рамках МК: №1900018057 от 10.12.2018 по зимнему содержанию автомобильных дорог на Мегетской территории - 31.12.2019, №1900019012 от 12.04.2019 по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселка Мегет, деревни Зуй, поселка Ударник (ямочный ремонт) - 20.09.2019, №1900019009 от 08.04.2019 по летнему содержанию автомобильных дорог на Мегетской территории - 14.10.2019. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 3 578,4 | 5 088,0 | 5 088,0 | 3 634,1 | -1 453,9 | -28,6 |  |
| 1.3.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 3 580,3 | 833,9 | 833,9 | 716,0 | -117,9 | -14,1 | Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по ремонту ул.Рождественская (МК №1900019027 от 28.05.2019). |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 3 580,3 | 833,9 | 833,9 | 716,0 | -117,9 | -14,1 |  |
| 1.3.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | В настоящее время проводятся конкурсные процедуры (повторно) по определению подрядчика на выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации на капитальный ремонт ул.Сибирская в п.Мегет. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 |  |
| 1.3.4. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 189,0 | 2 138,5 | 3 549,2 | 460,6 | -3 088,6 | -87,0 | В рамках заключенного МК ПиДл-0717-0717/05.19 от 27.06.2019 с ГАУИО "Ирэкспертиза" строительстве Иркутской области" выполнена 100% предоплата за выполнение работ за экспертизу ПСД, результатов инженерных изысканий, сметной стоимости объекта капитального строительства автомобильной дороги Зуй-Мегет. Оплата по договорам, заключенным с ООО «Ангара" после получения положительных заключения государственных экспертиз на ПСД. Дата заключения МК «Подготовительные работы по устройству подъездных путей к участкам, выделенных для многодетных семей в поселке Стеклянка» не ранее 15.08.2019. Сумма контракта 687,3 тыс.рублей. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 189,0 | 2 138,5 | 3 549,2 | 460,6 | -3 088,6 | -87,0 |  |
| 1.3.5. | Аварийно-восстановительные работы на автомобильном виадуке поселка Мегет | тыс. руб. | 183,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 183,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения» | тыс. руб. | 851,5 | 1 170,0 | 1 170,0 | 703,7 | -466,3 | -39,9 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 851,5 | 1 170,0 | 1 170,0 | 703,7 | -466,3 | -39,9 |  |
| 1.4.1. | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков | тыс. руб. | 255,7 | 200,0 | 264,0 | 140,5 | -123,5 | -46,8 | Работы по установке дорожных знаков на территории п. Мегет, д.Зуй, п.Ударник в рамках МК №1900019008 от 10.04.2019, №1900019032 от 24.06.2019 выполнены в полном объеме. Срок выполнения работ по обслуживанию дорожных знаков на Мегетской территории в рамках МК №1900019021 от 29.04.2019- 31.12.2019. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 255,7 | 200,0 | 264,0 | 140,5 | -123,5 | -46,8 |  |
| 1.4.2. | Нанесение краской дорожной разметки | тыс. руб. | 317,4 | 320,0 | 256,0 | 0,0 | -256,0 | -100,0 | Работы выполняются в соответствии с МК №1900019020 от 26.04.2019 на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах в п.Мегет, д.Зуй. Срок выполнения работ - 19.08.2019. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 317,4 | 320,0 | 256,0 | 0,0 | -256,0 | -100,0 |  |
| 1.4.3. | Устройство искусственных неровностей | тыс. руб. | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.4. | Выполнение работ по устройству остановочных пунктов | тыс. руб. | 47,4 | 150,0 | 150,0 | 133,0 | -17,0 | -11,3 | Экономия сложилась в результате подготовки проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по устройству остановочных пунктов по ул.Садовая в п.Мегет. Работы по МК 1900019006 от 01.04.2019 выполнены в полном объеме. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 47,4 | 150,0 | 150,0 | 133,0 | -17,0 | -11,3 |  |
| 1.4.5. | Установка пешеходных ограждений | тыс. руб. | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 430,2 | -69,8 | -14,0 | Экономия сложилась в результате подготовки проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по устройству металлического ограждения в районе МДОУ "Детский сад комбинированного типа №43". Работы по МК 1900019031 от 18.06.2019 выполнены в полном объеме. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 430,2 | -69,8 | -14,0 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 «Организация культурного досуга населения» | тыс. руб. | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 206,6 | -161,9 | -43,9 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 206,6 | -161,9 | -43,9 |  |
| 1.5.1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. руб. | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 44,9 | -106,3 | -70,3 | Проведены массовые мероприятия: День поселка Мегет, день матери, день защиты детей. В рамках проекта «ПАРКуйся в лето» проведены танцевальные вечера для жителей поселка в июле и запланированы в августе месяце. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 44,9 | -106,3 | -70,3 |  |
| 1.5.2. | Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории Ангарского городского округа | тыс. руб. | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 161,7 | -55,6 | -25,6 | Проведены мероприятия посвящённые Дню Победы 9 мая, народное гуляние Масленица. Планируется провести новогодние и крещенские гуляния. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 161,7 | -55,6 | -25,6 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 «Развитие физической культуры и спорта» | тыс. руб. | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 210,3 | -114,7 | -35,3 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 210,3 | -114,7 | -35,3 |  |
| 1.6.1. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | тыс. руб. | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 129,7 | -57,2 | -30,6 | Приняли участие в зимних сельских играх, в региональном этапе по хоккею «Золотая шайба» в г. Братск, г. Пенза. Часть мероприятий запланирована, начиная с октября 2019 года. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 129,7 | -57,2 | -30,6 |  |
| 1.6.2. | Организация работы инструктора | тыс. руб. | 138,1 | 138,1 | 138,1 | 80,6 | -57,5 | -41,6 | Оплата за услуги по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан с января 2019 по июль 2019 (1 инструктор). |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 138,1 | 138,1 | 138,1 | 80,6 | -57,5 | -41,6 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 7 «Реализация молодежной политики» | тыс. руб. | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 34,0 | -24,0 | -41,4 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 34,0 | -24,0 | -41,4 |  |
| 1.7.1. | Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи | тыс. руб. | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 34,0 | -24,0 | -41,4 | 26.06.2019 проведен День Молодежи. На сентябрь 2019 запланировано проведение Туристического слета. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 34,0 | -24,0 | -41,4 |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 8 «Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости» | тыс. руб. | 146,9 | 131,0 | 131,0 | 0,0 | -131,0 | -100,0 | Заключен муниципальный контракт №0700019015 от 24.06.2019 на выполнение работ по проведению технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности в отношении объектов недвижимости нежилого фонда и линейных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности Ангарского городского округа и бесхозяйных объектов, находящихся на территории поселка Мегет Ангарского городского округа (6 объектов). Срок выполнения работ до 01.12.2019. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 146,9 | 131,0 | 131,0 | 0,0 | -131,0 | -100,0 |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 9 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие Савватеевской территории» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 29 633,9 | 19 715,7 | 21 589,8 | 11 267,5 | -10 322,3 | -47,8 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 24 111,7 | 19 715,7 | 21 589,8 | 11 267,5 | -10 322,3 | -47,8 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 5 522,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Проведение ремонта муниципального жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | тыс. руб. | 1 551,7 | 1 134,2 | 1 134,2 | 67,1 | -1 067,1 | -94,1 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 551,7 | 1 134,2 | 1 134,2 | 67,1 | -1 067,1 | -94,1 |  |
| 2.1.1. | Ремонт муниципального жилищного фонда | тыс. руб. | 1 406,2 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | -1 000,0 | -100,0 | В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту зданий муниципального жилищного фонда, расположенных в с. Савватеевка. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 406,2 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | -1 000,0 | -100,0 |  |
| 2.1.2. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | тыс. руб. | 145,5 | 134,2 | 134,2 | 67,1 | -67,1 | -50,0 | Оплата осуществляется по факту выставленных платежных документов. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 145,5 | 134,2 | 134,2 | 67,1 | -67,1 | -50,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Благоустройство территории» | тыс. руб. | 2 585,0 | 3 209,5 | 3 434,1 | 1 693,0 | -1 741,1 | -50,7 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 2 585,0 | 3 209,5 | 3 434,1 | 1 693,0 | -1 741,1 | -50,7 |  |
| 2.2.1. | Уличное освещение | тыс. руб. | 997,6 | 1 440,0 | 1 440,0 | 601,1 | -838,9 | -58,3 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Срок выполнения работ по МК №1900018060 от 24.12.2018 на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения в с.Савватеевка - 31.12.2019, по МК № 1800 от 29.12.2018 оказание услуг по отпуску электрической энергии (уличное освещение с.Савватеевка) - 31.12.2019. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 997,6 | 1 440,0 | 1 440,0 | 601,1 | -838,9 | -58,3 |  |
| 2.2.2. | Организация обеспечения чистоты и порядка | тыс. руб. | 189,6 | 608,0 | 752,0 | 86,7 | -665,3 | -88,5 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Срок выполнения работ по содержанию территории с.Савватеевка, п.Звездочка, п.Новоодинск (МК №1900019022 от 30.04.2019) - 31.12.2019. По МК №1900019034 от 04.07.2019 на выполнение работ по устройству площадок для сбора твердых коммунальных отходов в с.Савватеевка осуществляется приемка работ. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по устройству и содержанию контейнерных площадок ТКО в с.Савватеевка, п.Новоодинск, п.Звездочка. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 189,6 | 608,0 | 752,0 | 86,7 | -665,3 | -88,5 |  |
| 2.2.3. | Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм | тыс. руб. | 476,2 | 524,0 | 604,6 | 420,6 | -184,0 | -30,4 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ. Работы выполняются в соответствии с условиями МК №1900019029 от 27.05.2019. Срок выполнения работ - 31.12.2019. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 476,2 | 524,0 | 604,6 | 420,6 | -184,0 | -30,4 |  |
| 2.2.4. | Содержание и благоустройство территории кладбища | тыс. руб. | 257,1 | 252,9 | 252,9 | 200,0 | -52,9 | -20,9 | Работы выполняются в соответствии с условиями МК №1900019015 от 15.04.2019. Срок выполнения работ - 31.10.2019. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 257,1 | 252,9 | 252,9 | 200,0 | -52,9 | -20,9 |  |
| 2.2.5. | Благоустройство территории по ул. Совхозная | тыс. руб. | 124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.6. | Благоустройство территории центральной части с. Савватеевка (проект) | тыс. руб. | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.7. | Обустройство ледовых городков | тыс. руб. | 384,6 | 384,6 | 384,6 | 384,6 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 384,6 | 384,6 | 384,6 | 384,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | тыс. руб. | 8 707,2 | 5 322,3 | 4 557,7 | 3 420,3 | -1 137,4 | -25,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 3 185,0 | 5 322,3 | 4 557,7 | 3 420,3 | -1 137,4 | -25,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 5 522,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 1 744,1 | 1 995,6 | 1 808,0 | 1 044,7 | -763,3 | -42,2 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. В полном объеме выполнены работы по ямочному ремонту проезжей части автомобильных дорог с.Савватеевка (МК №1900019025 от 06.05.2019). Срок выполнения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог на Савватеевской территории (МК №1900018056 от 04.12.2018) - 31.12.2019; по ремонту гравийного покрытия автомобильных дорог с.Савватеевка, п. Звездочка, п.Новоодинск (1900019018 от 22.04.2019) - 09.10.2019. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 744,1 | 1 995,6 | 1 808,0 | 1 044,7 | -763,3 | -42,2 |  |
| 2.3.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 687,8 | 500,0 | 500,0 | 441,7 | -58,3 | -11,7 | Экономия сложилась в результате подготовки технического задания и проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 687,8 | 500,0 | 500,0 | 441,7 | -58,3 | -11,7 |  |
| 2.3.3. | Обустройство съездов на второстепенные примыкающие дороги к ул. Совхозная | тыс. руб. | 0,0 | 423,9 | 395,8 | 341,2 | -54,6 | -13,8 | Экономия сложилась в результате подготовки технического задания и проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 423,9 | 395,8 | 341,2 | -54,6 | -13,8 |  |
| 2.3.4. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 0,0 | 2 402,8 | 1 853,9 | 1 592,7 | -261,2 | -14,1 | МК 1800019002 от 30.04.2019 заключен с ООО Строительная компания «Юнистрой» на сумму 1592,7 тыс.руб. Исполнен на 100% |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 2 402,8 | 1 853,9 | 1 592,7 | -261,2 | -14,1 |  |
| 2.3.5. | Ремонт автомобильного моста через р. Ода автомобильной дороги «Подъезд к п. Звездочка» | тыс. руб. | 6 275,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 753,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 5 522,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения» | тыс. руб. | 87,3 | 537,0 | 528,1 | 118,6 | -409,5 | -77,5 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 87,3 | 537,0 | 528,1 | 118,6 | -409,5 | -77,5 |  |
| 2.4.1. | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков | тыс. руб. | 46,8 | 88,8 | 88,8 | 0,0 | -88,8 | -100,0 | Проводятся (повторно) конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по установке, обслуживанию дорожных знаков, нанесению дорожной разметки, устройству искусственных неровностей в с.Савватеевка. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 46,8 | 88,8 | 88,8 | 0,0 | -88,8 | -100,0 |  |
| 2.4.2. | Нанесение краской дорожной разметки | тыс. руб. | 40,5 | 102,5 | 99,4 | 0,0 | -99,4 | -100,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 40,5 | 102,5 | 99,4 | 0,0 | -99,4 | -100,0 |  |
| 2.4.3. | Устройство искусственных неровностей | тыс. руб. | 0,0 | 67,1 | 33,0 | 0,0 | -33,0 | -100,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 67,1 | 33,0 | 0,0 | -33,0 | -100,0 |  |
| 2.4.4. | Выполнение работ по устройству остановочных пунктов | тыс. руб. | 0,0 | 278,6 | 306,9 | 118,6 | -188,3 | -61,4 | Выполнены работы по МК 1900019014 от 15.04.2019 на выполнение работ по устройству остановочных павильонов в с.Савватеевка. Проводятся (повторно) конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ установке барьерного ограждения в с.Савватеевка. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 278,6 | 306,9 | 118,6 | -188,3 | -61,4 |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 5 «Организация культурного досуга населения» | тыс. руб. | 9 807,7 | 9 019,5 | 9 249,6 | 5 792,7 | -3 456,9 | -37,4 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 9 807,7 | 9 019,5 | 9 249,6 | 5 792,7 | -3 456,9 | -37,4 |  |
| 2.5.1. | Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов | тыс. руб. | 9 231,9 | 8 739,2 | 8 969,3 | 5 597,0 | -3 372,3 | -37,6 | Денежные средства на оплату содержания объектов и коммунальных услуг будут использованы в 3-4 кварталах 2019 года. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 9 231,9 | 8 739,2 | 8 969,3 | 5 597,0 | -3 372,3 | -37,6 |  |
| 2.5.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. руб. | 280,3 | 186,3 | 186,3 | 133,5 | -52,8 | -28,3 | Проведены массовые мероприятия День с. Савватеевка, митинг в День памяти и скорби 22 июня, мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному Женскому Дню 8 марта, спортивные и игровые программы дню Святого Валентина, Дню знаний, Дню России, международному Дню семьи. Проведены тематические вечера и дискотеки. В 3 и 4 квартале мероприятия будут проведены согласно плану работы МАУ АГО «ДК Нива» и будут выполнены в полном объеме. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 280,3 | 186,3 | 186,3 | 133,5 | -52,8 | -28,3 |  |
| 2.5.3. | Проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры | тыс. руб. | 295,5 | 94,0 | 94,0 | 62,2 | -31,8 | -33,8 | Проведены мероприятия Масленица, День Победы. Планируется провести День единства и новогодние гуляния |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 295,5 | 94,0 | 94,0 | 62,2 | -31,8 | -33,8 |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 6 «Развитие физической культуры и спорта» | тыс. руб. | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 175,8 | -86,4 | -33,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 175,8 | -86,4 | -33,0 |  |
| 2.6.1. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | тыс. руб. | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 95,2 | -28,9 | -23,3 | Проведен турнир по хоккею «Добрый лед» среди дворовых команд, соревнования «Веселые старты», приняли участие в Первенстве Иркутской области по хоккею с шайбой «Золотая шайба» среди дворовых команд в г. Шелехово. Проведение оставшихся мероприятий запланировано начиная с сентября 2019 года. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 95,2 | -28,9 | -23,3 |  |
| 2.6.2. | Организация работы инструктора | тыс. руб. | 138,1 | 138,1 | 138,1 | 80,6 | -57,5 | -41,6 | Оплата за услуги по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан с января 2019 по июль 2019 (1 инструктор). |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 138,1 | 138,1 | 138,1 | 80,6 | -57,5 | -41,6 |  |
| 2.7. | Основное мероприятие 7 «Реализация молодежной политики» | тыс. руб. | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 0,0 | -62,5 | -100,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 0,0 | -62,5 | -100,0 |  |
| 2.7.1. | Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи | тыс. руб. | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 0,0 | -62,5 | -100,0 | На сентябрь 2019 запланировано мероприятие «Военно-спортивный турнир». На ноябрь 2019 года запланировано проведение мероприятия Школа актива |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 0,0 | -62,5 | -100,0 |  |
| 2.8. | Основное мероприятие 8 «Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости» | тыс. руб. | 130,8 | 168,5 | 168,5 | 0,0 | -168,5 | -100,0 | Заключен муниципальный контракт №0700019017 от 25.06.2019 на выполнение работ по проведению технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности в отношении объектов недвижимости нежилого фонда и линейных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности Ангарского городского округа и бесхозяйных объектов, находящихся на территории поселка Савватеевка Ангарского городского округа (8 объектов). Срок выполнения работ до 01.12.2019. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 130,8 | 168,5 | 168,5 | 0,0 | -168,5 | -100,0 |  |
| 2.9. | Основное мероприятие 9 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | тыс. руб. | 6 385,5 | 0,0 | 835,0 | 0,0 | -835,0 | -100,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 6 385,5 | 0,0 | 835,0 | 0,0 | -835,0 | -100,0 |  |
| 2.9.1. | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | тыс. руб. | 83,6 | 0,0 | 835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | По условиям МК на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта "Канализационные очистные сооружения в селе Савватеевка" с ООО «Новые технологии» от 15.11.2016 МК №1800016005 оплата за выполненные работы осуществляется после получения положительных заключения государственных экспертиз на ПСД.. К подрядной организации ООО «Новые технологии и оборудование» применены штрафные санкции в связи со срывом сроков разработки ПСД и получения экспертных заключений. Средства освоены в 2019 году не будут. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 83,6 | 0,0 | 835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.9.2. | Организация теплоснабжения населения в границах Ангарского городского округа | тыс. руб. | 6 301,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 6 301,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.10. | Основное мероприятие 10 «Капитальный ремонт нежилых помещений Ангарского городского округа» | тыс. руб. | 54,0 | 0,0 | 1 357,9 | 0,0 | -1 357,9 | -100,0 | Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту с перепланировкой и переустройством нежилого помещения в жилое, расположенного по адресу: с. Савватеевка, ул. Школьная, дом 45. Дата проведения аукциона 30.08.2019. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 54,0 | 0,0 | 1 357,9 | 0,0 | -1 357,9 | -100,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 18 872,2 | 18 976,3 | 20 556,8 | 10 281,8 | -10 274,9 | -50,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 18 152,1 | 18 256,2 | 19 788,1 | 10 281,8 | -9 506,2 | -48,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 720,1 | 720,1 | 768,7 | 0,0 | -768,7 | -100,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Благоустройство территории» | тыс. руб. | 1 497,3 | 2 119,9 | 2 144,7 | 1 313,3 | -831,4 | -38,8 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 497,3 | 2 119,9 | 2 144,7 | 1 313,3 | -831,4 | -38,8 |  |
| 3.1.1. | Уличное освещение | тыс. руб. | 512,4 | 1 023,0 | 1 023,0 | 472,1 | -550,9 | -53,9 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Срок выполнения работ по МК №1900018059 от 24.12.2018 на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения в с.Одинск - 31.12.2019, по МК № 1799 от 25.12.2018 оказание услуг по отпуску электрической энергии (уличное освещение с.Одинск) - 31.12.2019. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 512,4 | 1 023,0 | 1 023,0 | 472,1 | -550,9 | -53,9 |  |
| 3.1.2. | Организация обеспечения чистоты и порядка | тыс. руб. | 244,0 | 272,0 | 296,8 | 108,1 | -188,7 | -63,6 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок ТКО в с.Одинск. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 244,0 | 272,0 | 296,8 | 108,1 | -188,7 | -63,6 |  |
| 3.1.3. | Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм | тыс. руб. | 396,5 | 440,5 | 440,5 | 348,7 | -91,8 | -20,8 | Оплата произведена за фактически выполненный объем работ по обслуживанию детских площадок в с.Одинск, з.Ивановка, д.Чебогоры. Срок выполнения работ по МК №1900019002 от 26.03.2019 - 31.12.2019. Работы по устройству покрытия из резиновой крошки с твердым асфальтным основанием на детской площадке, расположенной напротив дома № 20 улицы Школьная села Одинск выполнены в полном объеме (МК №1900019019 от 26.04.2019). |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 396,5 | 440,5 | 440,5 | 348,7 | -91,8 | -20,8 |  |
| 3.1.4. | Обустройство ледовых городков | тыс. руб. | 344,4 | 384,4 | 384,4 | 384,4 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 344,4 | 384,4 | 384,4 | 384,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | тыс. руб. | 4 263,8 | 6 215,9 | 7 610,4 | 3 866,0 | -3 744,3 | -49,2 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 4 263,8 | 6 215,9 | 7 610,4 | 3 866,0 | -3 744,3 | -49,2 |  |
| 3.2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 1 491,4 | 2 300,0 | 2 324,2 | 1 457,0 | -867,2 | -37,3 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ. Работы по ремонту песчано-гравийного покрытия автомобильных дорог по улицам Центральная и Ромашковая з.Якимовка выполнены в полном объеме (МК №1900019030 от 03.06.2019). Срок выполнения работ в рамках МК: №1900018055 от 04.12.2018 по зимнему содержанию автомобильных дорог на Одинской территории - 31.12.2019, №1900019004 от 01.04.2019 по летнему содержанию автомобильных дорог на Одинской территории - 31.10.2019. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 491,4 | 2 300,0 | 2 324,2 | 1 457,0 | -867,2 | -37,3 |  |
| 3.2.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 1 586,2 | 722,6 | 673,6 | 0,0 | -673,6 | -100,0 | В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Рассвета в с. Одинск. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 586,2 | 722,6 | 673,6 | 0,0 | -673,6 | -100,0 |  |
| 3.2.4. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 1 087,0 | 3 193,3 | 4 612,6 | 2 409,0 | -2 203,5 | -47,8 | МК 1800019001 от 19.03.2019 (подготовительные работы) заключен с АКМ "Сервис" на сумму 2392,9 тыс.руб. Исполнен на 100%. По условиям МК, заключенному с ООО « ВСЦИП» 18.10.2016 №1800016004 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети территории южной жилой застройки села Одинск Ангарского городского, округа стоимостью 1 990 745,35 руб., оплата за выполненные работы осуществляется после получения положительных заключения государственных экспертиз на ПСД. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 087,0 | 3 193,3 | 4 612,6 | 2 409,0 | -2 203,5 | -47,8 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения» | тыс. руб. | 123,4 | 111,8 | 111,8 | 0,0 | -111,8 | -100,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 123,4 | 111,8 | 111,8 | 0,0 | -111,8 | -100,0 |  |
| 3.3.1. | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков | тыс. руб. | 76,0 | 111,8 | 10,7 | 0,0 | -10,7 | -100,0 | Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по установке дорожных знаков, устройству искусственных неровностей и устройству остановочного пункта на Одинской территории. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 76,0 | 111,8 | 10,7 | 0,0 | -10,7 | -100,0 |  |
| 3.3.2. | Выполнение работ по устройству остановочных пунктов | тыс. руб. | 47,4 | 0,0 | 54,1 | 0,0 | -54,1 | -100 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 47,4 | 0,0 | 54,1 | 0,0 | -54,1 | -100 |  |
| 3.3.3. | Установка пешеходных ограждений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3.4. | Устройство искусственных неровностей | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | -47,0 | -100 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | -47,0 | -100 |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 «Организация культурного досуга населения» | тыс. руб. | 12 597,8 | 10 157,6 | 10 318,8 | 4 899,3 | -5 419,5 | -52,5 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 11 877,7 | 9 437,5 | 9 550,1 | 4 899,3 | -4 650,8 | -48,7 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 720,1 | 720,1 | 768,7 | 0,0 | -768,7 | -100,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.1. | Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов | тыс. руб. | 9 352,5 | 8 678,3 | 8 884,4 | 4 468,9 | -4 415,5 | -49,7 | Денежные средства на оплату содержания объектов и коммунальных услуг будут использованы в 3-4 кварталах 2019 года. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 9 352,5 | 8 678,3 | 8 884,4 | 4 468,9 | -4 415,5 | -49,7 |  |
| 3.4.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. руб. | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 386,4 | -64,6 | -14,3 | Проведены в рамках празднования Сагаалган Дни бурятской культуры, детский Сурхарбан, национальный праздник «Сурхарбан-2019»,. Коллектив МАУ ДК Одинск ежегодно участвует и участвовал в этом году в акции «Глобальный ехор», а также проведены тематические вечера отдыха, дискотеки. МАУ ДК Одинск участвует программе «100 модельных домов Приангарья». В 3 и 4 квартале мероприятия будут проведены согласно плану работы МАУ "ДК Одинск" и будут выполнены в полном объеме. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 386,4 | -64,6 | -14,3 |  |
| 3.4.3. | Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории Ангарского городского округа | тыс. руб. | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 44,0 | -24,2 | -35,5 | Проведены мероприятия посвященные Дню Победы, игровые программы в День России. Планируется провести новогодние спектакли для младшего школьного возраста |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 44,0 | -24,2 | -35,5 |  |
| 3.4.3. | Проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры | тыс. руб. | 2 726,1 | 960,1 | 915,2 | 0,0 | -915,2 | -100,0 | В настоящее время проводятся мероприятия по оснащению Дома культуры качественной звуковой и световой аппаратурой, приобретены бурятские национальные костюмы, спортивный и игровой инвентарь, компьютерная техника. Оплата за выполненные работы будет произведена по факту выполненных работ в 3 квартале 2019 года. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 2 006,0 | 240,0 | 146,5 | 0,0 | -146,5 | -100,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 720,1 | 720,1 | 768,7 | 0,0 | -768,7 | -100,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 5 «Развитие физической культуры и спорта» | тыс. руб. | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 173,2 | -88,9 | -33,9 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 173,2 | -88,9 | -33,9 |  |
| 3.5.1. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | тыс. руб. | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 92,7 | -31,4 | -25,3 | Проведены соревнования: по национальной борьбе, детский и взрослый Сурхарбан, лапта, приняли участие в летних сельских играх Иркутской области. Окончательная часть мероприятий запланирована на проведение соревнований, начиная с сентября 2019 года. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 92,7 | -31,4 | -25,3 |  |
| 3.5.2. | Организация работы инструктора | тыс. руб. | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 80,5 | -57,5 | -41,7 | Оплата за услуги по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан с января 2019 по июль 2019 (1 инструктор). |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 80,5 | -57,5 | -41,7 |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 6 «Реализация молодежной политики» | тыс. руб. | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 30,0 | -22,8 | -43,2 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 30,0 | -22,8 | -43,2 |  |
| 3.6.1. | Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи | тыс. руб. | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 30,0 | -22,8 | -43,2 | 23.06.2019 проведен Туристический слет, на ноябрь 2019 года запланирована Школа актива |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 30,0 | -22,8 | -43,2 |  |
| 3.7. | Основное мероприятие 7 «Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости» | тыс. руб. | 41,7 | 56,2 | 56,2 | 0,0 | -56,2 | -100,0 | Заключен муниципальный контракт №0700019016 от 25.06.2019 на выполнение работ по проведению технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности в отношении объектов недвижимости нежилого фонда и линейных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности Ангарского городского округа и бесхозяйных объектов, находящихся на территории с. Одинск, п. Новоодинск, з. Якимовка Ангарского городского округа (2 объекта). Срок выполнения работ до 01.12.2019. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 41,7 | 56,2 | 56,2 | 0,0 | -56,2 | -100,0 |  |
| 3.8. | Основное мероприятие 8 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» | тыс. руб. | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 0,0 | 3 936,5 | 3 936,5 | 762,1 | -3 174,4 | -80,6 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 3 936,5 | 3 936,5 | 762,1 | -3 174,4 | -80,6 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры» | тыс. руб. | 0,0 | 3 936,5 | 3 936,5 | 762,1 | -3 174,4 | -80,6 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 3 936,5 | 3 936,5 | 762,1 | -3 174,4 | -80,6 |  |
| 4.1.1. | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1.1. | Строительство спортивной многофункциональной площадки в с. Одинск | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1.2. | Устройство сборно-разборного модульного сооружения в п. Мегет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.3. | Строительство детской школы искусств на 150 мест, расположенной по адресу: Иркутская область, поселок Мегет, улица Ленина № 11 | тыс. руб. | 0,0 | 3 936,5 | 3 936,5 | 762,1 | -3 174,4 | -80,6 | МК 1800018010 от 11.12.2018 (разработка ПСД) заключен с "Архитектоника" стоимостью 2402,0 тыс.руб. Срок действия 270 календарных дней со дня подписания. По условиям МК произведена 30% предоплата. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 3 936,5 | 3 936,5 | 762,1 | -3 174,4 | -80,6 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 20 095,9 | 20 347,9 | 21 223,6 | 11 964,1 | -9 259,5 | -43,6 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 20 095,9 | 20 347,9 | 21 223,6 | 11 964,1 | -9 259,5 | -43,6 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности УВГТ» | тыс. руб. | 20 095,9 | 20 347,9 | 21 223,6 | 11 964,1 | -9 259,5 | -43,6 | Оплата по муниципальным контрактам на обеспечение деятельности УВГТ произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 20 095,9 | 20 347,9 | 21 223,6 | 11 964,1 | -9 259,5 | -43,6 |  |

Об объектах капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции.

Таблица №3

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Стоимость объекта в соответствии с утвержден ной проект ной докумен тацией (зак лючением государственной экспер тизы) в теку щих ценах, тыс. руб. | Год начала строитель ства (рекон струкции, кап. ремонта) объекта | Плановый год ввода в эксп луата цию, окон чания реконструкции (кап. ремонта ) | Нали чие ПСД (стадия готов ности ПСД) | Нали чие государствен ной экспер тизы | Ед. изм. | Значение количественного пока зателя мероприя тия | Источники финансирования (всего, в т.ч феде ральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет) | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие Мегетской территории» на 2017-2021 годы | бюджет АГО | 120 586,4 | 19 720,8 | 16 880,5 | 24 237,7 | 32 518,1 | 27 229,3 |
| 1.2 | Основное мероприятие 3: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет АГО | 70 006,3 | 9 305,4 | 8 953,7 | 9 571,1 | 23 152,6 | 19 023,5 |
| 1.2.1 | Мероприятие 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 6 459,2 | 2 868,5 | 0,0 | 100,0 | 2 490,7 | 1 000,0 |
| 1.2.1.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Рождественская п. Мегет с обустройством тротуара | 8760,1 | 2017 | 2017 | – | – | кв.м | 6997 | бюджет АГО | 2 868,5 | 2 868,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Сибирская п. Мегет | 8 397,3 | 2020 | 2022 | – | – | кв.м | 7810 | бюджет АГО | 3 590,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2 490,7 | 1 000,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 4: Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 20 195,9 | 100,0 | 1 611,6 | 3 549,2 | 1 311,6 | 13 623,5 |
| 1.2.2.1 | Строительство автомобильной дороги из д. Зуй в п. Мегет в объезд существующего кладбища | 1 532,5* | 2017 | 2018 | – | – | проект | 1 | бюджет АГО | 1 532,5 | 100,0 | 1 432,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.2 | Строительство автомобильной дороги из д.Зуй в п.Мегет в объезд существующего кладбища | 20 799,0* | 2020 | 2020 | – | – | м | 800 | бюджет АГО | 2 722,3 | 0,0 | 0,0 | 1 410,7 | 1 311,6 | 0,0 |
| 1.2.2.3 | Автомобильный путепровод с подъездными путями, расположенный в п. Мегет | 13 623,5* | 2021 | 2021 | – | – | проект | 1 | бюджет АГО | 13 623,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 623,5 |
| 1.2.2.4 | Строительство дорог к участкам, выделенным для многодетных семей в п. Стеклянка | 5 592,2* | 2019 | 2019 | – | – | проект | 1 | бюджет АГО | 2 138,5 | 0,0 | 0,0 | 2 138,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 5: Аварийно-восстановительные работы на автомобильном виадуке поселка Мегет |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 16 060,2 | 1 526,5 | 183,4 | 0,0 | 14 350,3 | 0,0 |
| 1.2.3.1 | Капитальный ремонт автомобильного путепровода расположенного по адресу: Иркутская обл., Ангарский городской округ, п.Мегет, ул.Березовая, строение 1В | 14 350,3* | 2020 | 2020 | – | – | проект | 1 | бюджет АГО | 14 350,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 350,3 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие Савватеевской территории» на 2017-2021 годы. | бюджет АГО | 109 847,5 | 17 679,1 | 25 014,8 | 21 589,8 | 17 013,3 | 28 550,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: Проведение ремонта муниципального жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | бюджет АГО | 5 873,1 | 817,5 | 1 653,0 | 1 134,2 | 1 134,2 | 1 134,2 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: Ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 5 193,5 | 687,0 | 1 506,5 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2.1.1.1 | ул. Токарева, д.30 ул. Совхозная, д.32, кв.10 ул. Токарева, д. 15 ул. Школьная, д. 47, кв.4 | Расчеты стоимости ремонтов на сегодняшний день отсутствуют. Проведение осмотров, составление актов и сметных расчетов целесообраз но проводить в год проведения ремонта. Список составлен на основании заявлений граждан, проживаю щих в муниципаль ных жилых помещениях | 2017 | 2017 | – | – | ед. | 4 | бюджет АГО | 640,6 | 640,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.2 | ул. Мичурина, д.10, кв.1 ул. Мичурина, д.10, кв.3 ул. Мичурина, д.10, кв.4 ул. Школьная, д.46, кв.9 ул. Школьная, д. 20а, кв.2 ул.Школьная, д.48а, кв.1/6 ул.Школьная, д.48а, кв.1/9 ул. Совхозная, д. 26, кв.2 ул. Совхозная, д. 18, кв.2 ул. Токарева, д.30 ул. Школьная, д. 47, кв.4 ул. Строителей, д.3 ул. Токарева, д. 34. кв.5 ул. Токарева, д. 34. кв.6 |  | 2018 | 2018 | – | – | ед. | 14 | бюджет АГО | 1 506,5 | 0,0 | 1 506,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.3 | ул. Совхозная, д.17, кв.1 ул. Совхозная, д.17, кв.3 ул. Совхозная, д.21, кв.1 ул.Школьная, д.48а, кв.3/2 ул. Полевая, д.4 ул. Токарева, д. 26 ул. Токарева, д. 20 ул. Школьная, д.39 ул.Школьная, д.36 |  | 2019 | 2019 | – | – | ед. | 9 | бюджет АГО | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.4 | ул. Школьная, д.47, кв.10 ул. Школьная, д. 45, кв. 9 ул. Полевая, д.10 ул. Кордонская, д.5 ул. Мичурина, д.22. кв.1 ул. Мичурина, д.8. кв.2 ул. Школьная, д. 48а, кв. 1/8 ул. Совхозная, д.34, кв.2 ул. Совхозная, д.32, кв.10 |  | 2020 | 2020 | – | – | ед. | 9 | бюджет АГО | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 2.1.1.5 | Список адресов будет сформирован в 2019 году по заявлениям граждан, проживаю щих в муниципальных жилых помещениях |  | 2021 | 2021 | – | – | ед. | 5 | бюджет АГО | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 3: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет АГО | 19 473,6 | 4 574,5 | 3 194,2 | 4 557,7 | 3 851,6 | 3 295,6 |
| 2.2.1 | Строительство автомобильных дорог к земельным участкам для многодетных семей в селе Савватеевка | 1 853,9* | 2019 | 2019 | – | – | проект | 1 | бюджет АГО | 1 853,9 | 0,0 | 0,0 | 1 853,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 10: Капитальный ремонт нежилых помещений Ангарского городского округа | бюджет АГО | 1411,9 | 0,0 | 54,0 | 1 357,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Капитальный ремонт с перепланировкой и переустройством нежилого помещения в жилое (проект) | 54,0 | 2018 | 2018 | – | – | проект | 1 | бюджет АГО | 54,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | Капитальный ремонт с перепланировкой и переустройством нежилого помещения в жилое | 1 357,9 | 2019 | 2019 | – | – | ед. | 1 | бюджет АГО | 1 357,9 | 0,0 | 0,0 | 1 357,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 2017-2021 годы. | бюджет АГО | 90 478,9 | 21 049,2 | 20 338,7 | 19 788,1 | 15 633,1 | 13 669,8 |
| 3.1 | Основное мероприятие 2: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет АГО | 28 449,5 | 10 080,0 | 6 258,5 | 7 610,4 | 3 000,6 | 1 500,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 8 636,1 | 5 572,4 | 1 590,1 | 673,6 | 800,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1 | Капитальный ремонт ул. Молодежной с устройством разворотной площадки | 5 572,4 | 2017 | 2017 | – | – | км | 0,745 | бюджет АГО | 5 572,4 | 5 572,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.2 | Капитальный ремонт ул. Рассвета с. Одинск | 6 674,4 | 2018 | 2020 | – | – | кв. м | 4339,5 | бюджет АГО | 3 063,7 | 0,0 | 1 590,1 | 673,6 | 800,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие 4: Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 10 687,1 | 2 996,7 | 3 077,8 | 4 612,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.1 | Проектирование и строительство дорог к земельным участкам для многодетных семей | 19 567,2* | 2017 | 2018 | – | – | проект | 1 | бюджет АГО | 6 074,5 | 2 996,7 | 3 077,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.2 | Проектирование и строительство дорог к земельным участкам для многодетных семей | 144 000* | 2019 | 2020 | – | – | м | 7950 | бюджет АГО | 4 612,6 | 0,0 | 0,0 | 4 612,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 4: Организация культурного досуга населения | бюджет АГО | 50 650,6 | 9 087,9 | 12 028,7 | 9 550,1 | 9 981,0 | 10 002,9 |
| 3.2.1 | Мероприятие 4: Проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 2 543,5 | 240,0 | 2 157,0 | 146,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2.1 | Капитальный ремонт нежилого помещения расположенного по адресу: с. Одинск, ул. Молодежная, дом 2а | 1 917,0 | 2018 | 2018 | – | – | кв.м | 222,5 | бюджет АГО | 1 917,0 | 0,0 | 1 917,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2017-2021 годы | бюджет АГО | 44 641,6 | 20 659,6 | 0,0 | 3 936,5 | 0,0 | 20 045,5 |
| 4.1 | Основное мероприятие 1: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры | бюджет АГО | 44 641,6 | 20 659,6 | 0,0 | 3 936,5 | 0,0 | 20 045,5 |
| 4.1.1 | Мероприятие 2: Строительство детской школы искусств в поселке Мегет | 125081,5* | 2019 | 2021 | – | – | кв. м | 2480,0 | бюджет АГО | 24 081,9 | 99,9 | 0,0 | 3 936,5 | 0,0 | 20 045,5 |

О плоскостных сооружениях, детских площадках, малых архитектурных формах, дорожных знаках и светофорных объектах, компенсационных посадках

Таблица №4

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Год начала работ | Ед. изм. | Значение количест венного показателя мероприя тия | Источники финансирования (всего, в т.ч федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет) | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие Мегетской территории» на 2017-2021 годы |  |  |  | бюджет АГО | 120 586,4 | 19 720,8 | 16 880,5 | 24 237,7 | 32 518,1 | 27 229,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие 2: Благоустройство территории |  |  |  | бюджет АГО | 37 190,6 | 6 159,5 | 5 744,5 | 12 231,5 | 6 945,1 | 6 110,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 3: Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм |  |  |  | бюджет АГО | 3 518,2 | 894,2 | 524,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 1.1.1.1 | Установка детских площадок: Хлебная база № 15, между домами № 8, № 10; ул. Шароны, в районе индивидуальных жилых домов № 24, № 26; ул. Ленина, между домами № 4, № 9; 1-й квартал, дом 3 | 2017 | ед. | 4 | бюджет АГО | 635,9 | 635,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Установка детских площадок: п. Ударник, ул. Центральная; п. Мегет центральная площадь напротив здания администрации в 1-ом квартале, дом № 7 | 2018 | ед. | 2 | бюджет АГО | 375,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3 | Устройство металлического ограждения по периметру центральной площади напротив здания администрации (1-й квартал, дом № 7) | 2017 | м | 145 | бюджет АГО | 258,3 | 258,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4 | Установка детских площадок: п. Мегет, ул. Железнодорожная; п. Мегет, 1 квартал, в районе домов № 36, № 39; п. Мегет центральная площадь напротив здания администрации в 1-ом квартале, дом № 7 | 2019 | ед. | 3 | бюджет АГО | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5 | Установка детских площадок: территория парка «Аллея любви» п. Мегет; п. Мегет 1 квартал, дом № 25; п. Мегет ул. Нагорная, дома № 45, № 47 | 2020 | ед. | 3 | бюджет АГО | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6 | Установка детских площадок: п. Мегет, 1 квартал, в районе дома № 18; п. Мегет ул. Березовая, в районе дома № 1А; п. Мегет центральная площадь напротив здания администрации в 1-ом квартале, дом № 7 | 2021 | ед. | 3 | бюджет АГО | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 4: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  | бюджет АГО | 6 112,6 | 2 120,1 | 852,5 | 1 170,0 | 1 150,0 | 820,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков |  |  |  | бюджет АГО | 1 376,6 | 276,0 | 256,6 | 264,0 | 380,0 | 200,0 |
| 1.2.1.1 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2017 |  |  | бюджет АГО | 276,0 | 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2018 |  |  | бюджет АГО | 256,6 | 0,0 | 256,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 227 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2019 |  |  | бюджет АГО | 264,0 | 0,0 | 0,0 | 264,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 267 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2020 |  |  | бюджет АГО | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 287 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2021 |  |  | бюджет АГО | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 287 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие Савватеевской территории» на 2017-2021 годы |  |  |  | бюджет АГО | 109 847,5 | 17 679,1 | 25 014,8 | 21 589,8 | 17 013,3 | 28 550,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2: Благоустройство территории |  |  |  | бюджет АГО | 13 416,2 | 2 351,2 | 2 596,6 | 3 434,1 | 2 773,8 | 2 260,5 |
| 2.1.1 | Мероприятие 3: Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм |  |  |  | бюджет АГО | 2 205,7 | 500,0 | 476,3 | 604,6 | 384,8 | 240,0 |
| 2.1.1.1 | Установка детских площадок по адресам: пос. Новоодинск, ул. Лесная, пос. Звездочка, ул. Сплавная, с. Савватеевка, ул. Школьная | 2017 | ед. | 3 | бюджет АГО | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.2 | Установка детской площадки по адресу: с. Савватеевка, ул. Волчья падь, установка спортивной площадки по адресу: с. Савватеевка в сквере на ул. Токарева | 2018 | ед. | 2 | бюджет АГО | 476,3 | 0,0 | 476,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.3 | Обустройство придомовых территорий и мест общего пользования малыми архитектурными формами по адресу: с. Савватеевка, ул.Клубная | 2019 | ед. | 1 | бюджет АГО | 524,0 | 0,0 | 0,0 | 524,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 4: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  | бюджет АГО | 1 098,5 | 150,0 | 87,4 | 528,1 | 163,0 | 170,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков |  |  |  | бюджет АГО | 485,3 | 150,0 | 46,9 | 88,8 | 96,3 | 103,3 |
| 2.2.1.1 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2017 |  |  | бюджет АГО | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории |  | ед. | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка дорожных знаков на Савватеевской территории |  | ед. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2018 |  |  | бюджет АГО | 46,9 | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории |  | ед. | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка дорожных знаков на Савватеевской территории |  | ед. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2019 |  |  | бюджет АГО | 88,8 | 0,0 | 0,0 | 88,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории |  | ед. | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка дорожных знаков на Савватеевской территории |  | ед. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2020 |  |  | бюджет АГО | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,3 | 0,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории |  | ед. | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.5 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2021 |  |  | бюджет АГО | 103,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,3 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории |  | ед. | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 2017-2021 годы |  |  |  | бюджет АГО | 90 478,9 | 21 049,2 | 20 338,7 | 19 788,1 | 15 633,1 | 13 669,8 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  | бюджет АГО | 637,4 | 179,0 | 123,6 | 111,8 | 118,0 | 105,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков |  |  |  | бюджет АГО | 472,5 | 61,6 | 76,1 | 111,8 | 118,0 | 105,0 |
| 3.1.1.1 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2017 |  |  | бюджет АГО | 61,6 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Одинской территории |  | ед. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка дорожных знаков на Одинской территории |  | ед. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2018 |  |  | бюджет АГО | 76,1 | 0,0 | 76,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Одинской территории |  | ед. | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка дорожных знаков на Одинской территории |  | ед. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2019 |  |  | бюджет АГО | 111,8 | 0,0 | 0,0 | 111,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Одинской территории |  | ед. | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка дорожных знаков на Одинской территории |  | ед. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.4 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2020 |  |  | бюджет АГО | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Одинской территории |  | ед. | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.5 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2021 |  |  | бюджет АГО | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Одинской территории |  | ед. | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2017-2021 годы |  |  |  | бюджет АГО | 44 641,6 | 20 659,6 | 0,0 | 3 936,5 | 0,0 | 20 045,5 |
| 4.1 | Основное мероприятие 1: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры |  |  |  | бюджет АГО | 44 641,6 | 20 659,6 | 0,0 | 3 936,5 | 0,0 | 20 045,5 |
| 4.1.1 | Мероприятие 1: Развитие сети плоскостных спортивных сооружений |  |  |  | бюджет АГО | 20 559,7 | 20 559,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1.1 | Строительство спортивной многофункциональной площадки в с. Одинск | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 5 559,7 | 5 559,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1.2 | Устройство сборно-разборного модульного сооружения в п. Мегет | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник Управления по внегородским территориям

администрации Ангарского городского округа	А.А. Хлюстов