Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 26.09.2018 № 422-55/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2020 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа,  утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять информацию Управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 года № 2428-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНЕГОРОДСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 Тел.\Факс (3955) 52-51-36 ИНН 3801132068 E-mail: uvgt@mail.angarsk-adm.ru № На № от |  | Председателю Думы Ангарского городского округа А.А. Городскому |
| --- | --- | --- |

⌐	¬

# ИНФОРМАЦИЯ

# о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегородских территорий на 2017-2020 годы» (далее – Программа)

по состоянию на 01.08.2018

# Таблица № 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2017 года | План по состоянию * | Факт по состоянию на 01.08.2018 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2018 | на 01.08.2018 |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа: «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2020 годы | тыс.руб. | 95 312,5 | 77 554,0 | 88 360,4 | 42 532,5 | -45 828,2 | -51,9 |  |
|  | Целевой показатель 1: Уровень обеспеченности жилищного фонда сельской местности водопроводом | % | – | 48,4 | 48,4 | – | – | – | Данный показатель определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения №1-жилфонд и определяется годом позже после отчетного года |
|  | Целевой показатель 2: Уровень обеспеченности жилищного фонда сельской местности водоотведением | % | – | 44,7 | 44,7 | – | – | – |  |
|  | Целевой показатель 3: Уровень обеспеченности жилищного фонда сельской местности отоплением | % | – | 51,1 | 51,1 | – | – | – |  |
|  | Целевой показатель 4: Уровень обеспеченности жилищного фонда сельской местности горячим водоснабжением | % | – | 41,5 | 41,5 | – | – | – |  |
|  | Целевой показатель 5: Уровень обеспеченности жилищного фонда сельской местности газом (сетевым, сжиженным) | % | – | 11,5 | 11,5 | – | – | – |  |
|  | Целевой показатель 6: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 33,8 | 30 | 30 | 32,14 | 2,14 | 7 | Регрессивный Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог планируется закончить в 3 квартале 2018 года |
|  | Целевой показатель 7: Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий | чел./ год | 23 558 | 19 500 | 19 500 | 15299 | -4201 | -21 | Прогрессивный |
|  | Целевой показатель 8: Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | чел./ год | 775 | 800 | 800 | 360 | -440 | -55 | Прогрессивный |
|  | Целевой показатель 9: Количество плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельских территориях | ед./ год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постоянный |
|  | Целевой показатель 10: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО | % | 94,4 | 99 | 99 | 56 | -43 | -43 | Постоянный Оплата по муниципальным контрактам на обеспечение деятельности УВГТ произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие Мегетской территории» на 2017-2020 годы» | тыс.руб. | 18 092,8 | 18 607,6 | 19 361,3 | 7 308,1 | -12 053,2 | -62,3 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | тыс.руб. | 398,2 | 431,4 | 431,4 | 226,7 | -204,7 | -47,5 |  |
| 1.1.1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов | % | 100 | 100 | 100 | 52,5 | -47,5 | -47,5 | Постоянный Оплата осуществляется по факту выставленных платежных документов |
| 1.2 | Основное мероприятие: Благоустройство территории | тыс.руб. | 5 628,8 | 6 250,2 | 6 597,9 | 3 611,6 | -2 986,3 | -45,3 |  |
| 1.2.1 | Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц | км | 20,2 | 19,9 | 19,9 | 20,2 | +0,3 | 1,5 | Прогрессивный Фактическое значение показателя за 2017 год составляло 20,2 км в связи с установкой светильников наружного освещения в п. Мегет в 2017 году за счет экономии. В 2018 году осуществляется обслуживание 20,2 км. |
| 1.2.2 | Целевой показатель: Объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок | куб. м | 1050 | 880 | 880 | 4130 | +3250 | 369 | Прогрессивный Работы выполнены в рамках муниципального контракта № 1900018010 от 21.05.2018 «Оказание услуг по уборке мусора на территории поселка Мегет, поселка Ударник, деревни Зуй, деревни Шароны с последующим размещением мусора на специализированном полигоне» (вывезено 369 тонн ТКО). В 2017 и 2018 годах были вывезены отходы разного класса опасности |
| 1.2.3 | Целевой показатель: Количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки) | ед./ год | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Прогрессивный |
| 1.3 | Основное мероприятие: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.руб. | 8 236,1 | 10 150,2 | 10 508,7 | 2 993,3 | -7 515,4 | - 71,5 |  |
| 1.3.1 | Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 13,28 | 12,1 | 12,1 | 13,14 | 1,04 | 8,6 | Регрессивный В рамках муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселка Мегет, поселка Ударник, деревни Зуй от 04.06.2018 № 1900018026 в августе 2018 года будет проведен ремонт автомобильных дорог. Кроме того, проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по ремонту улицы Рождественская в п. Мегет (устройство тротуара и ремонт асфальтобетонного покрытия). |
| 1.4 | Основное мероприятие: Развитие систем коммунальной инфраструктуры | тыс.руб. | 943,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО | % | 100 | 100 | 100 | 0 | -100 | -100 | Постоянный На 2018 год по данному основному мероприятие финансирование не предусмотрено |
| 1.5 | Основное мероприятие: Организация культурного досуга населения | тыс.руб. | 324,6 | 368,5 | 368,5 | 212,3 | -156,2 | -42,4 |  |
| 1.5.1 | Целевой показатель: Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий | чел./ год | 3500 | 3500 | 3500 | 2510 | -990 | -28% | Постоянный Проведены массовые мероприятия: День поселка Мегет, мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 мая, народное гуляние Масленица. В рамках проекта «ПАРКуйся в лето» запланированы танцевальные вечера для жителей поселка Мегет в августе. Кроме того планируются новогодние мероприятия |
| 1.6 | Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта | тыс.руб. | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 83,3 | -241,7 | -74,4 |  |
| 1.6.1 | Целевой показатель: Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | чел./ год | 420 | 430 | 430 | 200 | -230 | -53 | Прогрессивный Основная часть мероприятий запланирована, начиная с ноября 2018 года (зимние виды спорта) |
| 1.7 | Основное мероприятие: Реализация молодежной политики | тыс.руб. | 70,0 | 58,0 | 58,0 | 34,0 | -24,0 | -41,4 |  |
| 1.7.1 | Целевой показатель: Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности | чел./ год | 350 | 400 | 400 | 280 | -120 | -30 | Прогрессивный 30.06.2018 проведен День молодежи, на 25.08.2018 запланирован Туристический слет |
| 1.8 | Основное мероприятие: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости | тыс.руб. | 68,0 | 166,4 | 166,4 | 0 | -166,4 | -100 |  |
| 1.8.1 | Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа | ед./ год | 6 | 8 | 8 | 0 | -8 | -100 | Прогрессивный Заключены муниципальные контракты №0700018006 от 23.03.2018 и №0700018021 от 25.06.2018 на выполнение работ по проведению технической инвентаризации, паспортизации, государственной регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости (13 объектов). Срок выполнения работ до 01.12.2018. |
| 1.9 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 2098,8 | 857,9 | 905,4 | 146,9 | -758,5 | -83,8 |  |
| 2 | Подпрограмма 2: «Развитие Савватеевской территории» на 2017-2020 годы» | тыс.руб. | 19173,5 | 16 696,3 | 26 017,1 | 16 516,1 | -9 501,0 | -36,5 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Проведение ремонта муниципального жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | тыс.руб. | 804,9 | 1 833,5 | 1 833,5 | 78,4 | -1 755,1 | -95,7 |  |
| 2.1.1 | Целевой показатель: Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | ед./ год | 7 | 14 | 14 | 0 | -14 | -100 | Прогрессивный В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту зданий муниципального жилищного фонда, расположенных в с. Савватеевка. |
| 2.1.2 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов | % | 100 | 100 | 100 | 54 | -46 | -46 | Постоянный Оплата осуществляется по факту выставленных платежных документов |
| 2.2 | Основное мероприятие: Благоустройство территории | тыс.руб. | 1 884,6 | 3 051,2 | 3 395,7 | 1 152,1 | -2 243,6 | -66,1 |  |
| 2.2.1 | Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц | км | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 0 | 0 | Прогрессивный |
| 2.2.2 | Целевой показатель: Объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок | куб. м | 0 | 450 | 450 | 533 | 83 | 18 | Прогрессивный Работы выполнены в рамках муниципального контракта № 1900018029 от 13.06.2018 «Оказание услуг по уборке и вывозу мусора с территории села Савватеевка, поселка Новоодинск, поселка Звездочка Ангарского городского округа с последующим размещением на специализированном полигоне» (вывезено 64 тонны ТКО) |
| 2.2.3 | Целевой показатель: Количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки) | ед./ год | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Прогрессивный |
| 2.3 | Основное мероприятие: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.руб. | 7 382,1 | 2 322,1 | 8 629,4 | 7 337,6 | -1 291,8 | -15 |  |
| 2.3.1 | Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 5,7 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 0,5 | 12 | Регрессивный Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог планируется закончить в 3 квартале 2018 года |
| 2.3.2 | Целевой показатель: Количество мостов, приведенных в нормативное состояние | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | Постоянный Работы по ремонту автомобильного моста через р. Ода автомобильной дороги «Подъезд к п. Звездочка» были начаты в 2017 году, завершены и оплачены в 2018 году |
| 2.4 | Основное мероприятие: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | тыс.руб. | 565,4 | 0 | 2 615,0 | 2 615,0 | 0 | 0 |  |
| 2.4.1 | Целевой показатель: Количество разработанных проектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постоянный |
| 2.4.2 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО | % | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | Постоянный Введен данный показатель в связи с предоставлением субсидии муниципальному унитарному предприятию АГО «Преобразование» в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения села Савватеевка |
| 2.5 | Основное мероприятие: Организация культурного досуга населения | тыс.руб. | 8 012,2 | 8 862,2 | 8 862,2 | 5 173,4 | -3 688,8 | -41,6 |  |
| 2.5.1 | Целевой показатель: Количество творческих коллективов МАУ ДК «Нива» | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | Постоянный |
| 2.5.2 | Целевой показатель: Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий | чел./ год | 11150 | 11000 | 11000 | 6859 | -4141 | -38 | Постоянный Проведены массовые мероприятия Масленица, День Победы, День села Савватеевка, митинг в День памяти и скорби 22 июня, мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному Женскому Дню 8 марта, спортивные и игровые программы дню Святого Валентина, Дню знаний, Дню России, международному Дню семьи. Проведены тематические вечера и дискотеки. В 3 и 4 квартале мероприятия будут проведены согласно плану работы МАУ АГО «ДК Нива» и выполнены в полном объеме |
| 2.5.3 | Целевой показатель: Посещаемость библиотеки МАУ «ДК Нива» | чел./ год | – | 3900 | 3900 | 2689 | -1211 | -31 | В 3 и 4 квартале мероприятия будут проведены согласно плану работы МАУ АГО «ДК Нива» и выполнены в полном объеме |
| 2.6 | Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта | тыс.руб. | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 100,3 | -161,9 | -61,7 |  |
| 2.6.1 | Целевой показатель: Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | чел./ год | 100 | 110 | 110 | 50 | -60 | -54 | Прогрессивный Основная часть мероприятий запланирована на проведение соревнований, начиная с сентября 2018 года |
| 2.7 | Основное мероприятие: Реализация молодежной политики | тыс.руб. | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 0 | -62,5 | -100 |  |
| 2.7.1 | Целевой показатель: Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности | чел./ год | 120 | 140 | 140 | 0 | -140 | -100 | Прогрессивный На 14.09.2018 запланировано мероприятие "Военно-спортивный турнир". На ноябрь 2018 года запланировано проведение мероприятия Школа актива |
| 2.8 | Основное мероприятие: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости | тыс.руб. | 50,4 | 145,6 | 145,6 | 5,3 | -140,3 | -96,4 |  |
| 2.8.1 | Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа | ед./ год | 6 | 7 | 7 | 0 | -7 | -100 | Прогрессивный Заключены муниципальные контракты №0700018005 от 19.03.2018 и №0700018018 от 21.05.2018 на выполнение работ по проведению технической инвентаризации, паспортизации, государственной регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости (11 объектов). Срок выполнения работ до 01.12.2018. |
| 2.9 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт нежилых помещений Ангарского городского округа | тыс.руб. | 0 | 0 | 54,0 | 54,0 | 0 | 0 |  |
| 2.9.1 | Целевой показатель: Количество разработанных проектов на капитальный ремонт с перепланировкой и переустройством нежилого помещения в жилое | ед. | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | Постоянный Введен показатель в связи с разработкой ПСД на капитальный ремонт с перепланировкой и переустройством нежилого помещения в жилое по адресу: с.Савватеевка, ул. Школьная, дом 45 |
| 2.10 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 149,2 | 157,0 | 157,0 | 0 | -157,0 | -100 |  |
| 3 | Подпрограмма 3: «Развитие Одинской территории» на 2017-2020 годы» | тыс.руб. | 19 044,3 | 15 491,5 | 17 643,1 | 7 318,6 | -10 324,5 | -58,5 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Благоустройство территории | тыс.руб. | 755,5 | 1 723,9 | 2 068,3 | 817,0 | -1 251,3 | -60,5 |  |
| 3.1.1 | Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц | км | 7,27 | 5,37 | 5,37 | 7,27 | 1,9 | 35 | Прогрессивный Фактическое значение показателя за 2017 год составляло 7,27 км в связи с установкой светильников наружного освещения в с. Одинск |
| 3.1.2 | Целевой показатель: Объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок | куб. м | 233 | 450 | 450 | 1225 | 775 | 172 | Прогрессивный Работы выполнены в рамках муниципального контракта № 1900018025 от 01.06.2018 «Оказание услуг по уборке мусора на территории села Одинск с последующим размещением мусора на специализированном полигоне» (вывезено 119 тонн ТКО) |
| 3.1.3 | Целевой показатель: Количество обслуживаемых детских площадок | ед./ год | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | Постоянный |
| 3.2 | Основное мероприятие: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.руб. | 7 083,2 | 3 473,6 | 4 560,7 | 775,9 | -3 784,8 | -83 |  |
| 3.2.1 | Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 14,8 | 13,6 | 13,6 | 14,2 | 0,6 | 4,4 | Регрессивный В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Рассвета в с. Одинск (протяженность 0,6 км) |
| 3.3 | Основное мероприятие: Организация культурного досуга населения | тыс.руб. | 10 475,5 | 9 811,7 | 10 531,8 | 5 586,3 | -4 945,5 | -47 |  |
| 3.3.1 | Целевой показатель: Количество творческих коллективов МАУ ДК «Одинск» | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | Постоянный |
| 3.3.2 | Целевой показатель: Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий | чел./ год | 8908 | 5000 | 5000 | 5930 | 930 | 18,6 | Постоянный Проведено более 40 внеплановых тематических мероприятий: вечера отдыха, выставки, мастер-классы, встречи с интересными людьми |
| 3.3.3 | Целевой показатель: Посещаемость библиотеки МАУ «ДК Одинск» | чел./ год | - | 3900 | 3900 | 2357 | -1543 | -40 | В 3 и 4 квартале мероприятия будут проведены согласно плану работы МАУ АГО «ДК Одинск» и выполнены в полном объеме |
| 3.4 | Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта | тыс.руб. | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 119,1 | -43,0 | -54,6 |  |
| 3.4.1 | Целевой показатель: Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | чел./ год | 255 | 260 | 260 | 110 | -150 | -58 | Прогрессивный Основная часть мероприятий запланирована на проведение соревнований, начиная с сентября 2018 года |
| 3.5 | Основное мероприятие: Реализация молодежной политики | тыс.руб. | 67,5 | 52,8 | 52,8 | 20,3 | -32,5 | -61,6 |  |
| 3.5.1 | Целевой показатель: Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности | чел./ год | 120 | 140 | 140 | 115 | -25 | -17 | Прогрессивный 23.06.2018 проведен Туристический слет, на ноябрь 208 года запланирована Школа актива |
| 3.6 | Основное мероприятие: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости | тыс.руб. | 49,0 | 62,4 | 62,4 | 0 | -62,4 | -100 |  |
| 3.6.1 | Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа | ед./ год | 6 | 3 | 3 | 0 | -3 | -100 | Прогрессивный Заключен муниципальный контракт №0700018004 от 19.03.2018 на выполнение работ по проведению технической инвентаризации, паспортизации, государственной регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости.(3 объекта). Срок выполнения работ до 01.12.2018 |
| 3.7 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 179,0 | 105,0 | 105,0 | 0 | -105 | -100 |  |
| 3.8 | Основное мероприятие: Развитие систем коммунальной инфраструктуры | тыс.руб. | 172,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4: «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2017-2020 годы» | тыс.руб. | 20 659,5 | 6 407,2 | 4 987,5 | 0 | -4987,5 | -100 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры | тыс.руб. | 20 659,5 | 6 407,2 | 4 987,5 | 0 | -4987,5 | -100 |  |
| 4.1.1 | Целевой показатель: Количество плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельских территориях | ед./ год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постоянный |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 годы | тыс.руб. | 18 342,4 | 20 351,4 | 20 351,4 | 11 389,4 | -8 962,0 | -44 |  |
| 5.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности УВГТ | тыс.руб. | 18 342,4 | 20 351,4 | 20 351,4 | 11 389,4 | -8 962,0 | -44 |  |
| 5.1.1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 94,4 | 99 | 99 | 56 | -43 | -43 | Постоянный Оплата по муниципальным контрактам на обеспечение деятельности УВГТ произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг |

Информация об объеме и источниках финансирования муниципальной Программы по состоянию на 01.08.2018.

Таблица №2

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Ед. изм. | Факт 2017 (предшествующий год) | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.08.2018 (отчетная дата) | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2018 (текущий год)* | на 01.08.2018 (отчетная дата)** |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2020 гг.» | тыс. руб. | 95 312,5 | 77 554,0 | 88 360,4 | 42 532,2 | -45 828,2 | -51,9 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 89 879,4 | 77 554,0 | 82 089,9 | 37 010,0 | -45 079,9 | -54,9 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 4 940,6 | 0,0 | 6 270,5 | 5 522,2 | -748,3 | -11,9 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие Мегетской территории» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 18 092,8 | 18 607,6 | 19 361,3 | 7 308,1 | -12 053,2 | -62,3 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 18 092,8 | 18 607,6 | 19 361,3 | 7 308,1 | -12 053,2 | -62,3 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | тыс. руб. | 398,2 | 431,4 | 431,4 | 226,7 | -204,7 | -47,5 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 398,2 | 431,4 | 431,4 | 226,7 | -204,7 | -47,5 |  |
| 1.1.1. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах п. Мегет | тыс. руб. | 398,2 | 431,4 | 431,4 | 226,7 | -204,7 | -47,5 | Оплата осуществляется по факту выставленных платежных документов |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 398,2 | 431,4 | 431,4 | 226,7 | -204,7 | -47,5 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Благоустройство территории» | тыс. руб. | 5 628,8 | 6 250,2 | 6 597,9 | 3 611,6 | -2 986,3 | -45,3 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 5 628,8 | 6 250,2 | 6 597,9 | 3 611,6 | -2 986,3 | -45,3 |  |
| 1.2.1. | Уличное освещение | тыс. руб. | 3 171,3 | 3 407,0 | 3 407,0 | 1 501,7 | -1 905,3 | -55,9 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Срок выполнения работ по МК № 1900017057 от 29.12.2017 на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения в поселке Мегет - 31.12.2018, по МК № 1798 от 15.12.2017 оказание услуг по отпуску электрической энергии (уличное освещение п. Мегет) - 31.12.2018 |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 3 171,3 | 3 407,0 | 3 407,0 | 1 501,7 | -1 905,3 | -55,9 |  |
| 1.2.2. | Организация обеспечения чистоты и порядка | тыс. руб. | 1 392,8 | 1 315,6 | 1 315,6 | 1 114,2 | -201,4 | -15,3 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. В полном объеме выполнены работы по акарицидной обработке территории парка "Славы солдат" и территории парка "Аллея любви", по устройству контейнерных площадок ТКО в п. Мегет, по ликвидации несанкционированных свалок. Срок выполнения работ по зимнему содержанию мест общего пользования в рамках МК №1900017058 от 29.12.2017 - 31.12.2018. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 392,8 | 1 315,6 | 1 315,6 | 1 114,2 | -201,4 | -15,3 |  |
| 1.2.3. | Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм | тыс. руб. | 894,1 | 852,7 | 852,7 | 375,0 | -477,7 | -56,0 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. В полном объеме выполнены работы по установке малых архитектурных форм в поселке Мегет, поселке Ударник. Срок выполнения работ по содержанию и обслуживанию малых архитектурных форм на территории п. Мегет в рамках МК №1900018031 от 18.06.2018 - 31.12.2018; по благоустройству центральной площади п. Мегет в рамках МК 1900018035 от 27.06.2018 - 14.08.2018. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 894,1 | 852,7 | 852,7 | 375,0 | -477,7 | -56,0 |  |
| 1.2.4. | Содержание и благоустройство территории кладбища | тыс. руб. | 170,6 | 366,0 | 366,0 | 217,3 | -148,7 | -40,6 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ по содержанию территории кладбища в районе д. Зуй в рамках МК 1900018003 от 19.03.2018. Срок выполнения работ - 31.10.2018. Услуги по акарицидной обработке территории кладбища в районе д. Зуй в рамках МК 1900018013 от 15.05.2018 оказаны полностью. |
|  | местный бюджет |  | 170,6 | 366,0 | 366,0 | 217,3 | -148,7 | -40,6 |  |
| 1.2.5. | Благоустройство центральной площади | тыс. руб. | 0,0 | 247,2 | 247,2 | 0,0 | -247,2 | -100,0 | Срок выполнения работ по благоустройству центральной площади, расположенной по адресу: поселок Мегет, 1 квартал, дом 7 напротив административного здания (устройство тротуарной плитки, ремонт кирпичной кладки) в рамках МК 1900018035 от 27.06.2018 - 14.08.2018. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 247,2 | 247,2 | 0,0 | -247,2 | -100,0 |  |
| 1.2.6. | Обустройство ледовых городков | тыс. руб. | 0 | 61,7 | 409,4 | 403,4 | -6,0 | -1,5 | Работы выполнены в 2017 году и оплачены в 2018 году за фактический объем выполненных работ. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 61,7 | 409,4 | 403,4 | -6,0 | -1,5 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | тыс. руб. | 8 236,1 | 10 150,2 | 10 508,7 | 2 993,3 | -7 515,4 | -71,5 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 8 236,1 | 10 150,2 | 10 508,7 | 2 993,3 | -7 515,4 | -71,5 |  |
| 1.3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 3 370,4 | 5 032,5 | 4 833,6 | 1 899,6 | -2 934,0 | -60,7 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ. Срок выполнения работ в рамках МК: №1900017058 от 29.12.2017 по зимнему содержанию автомобильных дорог на Мегетской территории - 31.12.2018, №1900018039 от 18.07.2018 по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул. Майская и пер. Радужный п. Мегет - 18.08.2018, №1900018008 от 07.05.2018 по летнему содержанию автомобильных дорог на Мегетской территории - 15.10.2018, №1900018026 от 04.06.2018 по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на Мегетской территории - 15.09.2018. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 3 370,4 | 5 032,5 | 4 833,6 | 1 899,6 | -2 934,0 | -60,7 |  |
| 1.3.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 1 439,9 | 1 400,0 | 4 120,9 | 910,3 | -3 210,6 | -77,9 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по адресу: п. Мегет, ул. Садовая, 33, 35 и ул. Березовая, 1А выполнены в полном объемы. Срок выполнения работ по ремонту улицы Рождественская в п. Мегет рамках МК №1900018020 от 28.05.2018 - 31.07.2018. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по ремонту ул. Рождественская (2 этап). |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 439,9 | 1 400,0 | 4 120,9 | 910,3 | -3 210,6 | -77,9 |  |
| 1.3.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 2 868,2 | 3 058,7 | 4,4 | 0,0 | -4,4 | -100,0 | Остатки от перемещенных денежных средств. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 2 868,2 | 3 058,7 | 4,4 | 0,0 | -4,4 | -100,0 |  |
| 1.3.4. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 100,0 | 659,0 | 1 065,0 | 0,0 | -1 065,0 | -100,0 | В рамках реализации мероприятия "Строительство автомобильной дороги из д. Зуй в п. Мегет в объезд существующего кладбища" 04.05.2018 заключены муниципальные контракты на сумму 796,0 тыс. руб. (срок выполнения работ - 180 дней с момента заключения контракта) на выполнение: -инженерно-экологических изысканий; -инженерно-геологических изысканий; -работ по разработке проекта организации строительства; -работ по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта; -работ по разработке пояснительной записки; -разработки перечня мероприятий по охране окружающей среды; -разработки оценки воздействия на окружающую среду. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 659,0 | 1 065,0 | 0,0 | -1 065,0 | -100,0 |  |
| 1.3.5. | Аварийно-восстановительные работы на автомобильном виадуке поселка Мегет | тыс. руб. | 457,6 | 0,0 | 484,8 | 183,4 | -301,4 | -62,2 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по усилению ригеля опоры №2 и №4 автомобильного виадука через железную дорогу, расположенного по адресу: п. Мегет, улица Березовая, сооружение 1В (электронный аукцион дважды признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок). |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 457,6 | 0,0 | 484,8 | 183,4 | -301,4 | -62,2 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения» | тыс. руб. | 2 098,8 | 857,9 | 905,4 | 146,9 | -758,5 | -83,8 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 2 098,8 | 857,9 | 905,4 | 146,9 | -758,5 | -83,8 |  |
| 1.4.1. | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков | тыс. руб. | 256,0 | 270,3 | 270,3 | 99,5 | -170,8 | -63,2 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ. Срок выполнения работ по установке, замене и обслуживанию дорожных знаков на Мегетской территории в рамках МК №1900018006 от 23.04.2018 - 31.12.2018. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 256,0 | 270,3 | 270,3 | 99,5 | -170,8 | -63,2 |  |
| 1.4.2. | Нанесение краской дорожной разметки | тыс. руб. | 208,6 | 317,4 | 317,4 | 0,0 | -317,4 | -100,0 | Работы выполняются в соответствии с МК №1900018018 от 28.05.2018 на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах в п. Мегет, д. Зуй. Срок выполнения работ - 18.08.2018. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 208,6 | 317,4 | 317,4 | 0,0 | -317,4 | -100,0 |  |
| 1.4.3. | Устройство искусственных неровностей | тыс. руб. | 596,8 | 270,2 | 270,2 | 0,0 | -270,2 | -100,0 | В настоящее время приемка выполненных работ. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 596,8 | 270,2 | 270,2 | 0,0 | -270,2 | -100,0 |  |
| 1.4.4. | Выполнение работ по устройству остановочных пунктов | тыс. руб. | 364,1 | 0,0 | 47,5 | 47,4 | -0,1 | -0,2 | Работы выполнены в соответствии с условиями договора. Экономия сложилась в результате подготовки технического задания. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 364,1 | 0,0 | 47,5 | 47,4 | -0,1 | -0,2 |  |
| 1.4.5. | Установка пешеходных ограждений | тыс. руб. | 673,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 673,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 «Организация культурного досуга населения» | тыс. руб. | 324,6 | 368,5 | 368,5 | 212,3 | -156,2 | -42,4 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 324,6 | 368,5 | 368,5 | 212,3 | -156,2 | -42,4 |  |
| 1.5.1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. руб. | 324,6 | 368,5 | 368,5 | 212,3 | -156,2 | -42,4 | Проведены массовые мероприятия: День поселка Мегет, мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 мая, народное гуляние Масленица. В рамках проекта «ПАРКуйся в лето» проведены танцевальные вечера для жителей поселка в июле и запланированы в августе месяце. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 324,6 | 368,5 | 368,5 | 212,3 | -156,2 | -42,4 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 «Развитие физической культуры и спорта» | тыс. руб. | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 83,3 | -241,7 | -74,4 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 83,3 | -241,7 | -74,4 |  |
| 1.6.1. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | тыс. руб. | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 8,0 | -178,9 | -95,7 | Приобретены майки для участия в летних сельских играх. Основная часть мероприятий запланирована, начиная с ноября 2018 года (зимние виды спорта) |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 8,0 | -178,9 | -95,7 |  |
| 1.6.2. | Организация работы инструктора | тыс. руб. | 138,1 | 138,1 | 138,1 | 75,3 | -62,8 | -45,5 | Оплата за услуги по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан с февраля 2018 по июль 2018 (1 инструктор) |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 138,1 | 138,1 | 138,1 | 75,3 | -62,8 | -45,5 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 7 «Реализация молодежной политики» | тыс. руб. | 70,0 | 58,0 | 58,0 | 34,0 | -24,0 | -41,4 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 70,0 | 58,0 | 58,0 | 34,0 | -24,0 | -41,4 |  |
| 1.7.1. | Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи | тыс. руб. | 70,0 | 58,0 | 58,0 | 34,0 | -24,0 | -41,4 | 30.06.2018 проведен День Молодежи. На 25.08.2018 запланировано проведение Туристического слета. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 70,0 | 58,0 | 58,0 | 34,0 | -24,0 | -41,4 |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 8 «Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости» | тыс. руб. | 68,0 | 166,4 | 166,4 | 0,0 | -166,4 | -100,0 | Заключены муниципальные контракты №0700018006 от 23.03.2018 и №0700018021 от 25.06.2018 на выполнение работ по проведению технической инвентаризации, паспортизации, государственной регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости. Срок выполнения работ до 01.12.2018. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 68,0 | 166,4 | 166,4 | 0,0 | -166,4 | -100,0 |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 9 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» | тыс. руб. | 943,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 943,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие Савватеевской территории» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 19 173,5 | 16 696,3 | 26 017,1 | 16 516,1 | -9 501,0 | -36,5 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 15 128,0 | 16 696,3 | 20 466,7 | 10 993,9 | -9 472,8 | -46,3 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 4 045,5 | 0,0 | 5 550,4 | 5 522,2 | -28,2 | -0,5 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Проведение ремонта муниципального жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | тыс. руб. | 804,9 | 1 833,5 | 1 833,5 | 78,4 | -1 755,1 | -95,7 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 804,9 | 1 833,5 | 1 833,5 | 78,4 | -1 755,1 | -95,7 |  |
| 2.1.1. | Ремонт муниципального жилищного фонда | тыс. руб. | 675,8 | 1 687,0 | 1 687,0 | 0,0 | -1 687,0 | -100,0 | В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту зданий муниципального жилищного фонда, расположенных в с. Савватеевка. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 675,8 | 1 687,0 | 1 687,0 | 0,0 | -1 687,0 | -100,0 |  |
| 2.1.2. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | тыс. руб. | 129,1 | 146,5 | 146,5 | 78,4 | -68,1 | -46,5 | Оплата осуществляется по факту выставленных платежных документов. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 129,1 | 146,5 | 146,5 | 78,4 | -68,1 | -46,5 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Благоустройство территории» | тыс. руб. | 1 884,6 | 3 051,2 | 3 395,7 | 1 152,1 | -2 243,6 | -66,1 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 884,6 | 3 051,2 | 3 395,7 | 1 152,1 | -2 243,6 | -66,1 |  |
| 2.2.1. | Уличное освещение | тыс. руб. | 875,2 | 1 265,2 | 1 265,2 | 540,3 | -724,9 | -57,3 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Срок выполнения работ по МК №1900018040 от 23.07.2018 на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения в с. Савватеевка - 31.12.2018, по МК № 1800 от 15.12.2017 оказание услуг по отпуску электрической энергии (уличное освещение с. Савватеевка) - 31.12.2018 |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 875,2 | 1 265,2 | 1 265,2 | 540,3 | -724,9 | -57,3 |  |
| 2.2.2. | Организация обеспечения чистоты и порядка | тыс. руб. | 296,9 | 623,0 | 533,6 | 102,3 | -431,3 | -80,8 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. В полном объеме выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по содержанию территории с. Савватеевка (электронный аукцион дважды признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок). |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 296,9 | 623,0 | 533,6 | 102,3 | -431,3 | -80,8 |  |
| 2.2.3. | Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм | тыс. руб. | 497,5 | 524,0 | 613,4 | 0,0 | -613,4 | -100,0 | Работы выполняются в соответствии с условиями МК №1900018032 от 21.06.2018. Срок выполнения работ - 31.12.2018 |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 497,5 | 524,0 | 613,4 | 0,0 | -613,4 | -100,0 |  |
| 2.2.4. | Содержание и благоустройство территории кладбища | тыс. руб. | 215,0 | 258,4 | 258,4 | 0,0 | -258,4 | -100,0 | Работы выполняются в соответствии с условиями МК №1900018021 от 28.05.2018. Срок выполнения работ - 31.10.2018 |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 215,0 | 258,4 | 258,4 | 0,0 | -258,4 | -100,0 |  |
| 2.2.5. | Благоустройство территории по ул. Совхозная | тыс. руб. | 0,0 | 178,5 | 178,5 | 124,9 | -53,6 | -30,0 | Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по благоустройству территории по улице Совхозная на участке тепловых сетей от ТК-1 до ТК-10 с. Савватеевка. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 178,5 | 178,5 | 124,9 | -53,6 | -30,0 |  |
| 2.2.6. | Благоустройство территории центральной части с. Савватеевка (проект) | тыс. руб. | 0,0 | 162,0 | 162,0 | 0,0 | -162,0 | -100,0 | В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации по благоустройству территории центральной части с. Савватеевка |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 162,0 | 162,0 | 0,0 | -162,0 | -100,0 |  |
| 2.2.7. | Обустройство ледовых городков | тыс. руб. | 0,0 | 40,1 | 384,6 | 384,6 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 40,1 | 384,6 | 384,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | тыс. руб. | 7 382,1 | 2 322,1 | 8 629,4 | 7 337,6 | -1 291,8 | -15,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 3 336,6 | 2 322,1 | 3 079,0 | 1 815,4 | -1 263,6 | -41,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 4 045,5 | 0,0 | 5 550,4 | 5 522,2 | -28,2 | -0,5 |  |
| 2.3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 1 091,7 | 1 555,0 | 1 555,0 | 514,3 | -1 040,7 | -66,9 | В полном объеме выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог на Савватеевской территории. Срок выполнения работ по МК №1900018019 от 28.05.2018 на выполнение работ по ремонту гравийного покрытия автомобильных дорог на Савватеевской территории и МК №1900018038 от 20.07.2018 на выполнение работ по ямочному ремонту проезжей части автомобильных дорог с. Савватеевка - август 2018 года. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 091,7 | 1 555,0 | 1 555,0 | 514,3 | -1 040,7 | -66,9 |  |
| 2.3.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 1 152,1 | 767,1 | 767,1 | 548,1 | -219,0 | -28,5 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог планируется закончить в 3 квартале 2018 года |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 152,1 | 767,1 | 767,1 | 548,1 | -219,0 | -28,5 |  |
| 2.3.3. | Обустройство съездов | тыс. руб. | 541,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 541,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.4. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.5. | Ремонт автомобильного моста через р. Ода автомобильной дороги «Подъезд к п. Звездочка» | тыс. руб. | 4 597,2 | 0,0 | 6 307,3 | 6 275,2 | -32,1 | -0,5 | Работы оплачены в соответствии с фактически выполненными объемами.- |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 551,7 | 0,0 | 756,9 | 753,0 | -3,9 | -0,5 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 4 045,5 | 0,0 | 5 550,4 | 5 522,2 | -28,2 | -0,5 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения» | тыс. руб. | 149,2 | 157,0 | 157,0 | 0,0 | -157,0 | -100,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 149,2 | 157,0 | 157,0 | 0,0 | -157,0 | -100,0 |  |
| 2.4.1. | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков | тыс. руб. | 149,2 | 96,3 | 96,3 | 0,0 | -96,3 | -100,0 | Работы выполняются в соответствии с условиями МК №1900018034 от 19.06.2018. Срок выполнения работ - 31.12.2018. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 149,2 | 96,3 | 96,3 | 0,0 | -96,3 | -100,0 |  |
| 2.4.2. | Нанесение краской дорожной разметки | тыс. руб. | 0,0 | 60,7 | 60,7 | 0,0 | -60,7 | -100,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 60,7 | 60,7 | 0,0 | -60,7 | -100,0 |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 5 «Организация культурного досуга населения» | тыс. руб. | 8 012,2 | 8 862,2 | 8 862,2 | 5 173,4 | -3 688,8 | -41,6 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 8 012,2 | 8 862,2 | 8 862,2 | 5 173,4 | -3 688,8 | -41,6 |  |
| 2.5.1. | Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов | тыс. руб. | 7 759,1 | 8 581,9 | 8 581,9 | 4 989,0 | -3 592,9 | -41,9 | Денежные средства на оплату содержания объектов и коммунальных услуг будут использованы в 3-4 кварталах 2018 года. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 7 759,1 | 8 581,9 | 8 581,9 | 4 989,0 | -3 592,9 | -41,9 |  |
| 2.5.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. руб. | 253,1 | 280,3 | 280,3 | 184,4 | -95,9 | -34,2 | Проведены массовые мероприятия Масленица, День Победы, День с. Савватеевка, митинг в День памяти и скорби 22 июня, мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному Женскому Дню 8 марта, спортивные и игровые программы дню Святого Валентина, Дню знаний, Дню России, международному Дню семьи. Проведены тематические вечера и дискотеки. В 3 и 4 квартале мероприятия будут проведены согласно плану работы МАУ АГО «ДК Нива» и будут выполнены в полном объеме. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 253,1 | 280,3 | 280,3 | 184,4 | -95,9 | -34,2 |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 6 «Развитие физической культуры и спорта» | тыс. руб. | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 100,3 | -161,9 | -61,7 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 100,3 | -161,9 | -61,7 |  |
| 2.6.1. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | тыс. руб. | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 25,0 | -99,1 | -79,9 | Проведен турнир по футболу среди дворовых команд "Лига дворового спорта АГО". Основная часть мероприятий запланирована на проведение соревнований, начиная с сентября 2018 года |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 25,0 | -99,1 | -79,9 |  |
| 2.6.2. | Организация работы инструктора | тыс. руб. | 138,1 | 138,1 | 138,1 | 75,3 | -62,8 | -45,5 | Оплата за услуги по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан с февраля 2018 по июль 2018 (1 инструктор) |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 138,1 | 138,1 | 138,1 | 75,3 | -62,8 | -45,5 |  |
| 2.7. | Основное мероприятие 7 «Реализация молодежной политики» | тыс. руб. | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 0,0 | -62,5 | -100,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 0,0 | -62,5 | -100,0 |  |
| 2.7.1. | Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи | тыс. руб. | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 0,0 | -62,5 | -100,0 | на 14.09.2018 запланировано мероприятие "Военно-спортивный турнир". На ноябрь 2018 года запланировано проведение Школы актива. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 0,0 | -62,5 | -100,0 |  |
| 2.8. | Основное мероприятие 8 «Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости» | тыс. руб. | 50,4 | 145,6 | 145,6 | 5,3 | -140,3 | -96,4 | Заключены муниципальные контракты №0700018005 от 19.03.2018 и №0700018018 от 21.05.2018 на выполнение работ по проведению технической инвентаризации, паспортизации, государственной регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости. Срок выполнения работ до 01.12.2018. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 50,4 | 145,6 | 145,6 | 5,3 | -140,3 | -96,4 |  |
| 2.9. | Основное мероприятие 9 «Комплексниое развитие систем коммунальной инфраструктуры» | тыс. руб. | 565,4 | 0,0 | 2 615,0 | 2 615,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 565,4 | 0,0 | 2 615,0 | 2 615,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.10. | Основное мероприятие 10 «Капитальный ремонт нежилых помещений Ангарского городского округа» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 19 044,3 | 15 491,5 | 17 643,1 | 7 318,6 | -10 324,5 | -58,5 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 17 656,7 | 15 491,5 | 16 923,0 | 7 318,6 | -9 604,4 | -56,8 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 895,1 | 0,0 | 720,1 | 0,0 | -720,1 | -100,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Благоустройство территории» | тыс. руб. | 755,5 | 1 723,9 | 2 068,3 | 817,0 | -1 251,3 | -60,5 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 755,5 | 1 723,9 | 2 068,3 | 817,0 | -1 251,3 | -60,5 |  |
| 3.1.1. | Уличное освещение | тыс. руб. | 412,6 | 971,0 | 971,0 | 209,7 | -761,3 | -78,4 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Срок выполнения работ по МК № 1900018004 от 2.04.2018 на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения в с. Одинск - 31.12.2018, по МК № 1799 от 15.12.2017 оказание услуг по отпуску электрической энергии (уличное освещение с. Одинск) - 31.12.2018. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 412,6 | 971,0 | 971,0 | 209,7 | -761,3 | -78,4 |  |
| 3.1.2. | Организация обеспечения чистоты и порядка | тыс. руб. | 50,7 | 272,4 | 272,4 | 244,0 | -28,4 | -10,4 | Работы выполнены в полном объеме. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 50,7 | 272,4 | 272,4 | 244,0 | -28,4 | -10,4 |  |
| 3.1.3. | Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм | тыс. руб. | 292,2 | 440,5 | 440,5 | 18,9 | -421,6 | -95,7 | Оплата произведена за фактически выполненный объем работ по обслуживанию детских площадок в с. Одинск, з. Ивановка, д. Чебогоры. Срок выполнения работ по МК №1900018005 от 11.04.2018 - 31.12.2018. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 292,2 | 440,5 | 440,5 | 18,9 | -421,6 | -95,7 |  |
| 3.1.4. | Обустройство ледовых городков | тыс. руб. | 0,0 | 40,0 | 384,4 | 344,4 | -40,0 | -10,4 | Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 40,0 | 384,4 | 344,4 | -40,0 | -10,4 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | тыс. руб. | 7 083,2 | 3 473,6 | 4 560,7 | 775,9 | -3 784,8 | -83,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 7 083,2 | 3 473,6 | 4 560,7 | 775,9 | -3 784,8 | -83,0 |  |
| 3.2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 573,9 | 1 673,2 | 1 621,7 | 535,6 | -1 086,1 | -67,0 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ. В настоящее время осуществляется приемка выполненных работ в рамках МК №1900018015 от 21.05.2018 по ремонту песчано-гравийного покрытия улицы Березовая с. Одинск, оплата будет произведена в августе 2018 года. Срок выполнения работ в рамках МК: №1900017055 от 26.12.2017 по зимнему содержанию автомобильных дорог на Одинской территории - 31.12.2018, №1900018007 от 23.04.2018 по летнему содержанию автомобильных дорог на Одинской территории - 14.10.2018. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 573,9 | 1 673,2 | 1 621,7 | 535,6 | -1 086,1 | -67,0 |  |
| 3.2.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 937,0 | 0,0 | 99,2 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 937,0 | 0,0 | 99,2 | 99,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 5 572,3 | 1 800,4 | 1 752,7 | 0,0 | -1 752,7 | -100,0 | В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Рассвета в с. Одинск. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 5 572,3 | 1 800,4 | 1 752,7 | 0,0 | -1 752,7 | -100,0 |  |
| 3.2.4. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1 087,1 | 141,1 | -946,0 | -87,0 | Произведена предварительная оплата за проведение экологической экспертизы ПСД на строительство улично-дорожной сети территории южной застройки с. Одинск. До окончания текущего года планируется получение положительных экспертных заключений на ПСД. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1 087,1 | 141,1 | -946,0 | -87,0 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения» | тыс. руб. | 179,0 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | -105,0 | -100,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 179,0 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | -105,0 | -100,0 |  |
| 3.3.1. | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков | тыс. руб. | 61,6 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | -105,0 | -100,0 | Работы выполняются в соответствии с условиями МК №1900018036 от 02.07.2018. Срок выполнения работ - 31.12.2018. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 61,6 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | -105,0 | -100,0 |  |
| 3.3.2. | Выполнение работ по устройству остановочных пунктов | тыс. руб. | 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3.3. | Установка пешеходных ограждений | тыс. руб. | 74,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 74,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 «Организация культурного досуга населения» | тыс. руб. | 10 475,5 | 9 811,7 | 10 531,8 | 5 586,3 | -4 945,5 | -47,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 9 087,9 | 9 811,7 | 9 811,7 | 5 586,3 | -4 225,4 | -43,1 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 895,1 | 0,0 | 720,1 | 0,0 | -720,1 | -100,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.1. | Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов | тыс. руб. | 8 118,1 | 9 052,5 | 9 052,5 | 5 114,8 | -3 937,7 | -43,5 | Денежные средства на оплату содержания объектов и коммунальных услуг будут использованы в 3-4 кварталах 2018 года. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 8 118,1 | 9 052,5 | 9 052,5 | 5 114,8 | -3 937,7 | -43,5 |  |
| 3.4.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | тыс. руб. | 729,8 | 519,2 | 519,2 | 471,5 | -47,7 | -9,2 | Проведены в рамках празднования Сагаалган Дни бурятской культуры, массовые мероприятия День Победы, детский Сурхарбан, национальный праздник «Сурхарбан-2018», игровые программы в День России. Коллектив МАУ ДК Одинск ежегодно участвует и участвовал в этом году в акции «Глобальный ехор», а также проведены тематические вечера отдыха, дискотеки. МАУ ДК Одинск участвует программе «100 модельных домов Приангарья». В 3 и 4 квартале мероприятия будут проведены согласно плану работы МАУ "ДК Одинск" и будут выполнены в полном объеме. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 729,8 | 519,2 | 519,2 | 471,5 | -47,7 | -9,2 |  |
| 3.4.3. | Проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры | тыс. руб. | 1 627,6 | 240,0 | 960,1 | 0,0 | -960,1 | -100,0 | В настоящее время проводятся мероприятия по оснащению Дома культуры качественной звуковой и световой аппаратурой, приобретены бурятские национальные костюмы, спортивный и игровой инвентарь, компьютерная техника. Оплата за выполненные работы будет произведена в 3 квартале 2018 года. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | -240,0 | -100,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 895,1 | 0,0 | 720,1 | 0,0 | -720,1 | -100,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 5 «Развитие физической культуры и спорта» | тыс. руб. | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 119,1 | -143,0 | -54,6 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 119,1 | -143,0 | -54,6 |  |
| 3.5.1. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | тыс. руб. | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 43,8 | -80,3 | -64,7 | Проведены соревнования: Детский Сурхарбан, приняли участие в летних сельских играх Иркутской области. Основная часть мероприятий запланирована на проведение соревнований, начиная с сентября 2018 года |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 43,8 | -80,3 | -64,7 |  |
| 3.5.2. | Организация работы инструктора | тыс. руб. | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 75,3 | -62,7 | -45,4 | Оплата за услуги по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан с февраля 2018 по июль 2018 (1 инструктор) |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 75,3 | -62,7 | -45,4 |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 6 «Реализация молодежной политики» | тыс. руб. | 67,5 | 52,8 | 52,8 | 20,3 | -32,5 | -61,6 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 67,5 | 52,8 | 52,8 | 20,3 | -32,5 | -61,6 |  |
| 3.6.1. | Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи | тыс. руб. | 67,5 | 52,8 | 52,8 | 20,3 | -32,5 | -61,6 | 23.06.2018 проведено мероприятие "Туристический слет". На ноябрь 2018 года запланировано проведение Школы актива. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 67,5 | 52,8 | 52,8 | 20,3 | -32,5 | -61,6 |  |
| 3.7. | Основное мероприятие 7 «Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости» | тыс. руб. | 49,0 | 62,4 | 62,4 | 0,0 | -62,4 | -100,0 | Заключен муниципальный контракт №0700018004 от 19.03.2018 на выполнение работ по проведению технической инвентаризации, паспортизации, государственной регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости. Срок выполнения работ до 01.12.2018. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 49,0 | 62,4 | 62,4 | 0,0 | -62,4 | -100,0 |  |
| 3.8. | Основное мероприятие 8 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» | тыс. руб. | 172,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 172,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 20 659,5 | 6 407,2 | 4 987,5 | 0,0 | -4 987,5 | -100,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 20 659,5 | 6 407,2 | 4 987,5 | 0,0 | -4 987,5 | -100,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры» | тыс. руб. | 20 659,5 | 6 407,2 | 4 987,5 | 0,0 | -4 987,5 | -100,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 20 659,5 | 6 407,2 | 4 987,5 | 0,0 | -4 987,5 | -100,0 |  |
| 4.1.1. | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений | тыс. руб. | 20 559,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 20 559,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1.1. | Строительство спортивной многофункциональной площадки в с. Одинск | тыс. руб. | 5 559,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 5 559,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1.2. | Устройство сборно-разборного модульного сооружения в п. Мегет | тыс. руб. | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Мегет | тыс. руб. | 0,0 | 2 107,2 | 687,5 | 0,0 | -687,5 | -100,0 | В настоящее время решается вопрос по выбору экономически эффективного проекта повторного использования, согласование его с управлением по культуре и молодежной политике и привязке выбранной типовой проектной документации к земельному участку. Проведение конкурсных процедур запланировано на декабрь 2018 года с оплатой в 2019 году. Бюджетные ассигнования на получение положительного заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, проектно-сметной документации и инженерных изысканий на строительство объекта не будут освоены в текущем году. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 2 107,2 | 687,5 | 0,0 | -687,5 | -100,0 |  |
| 4.1.3. | Строительство детской школы искусств на 150 мест, расположенной по адресу: Иркутская область, поселок Мегет, улица Ленина № 11 | тыс. руб. | 99,9 | 4 300,0 | 4 300,0 | 0,0 | -4 300,0 | -100,0 | Учитывая условия, сложившиеся в п. Мегет по теплоснабжению, для подключения объекта к тепловым сетям, необходимо проработать вопрос о внесении изменений в схему теплоснабжения п. Мегет, после чего рассмотреть возможность включения мероприятий по перекладке тепловых сетей в п. Мегет в инвестиционную программу ПАО "Иркутскэнерго". В связи с чем, выполнить инженерные изыскания и привязку типового проекта в 2018 году не представляется возможным и денежные средства на реализацию данного мероприятия до конца года освоены не будут. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 99,9 | 4 300,0 | 4 300,0 | 0,0 | -4 300,0 | -100,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 18 342,4 | 20 351,4 | 20 351,4 | 11 389,4 | -8 962,0 | -44,0 | - |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 18 342,4 | 20 351,4 | 20 351,4 | 11 389,4 | -8 962,0 | -44,0 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности УВГТ» | тыс. руб. | 18 342,4 | 20 351,4 | 20 351,4 | 11 389,4 | -8 962,0 | -44,0 | Оплата по муниципальным контрактам на обеспечение деятельности УВГТ произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 18 342,4 | 20 351,4 | 20 351,4 | 11 389,4 | -8 962,0 | -44,0 |  |

Об объектах капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции.

Таблица №3

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Стоимость объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией (заключением государственной экспертизы) в текущих ценах, тыс. руб.* | Год начала строи тель ства (рекон струк ции, кап. ре монта) объекта | Плановый год ввода в эксп луата цию, окон чания реконструкции (кап. ремонта ) | Нали чие ПСД (стадия готов ности ПСД) | Нали чие государствен ной экспер тизы | Ед. изм. | Значение количе ственно го пока зателя меро прия тия | Источники финансирования (всего, в т.ч феде ральный бюджет, област ной бюджет, местный бюджет) | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие Мегетской территории» на 2017-2020 годы | бюджет АГО | 75 360,2 | 19 720,8 | 19 361,3 | 18 605,2 | 17 672,9 |
| 1.2 | Основное мероприятие 3: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет АГО | 38 488,0 | 9 305,4 | 10 508,7 | 9 873,9 | 8 800,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 7 806,8 | 2 868,5 | 4,4 | 1 933,9 | 3 000,0 |
| 1.2.1.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Рождественская п. Мегет с обустройством тротуара | 8760,1 | 2017 | 2019 | – | – | кв.м | 6997 | бюджет АГО | 4 806,8 | 2 868,5 | 4,4 | 1 933,9 | 0,0 |
| 1.2.1.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Сибирская п. Мегет | 8397,3 | 2020 | 2022 | – | – | кв.м | 7810 | бюджет АГО | 3 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000 |
| 1.2.2 | Мероприятие 4: Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 3 305,0 | 100,0 | 1 065,0 | 2 140,0 | 0,0 |
| 1.2.2.1 | Строительство автомобильной дороги из д.Зуй в п.Мегет в объезд существующего кладбища | 1 100,0* | 2017 | 2018 | – | – | проект | 1 | бюджет АГО | 896,0 | 100,0 | 796,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.2 | Строительство автомобильной дороги из д.Зуй в п.Мегет в объезд существующего кладбища | 20 799* | 2019 | 2019 | – | – | м | 800 | бюджет АГО | 2 140,0 | 0,0 | 0,0 | 2 140,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие Савватеевской территории» на 2017-2020 годы. | бюджет АГО | 78 903,7 | 17 679,1 | 20 466,7 | 18 716,8 | 22 041,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: Проведение ремонта муниципального жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | бюджет АГО | 6 318,0 | 817,5 | 1 833,5 | 1 833,5 | 1 833,5 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: Ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | 27 | бюджет АГО | 5 748,0 | 687,0 | 1687,0 | 1687,0 | 1687,0 |
| 2.1.1.1 | ул. Токарева, д.30 ул. Совхозная, д.32, кв.10 ул. Токарева, д. 15 ул. Школьная, д. 47, кв.4 | Расчеты стоимости ремонтов на сегодняшний день отсутствуют. Проведение осмотров, составление актов и сметных расчетов целесообразно проводить в год проведения ремонта. Список составлен на основании заявлений граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях | 2017 | 2017 | – | – | ед. | 4 | бюджет АГО | 640,6 | 640,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.2 | ул. Мичурина, д.10, кв.1 ул. Мичурина, д.10, кв.3 ул. Мичурина, д.10, кв.4 ул. Школьная, д.46, кв.9 ул. Школьная, д. 20а,кв.2 ул.Школьная, д.48а, кв.1/6 ул.Школьная, д.48а, кв.1/9 ул. Совхозная, д. 26, кв.2 ул. Совхозная, д. 18, кв.2 ул. Токарева, д.30 ул. Школьная, д. 47, кв.4 ул. Строителей, д.3 ул. Токарева, д. 34. кв.5 ул. Токарева, д. 34. кв.6 |  | 2018 | 2018 | – | – | ед. | 14 | бюджет АГО | 1 687,0 | 0,0 | 1 687,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.3 | ул. Совхозная, д.17, кв.1 ул. Совхозная, д.17, кв.3 ул. Совхозная, д.21, кв.1 ул.Школьная, д.48а, кв.3/2 ул. Полевая, д.4 ул. Токарева, д. 26 ул. Токарева, д. 20 ул. Школьная, д.39 ул.Школьная, д.36 |  | 2019 | 2019 | – | – | ед. | 9 | бюджет АГО | 1 687,0 | 0,0 | 0,0 | 1 687,0 | 0,0 |
| 2.1.1.4 | ул. Школьная, д.47, кв.10 ул. Школьная, д. 45, кв. 9 ул. Школьная, д. 46, кв. 5 ул. Кордонская, д.5 ул. Мичурина, д.22. кв.1 количество адресов на 2020 год будет увеличено по заявлениям граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях |  | 2020 | 2020 | – | – | ед. | 9 | бюджет АГО | 1 687,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 687,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 3: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет АГО | 15 237,4 | 4 574,5 | 3 079,0 | 4 531,9 | 3 052,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие 7: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 056,0 | 0,0 | 0,0 | 1056,0 | 0,0 |
| 2.2.1.1 | Капитальный ремонт ул. Школьная | 1056,0 | 2019 | 2019 | – | – | кв. м | 3929,0 | бюджет АГО | 1056,0 | 0,0 | 0,0 | 1056,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 10: Капитальный ремонт нежилых помещений Ангарского городского округа | бюджет АГО | 54,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Капитальный ремонт с перепланировкой и переустройством нежилого помещения в жилое (проект) | 54,0 | 2018 | 2018 | – | – | проект | 1 | бюджет АГО | 54,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 2017-2020 годы. | бюджет АГО | 75 920,0 | 21 049,2 | 16 923,0 | 23 144,5 | 14 803,3 |
| 3.1 | Основное мероприятие 2: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет АГО | 28 774,9 | 10 080,0 | 4 560,7 | 11 230,4 | 2 903,8 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 8 847,7 | 5 572,4 | 1 752,7 | 722,6 | 800,0 |
| 3.1.1.1 | Капитальный ремонт ул. Молодежной с устройством разворотной площадки | 6 436,6 | 2017 | 2017 | – | – | км | 0,745 | бюджет АГО | 5 572,4 | 5 572,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.2 | Капитальный ремонт ул. Рассвета с. Одинск | 5167,4 | 2018 | 2020 | – | – | кв. м | 4339,5 | бюджет АГО | 3 275,3 | 0,0 | 1 752,7 | 722,6 | 800,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие 4: Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 12 343,8 | 2 996,7 | 1 087,1 | 8 260,0 | 0,0 |
| 3.1.2.1 | Проектирование и строительство дорог южной жилой застройки села Одинск (к земельным участкам для многодетных семей) | 19 567,2* | 2017 | 2019 | – | – | проект | 1 | бюджет АГО | 4 343,8 | 2 996,7 | 1 087,1 | 260,0 | 0,0 |
| 3.1.2.2 | Проектирование и строительство дорог южной жилой застройки села Одинск (к земельным участкам для многодетных семей) | 144 000* | 2019 | 2019 | – | – | м | 7950 | бюджет АГО | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2017-2020 годы | бюджет АГО | 121 719,2 | 20 659,6 | 4 987,5 | 13 080,2 | 82 991,9 |
| 4.1 | Основное мероприятие 1: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры | бюджет АГО | 121 719,2 | 20 659,6 | 4 987,5 | 13 080,2 | 82 991,9 |
| 4.1.1 | Мероприятие 2: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Мегет | 55 529,92* | 2019 | 2020 | есть | – | кв. м | 1 098,0 | бюджет АГО | 28 514,8 | 0,0 | 687,5 | 13 080,2 | 14 747,1 |
| 4.1.2 | Мероприятие 3: Строительство детской школы искусств в поселке Мегет | 109 758,8* | 2019 | 2020 | – | – | кв. м | 2480,0 | бюджет АГО | 72 644,7 | 99,9 | 4 300,0 | 0,0 | 68 244,8 |

О плоскостных сооружениях, детских площадках, малых архитектурных формах, дорожных знаках и светофорных объектах, компенсационных посадках

Таблица №4

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Год начала работ | Ед. изм. | Значение количест венного показателя мероприя тия | Источники финансирования (всего, в т.ч федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет) | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие Мегетской территории» на 2017-2020 годы |  |  |  | бюджет АГО | 75 360,2 | 19 720,8 | 19 361,3 | 18 605,2 | 17 672,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие 2: Благоустройство территории |  |  |  | бюджет АГО | 25 731,0 | 6 159,5 | 6 597,9 | 6 418,6 | 6 555,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 3: Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм |  |  |  | бюджет АГО | 3 146,9 | 894,2 | 852,7 | 700,0 | 700,0 |
| 1.1.1.1 | Установка детских площадок: Хлебная база № 15, между домами № 8, 10; ул. Шароны, в районе индивидуальных жилых домов № 24, 26; ул. Ленина, между домами № 4, 9; 1-й квартал, дом 3 | 2017 | ед. | 4 | бюджет АГО | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Установка детских площадок: п. Ударник, ул. Центральная; п. Мегет центральная площадь напротив здания администрации в 1-ом квартале, дом № 7 | 2018 | ед. | 2 | бюджет АГО | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3 | Устройство металлического ограждения по периметру центральной площади напротив здания администрации (1-й квартал, дом № 7) | 2017 | м | 145 | бюджет АГО | 258,3 | 258,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4 | Установка детских площадок: п. Мегет центральная площадь напротив здания администрации в 1-ом квартале, дом № 7; территория парка «Аллея любви» п. Мегет | 2019 | ед. | 2 | бюджет АГО | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5 | Установка детских площадок: п. Мегет 1 квартал, дом № 25; п. Мегет 1 квартал, дом № 39; п. Мегет ул. Нагорная, дома № 45, 47 | 2020 | ед. | 3 | бюджет АГО | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 4: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  | бюджет АГО | 5 025,5 | 2 120,1 | 905,4 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков |  |  |  | бюджет АГО | 1 306,3 | 276,0 | 270,3 | 380,0 | 380,0 |
| 1.2.1.1 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2017 |  |  | бюджет АГО | 276,0 | 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 166 |  |  |  |  |  |  |
|  | установка дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 53 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2018 |  |  | бюджет АГО | 270,3 | 0,0 | 270,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 227 |  |  |  |  |  |  |
|  | установка дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2019 |  |  | бюджет АГО | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 267 |  |  |  |  |  |  |
|  | установка дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2020 |  |  | бюджет АГО | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 287 |  |  |  |  |  |  |
|  | установка дорожных знаков на Мегетской территории |  | ед. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие Савватеевской территории» на 2017-2020 годы |  |  |  | бюджет АГО | 78 903,7 | 17 679,1 | 20 466,7 | 18 716,8 | 22 041,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2: Благоустройство территории |  |  |  | бюджет АГО | 11 550,1 | 2 351,2 | 3 395,7 | 2 900,6 | 2 902,6 |
| 2.1.1 | Мероприятие 3: Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм |  |  |  | бюджет АГО | 2 140,4 | 500,0 | 613,4 | 524,0 | 503,0 |
| 2.1.1.1 | Установка детских площадок по адресам: пос. Новоодинск, ул. Лесная, пос. Звездочка, ул. Сплавная, с. Савватеевка, ул. Школьная | 2017 | ед. | 3 | бюджет АГО | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.2 | Установка детской площадки по адресу: с. Савватеевка, ул. Волчья падь, установка спортивной площадки по адресу: с. Савватеевка в сквере на ул. Токарева | 2018 | ед. | 2 | бюджет АГО | 524,0 | 0,0 | 524,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.3 | Обустройство придомовых территорий и мест общего пользования малыми архитектурными формами по адресу: с. Савватеевка, ул. Клубная | 2019 | ед. | 1 | бюджет АГО | 524,0 | 0,0 | 0,0 | 524,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 4: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  | бюджет АГО | 621,0 | 150,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков |  |  |  | бюджет АГО | 438,9 | 150,0 | 96,3 | 96,3 | 96,3 |
| 2.2.1.1 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2017 |  |  | бюджет АГО | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории |  | ед. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | установка дорожных знаков на Савватеевской территории |  | ед. | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 2017-2020 годы |  |  |  | бюджет АГО | 75 920,0 | 21 049,2 | 16 923,0 | 23 144,5 | 14 803,3 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения | 2017 |  |  | бюджет АГО | 494,0 | 179,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков | 2017 |  |  | бюджет АГО | 376,6 | 61,6 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 3.1.1.1 | Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, в том числе: | 2017 |  |  | бюджет АГО | 61,6 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | установка дорожных знаков на Одинской территории |  | ед. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2017-2020 годы |  |  |  | бюджет АГО | 123 390,9 | 20 659,6 | 4 987,5 | 14 751,9 | 82 991,9 |
| 4.1 | Основное мероприятие 1: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры |  |  |  | бюджет АГО | 123 390,9 | 20 659,6 | 4 987,5 | 14 751,9 | 82 991,9 |
| 4.1.1 | Мероприятие 1: Развитие сети плоскостных спортивных сооружений |  |  |  | бюджет АГО | 20 559,7 | 20 559,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1.1 | Строительство спортивной многофункциональной площадки в с. Одинск | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 5 559,7 | 5 559,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1.2 | Устройство сборно-разборного модульного сооружения в п. Мегет | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник Управления по внегородским территориям

администрации Ангарского городского округа	А.А. Хлюстов