Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 28.11.2018 № 446-58/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского

РЕШИЛА:

1. Принять информацию Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 года № 2426-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                              		                                             А.А. Городской

СОГЛАСОВАНО:

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 Тел./Факс (395-5) 52-17-27 ИНН 3801132050 E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru № На № от |  | В Думу Ангарского городского округа |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа

«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы

по состоянию на 01.10.2018 года

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2017 года | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.10.2018 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2018 | на 01.10.2018 |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы : | тыс. руб. | 479 621,9 | 296 653,1 | 492 904,1 | 308 529,6 | -184 374,5 | -37,4 | Плановое исполнение мероприятий программы |
|  | Целевой показатель 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | % | 22,79 | 22,56 | 22,26 | 22,26 | 0,0 | 0,0 | Регрессивный |
|  | Целевой показатель 2: Площадь автомобильных дорог, требующих капитального ремонта | кв. км | 0,045 | 0,031 | 0,046 | 0,045 | -0,001 | -2,1 | Регрессивный. Принимая во внимание фактическое значение целевого показателя (0,045 кв.км.) согласно отчету об исполнении целевых показателей Программы по состоянию на 01.01.2018, значение целевого показателя на 2018 год будет уточнить на «0,045» кв.км., с соответствующим пересчетом в плановых периодах |
|  | Целевой показатель 3: Протяженность автомобильных дорог Ангарского городского округа с твердым покрытием | км | 335,31 | 330,62 | 335,31 | 335,31 | 0,0 | 0,0 | Прогрессивный |
|  | Целевой показатель 4: Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | км | 96,9 | 96,47 | 96,47 | 98,8 | 2,33 | 2,4 | Прогрессивный. Отклонение связано с достижением большего значения целевого показателя по сравнению с изначально запланированным с учетом увеличенной протяженности сетей наружного освещения по улице Карла Маркса на участке от квартала Л до улицы 40 лет Октября и по улице Декабристов на участке от улицы 40 лет Победы до кольцевой развязки 17А микрорайона в городе Ангарске. |
|  | Целевой показатель 5: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения | ед. | 91 | 127 | 127 | 58 | -69 | -54,3 | Регрессивный. По информации ГИБДД по состоянию на 01.10.2018 |
|  | Целевой показатель 6: Количество мостов, приведенных в нормативное состояние | ед. | - | 0 | 1 | 0 | -1 | -100 | Постоянный. Ремонт автомобильного моста, входящего в состав автомобильной дороги подъезд к СНТ "Строитель" планируется выполнить в 2019 году с привлечением субсидии из областного бюджета. |
| 1.1 | Подпрограмма 1: «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 344 965,3 | 140 128,2 | 288 770,9 | 196 062,3 | -92 708,6 | -32,1 | Плановое исполнение мероприятий подпрограммы |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог» | тыс. руб. | 116 623,6 | 51 702,3 | 35 150,6 | 21 864,6 | -13 286,0 | -37,8 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | Целевой показатель: Площадь автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию | кв. км | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Целевой показатель: Площадь построенных тротуаров в городе Ангарске по улицам города | кв. м | 1 743 | 4 145 | 4 145 | 2 620 | -1 525 | -36,8 | Прогрессивный. Фактическое значение целевого показателя «2620» связано с сокращением изначально запланированной ширины тротуара с 1,5 метров до 1,0 метра в силу технической возможности, а также устройством разрывов между тротуарами для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей к частным домовладениям и многоквартирным домам по просьбе жителей. |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов» | тыс. руб. | 225 782,1 | 86 830,6 | 252 027,5 | 172 777,2 | -79 250,3 | -31,4 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | Целевой показатель: Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв. км | 0,20 | 0,08 | 0,22 | 0,16 | -0,06 | -27,3 | Прогрессивный. До конца года показатель будет исполнен. |
|  | Целевой показатель: Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов | кв. км | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | -50 | Прогрессивный. До конца года показатель будет исполнен. |
|  | Целевой показатель: Количество мостов, приведенных в нормативное состояние | ед. | - | - | 1 | 0 | -1 | -100 | Постоянный. Зачение целевого показателя на 01.10.2018 подлежит уточнению на «0», поскольку ремонт автомобильного моста, входящего в состав автомобильной дороги подъезд к СНТ "Строитель" запланирован на 2019 год с привлечением субсидии из областного бюджета. |
| 1.1.3 | Основное мероприятие: «Развитие сетей наружного освещения» | тыс. руб. | 2 559,6 | 1 595,3 | 1 592,8 | 1 420,5 | -172,3 | -10,8 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооружений | км | 227,61 | 227,18 | 227,18 | 229,51 | 2,33 | 1,0 | Прогрессивный. Отклонение связано с достижением большего значения целевого показателя по сравнению с изначально запланированным с учетом увеличенной протяженности сетей наружного освещения по улице Карла Маркса на участке от квартала Л до улицы 40 лет Октября и по улице Декабристов на участке от улицы 40 лет Победы до кольцевой развязки 17А микрорайона в городе Ангарске. |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2020 годы | тыс. .руб. | 109 991,1 | 133 733,2 | 176 283,7 | 98 613,2 | - 77 670,5 | -44,1 | Плановое исполнение мероприятий |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования | тыс. руб. | 91 292,9 | 109 869,1 | 148 353,3 | 78 325,8 | -70 027,5 | -47,2 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | Целевой показатель: Площадь автомобильных дорог, подлежащих содержанию в соответствии с действующими нормами содержания автомобильных дорог | кв. км | 1,49 | 1,46 | 1,49 | 1,49 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие: Содержание сетей наружного освещения | тыс. руб. | 18 698,2 | 23 864,1 | 27 930,4 | 20 287,4 | -7 643,0 | -27,4 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | Целевой показатель: Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | км | 96,9 | 96,47 | 96,47 | 98,8 | 2,33 | 2,4 | Прогрессивный. Отклонение связано с достижением большего значения целевого показателя по сравнению с изначально запланированным с учетом увеличенной протяженности сетей наружного освещения по улице Карла Маркса на участке от квартала Л до улицы 40 лет Октября и по улице Декабристов на участке от улицы 40 лет Победы до кольцевой развязки 17А микрорайона в городе Ангарске. |
| 1.3. | Подпрограмма 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 24 665,5 | 22 791,7 | 27 849,5 | 13 854,1 | -13 995,4 | -50,3 | Плановое исполнение мероприятий |
| 1.3.1 | Основное мероприятие: Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения | тыс. руб. | 13 364,0 | 11 207,4 | 10 602,5 | 4 539,6 | -6 062,9 | -57,2 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | Целевой показатель: Количество реконструированных объектов регулирования дорожного движения | ед. | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель: Количество установленных светофоров типа Т7 | ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие: Обеспечение безопасности дорожных условий | тыс. руб. | 11 301,5 | 11 584,3 | 17 247,0 | 9 314,5 | -7 932,5 | -45,9 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков | ед. | 4 280 | 4280 | 4 280 | 4 280 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель: Площадь нанесенной дорожной разметки | кв. м | 39 972 | 35 125 | 35 125 | 27 544 | 7 581 | -21,6 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | Целевой показатель: Количество обслуживаемых светофорных объектов | ед. | 75 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 5: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения | ед. | 91 | 127 | 127 | 58 | -69 | -54,3 | Регрессивный. По информации ГИБДД по состоянию на 01.10.2018 |

Информация об объеме и источниках финансирования муниципальной программы Ангарского городского округа

«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы

по состоянию на 01.10.2018 года

Таблица № 2

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Ед. изм. | Факт 2017 года | План по состоянию* | Факт по состоянию на 01.10.2018 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2018 | на 01.10.2018 |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 479 621,9 | 296 653,1 | 492 904,1 | 308 529,6 | -184 374,5 | -37,4 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 211 515,3 | 296 653,1 | 330 031,4 | 206 809,6 | -123 221,7 | -37,3 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 148 361,9 | 0,0 | 17 933,6 | 6 080,4 | -11 853,3 | -66,1 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 119 744,7 | 0,0 | 113 200,0 | 81 187,3 | -32 012,7 | -28,3 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 31 739,1 | 14 452,3 | -17 286,8 | -54,5 |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1: «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 344 965,3 | 140 128,2 | 288 770,9 | 196 062,3 | -92 708,6 | -32,1 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 76 858,7 | 140 128,2 | 132 298,2 | 94 342,3 | -37 955,8 | -28,7 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 148 361,9 | 0,0 | 17 933,6 | 6 080,4 | -11 853,3 | -66,1 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 119 744,7 | 0,0 | 113 200,0 | 81 187,3 | -32 012,7 | -28,3 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 25 339,1 | 14 452,3 | -10 886,8 | -43,0 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог» | тыс. руб. | 116 623,6 | 51 702,3 | 35 150,6 | 21 864,6 | -13 286,0 | -37,8 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 21 117,3 | 51 702,3 | 31 150,6 | 21 864,6 | -13 286,0 | -37,8 | 1) Оплата выполненных работ по корректировке ПСД по объекту «Капитальный ремонт ул.Декабристов на участке от Ангарского проспекта до ул.40 лет Победы в городе Ангарске» этап 2 «Капитальный ремонт ул.Декабристов на участке от Ангарского проспекта до ул.Космонавтов в городе Ангарске» запланирована на октябрь 2018 года; 2) Срок завершения проектных работ по мероприятию «Строительство дорог к земельным участкам для многодетных семей» в 256, 259 кварталах – ноябрь 2018 года |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 95 506,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов» | тыс. руб. | 225 782,1 | 86 830,6 | 252 027,5 | 172 777,2 | -79 250,3 | -31,4 | Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Окончание и оплата работ по ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в 4 квартале 2018 года |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 53 181,8 | 86 830,6 | 95 554,8 | 71 057,2 | -24 497,5 | -25,6 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 52 855,6 | 0,0 | 17 933,6 | 6 080,4 | -11 853,3 | -66,1 | Оплата выполненных работ по ремонту дорог к к садоводческим некоммерческим товариществам запланирована на октябрь 2018 года |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 119 744,7 | 0,0 | 113 200,0 | 81 187,3 | -32 012,7 | -28,3 | Оплата выполненных работ по ремонту автомобильных дорог в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» запланирована на октябрь 2018 года |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 25 339,1 | 14 452,3 | -10 886,8 | -43,0 | Завершение расчетов по выполненным работам по ремонту автомобильных дорог А и С запланировано на октябрь 2018 года |
| 1.1.3 | Основное мероприятие: «Развитие сетей наружного освещения» | тыс. руб. | 2 559,6 | 1 595,3 | 1 592,8 | 1 420,5 | -172,3 | -10,8 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 2 559,6 | 1 595,3 | 1 592,8 | 1 420,5 | -172,3 | -10,8 | Работы по реконструкции сетей наружного освещения: -по улице Карла Маркса на участке от квартала Л до улицы 40 лет Октября в городе Ангарске; - по улице Декабристов на участке от улицы 40 лет Победы до кольцевой развязки 17А микрорайона в городе Ангарске выполнены в полном объеме. Остаток бюджетных назначений 165,9 т.р. связан с экономией при размещении муниципальной закупки. |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 109 991,1 | 133 733,2 | 176 283,7 | 98 613,2 | - 77 670,5 | -44,1 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 109 991,1 | 133 733,2 | 176 283,7 | 98 613,2 | - 77 670,5 | -44,1 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования | тыс. руб. | 91 292,9 | 109 869,1 | 148 353,3 | 78 325,8 | - 70 027,5 | - 47,2 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 91 292,9 | 109 869,1 | 148 353,3 | 78 325,8 | - 70 027,5 | - 47,2 | Оплата произведена за фактически выполненный и принятый объем работ. Срок выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования - до 31.12.2018 |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие: Содержание сетей наружного освещения | тыс. руб. | 18 698,2 | 23 864,1 | 27 930,4 | 20 287,4 | -7 643,0 | -27,4 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 18 698,2 | 23 864,1 | 27 930,4 | 20 287,4 | -7 643,0 | -27,4 | Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Окончание и оплата работ в 4 квартале 2018 года |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 24 665,5 | 22 791,7 | 27 849,5 | 13 854,1 | -13 995,4 | -50,3 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 24 665,5 | 22 791,7 | 21 449,5 | 13 854,1 | -13 995,4 | -35,4 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 6 400,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие: Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения | тыс. руб. | 13 364,0 | 11 207,4 | 10 602,5 | 4 539,6 | -6 062,9 | -57,2 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 13 364,0 | 11 207,4 | 10 602,5 | 4 539,6 | -6 062,9 | -57,2 | Завершение расчетов по выполненным работам по: - установке и обслуживанию пешеходных ограждений; - обустройству пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения запланировано на октябрь 2018 года |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие: Обеспечение безопасности дорожных условий | тыс. руб. | 11 301,5 | 11 584,3 | 17 247,0 | 9 314,5 | -7 932,5 | -45,9 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 11 301,5 | 11 584,3 | 10 847,0 | 9 314,5 | - 1532,5 | -14,1 | Завершение расчетов по выполненным работам по: -нанесению дорожной разметки; -ремонту светофорных объектов запланировано на октябрь 2018 года |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 6 400,0 | 0,0 | -6 400,0 | -100,0 | Завершение работ по содержанию зеленых насаждений в рамках компенсационного озеленения – ноябрь 2018 года. |

Об объектах капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции

Таблица № 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Стоимость объекта в соответствии с утверждённой проектной документацией (заключением государственной экспертизы) в текущих ценах, тыс. руб.* | Год начала строительства (реконструкции, кап. ремонта) объекта | Плановый год ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции (кап.ремонта ) | Наличие ПСД (стадия готовности ПСД) | Наличие государственной экспертизы | Ед. изм. | Значение количественного показателя мероприятия | Источники финансирования (всего, в т.ч федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет) | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2020 годы |  | 889 867,8 | 375 746,7 | 288 770,9 | 120 284,3 | 73 730,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог» |  | 268 803,3 | 120 649,4 | 35 150,6 | 86 903,6 | 26 099,7 |
| 1.1.1 | Строительство улицы Прибрежная на участке от улицы Космонавтов до улицы Алешина | 113 798,65 в соответствии с заключением государствен ной экспертизы | 2017 | - | имеется | имеется | кв. км | 0,012 | бюджет АГО | 3 158,7 | 3 158,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Строительство улицы Радужная от проспекта Ленинградский до улицы Алешина | 34 985,15 в соответствии с заключением государствен ной экспертизы | 2017 | 2017 | имеется | имеется | кв. км | 0,010 | Всего в т.ч.: бюджет АГО | 35 131,5 4 912,9 | 35 131,5 4 912,9 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Иркутс кой области | 30 218,6 | 30 218,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Строительство автомобильных дорог к земельным участкам для многодетных семей | - | 2018 | 2020 | отсутст вует (в стадии разработки) | отсутст вует (экспер тиза не начата) | км | 9,55 | бюджет АГО | 64 955,6 | 0,0 | 25 182,3 | 33 273,6 | 6 499,7 |
| 1.1.4. | Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Декабристов на участке от Ангарского проспекта до улицы 40 лет Победы | - | 2017 | 2018 | имеется | имеется | проект | 1 | бюджет АГО | 3 174,4 | 1 500,0 | 1674,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт улицы Декабристов на участке от Ангарского проспекта до улицы 40 лет Победы | 88 673,8 | 2017 | 2017 | имеется | имеется | кв.км | 0,028 | Всего в т.ч.: бюджет АГО | 86 507,2 9 180,9 | 86 507,2 9 180,9 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Иркутс кой области | 67 326,3 | 67 326,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт улицы Декабристов на участке от Ангарского проспекта до Космонавтов | 80 389,15 | 2019 | 2019 | имеется | имеется | кв.км | 0,027 | бюджет АГО | 14 250,0 | 0,0 | 0,0 | 14 250,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Устройство тротуаров на улицах города Ангарска | 14 274,1 ЛРСР | 2017 | 2018 | ПСД не требует ся | экспертиза не требует ся | кв.м | 5 888 | бюджет АГО | 12 169,9 | 3 876,0 | 8 293,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | г. Ангарск, ул. Ворошилова | 2 899,4 ЛРСР | 2017 | 2017 | ПСД не требует ся | экспертиза не требует ся | кв.м | 844 | бюджет АГО | 2 014,5 | 2 014,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | г. Ангарск, ул. Зурабова | 1 559,5 ЛРСР | 2017 | 2017 | ПСД не требует ся | экспертиза не требует ся | кв.м | 899 | бюджет АГО | 1 861,5 | 1 861,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | г. Ангарск, ул. Шоссейная | 9 815,2 ЛРСР | 2018 | 2018 | ПСД не требует ся | экспертиза не требует ся | кв.м | 4 145 | бюджет АГО | 8 293,9 | 0,0 | 8 293,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. | Строительство и реконструкция второй полосы Ленинградского проспекта на участке от Ангарского проспекта до улицы Космонавтов | - | 2019 | 2019 | отсутст вует (в стадии разработки) | отсутст вует (экспер тиза не начата) | км | 1,60 | бюджет АГО | 8 260,0 | 0,0 | 0,0 | 8 260,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Строительство и реконструкция второй полосы улицы Космонавтов на участке от улицы Алешина до Ленинградского проспекта | - | 2019 | 2019 | отсутст вует (в стадии разработки) | отсутст вует (экспер тиза не начата) | км | 0,75 | бюджет АГО | 3 925,0 | 0,0 | 0,0 | 3 925,0 | 0,0 |
| 1.1.10. | Строительство и реконструкция второй полосы улицы Социалистичес кая на участке от улицы Коминтерна до улицы Декабристов | - | 2019 | 2019 | отсутст вует (в стадии разработки) | отсутст вует (экспер тиза не начата) | км | 0,55 | бюджет АГО | 2 905,0 | 0,0 | 0,0 | 2 905,0 | 0,0 |
| 1.1.11. | Строительство и реконструкция второй полосы улицы Чайковского на участке от улицы Институтская до проспекта Ленинградский | - | 2019 | 2019 | отсутст вует (в стадии разработки) | отсутст вует (экспер тиза не начата) | км | 0,90 | бюджет АГО | 4 690,0 | 0,0 | 0,0 | 4 690,0 | 0,0 |
| 1.1.12. | Строительство участка дороги к транспортной развязке улица Чайковского - Ленинградский проспект - Ангарский проспект | - |  |  | имеется | отрицательное заключение | км | 0,343 | бюджет АГО | 39 676,0 | 476,0 | 0,0 | 19 600,0 | 19 600,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 3 «Развитие сетей наружного освещения» |  | 4 697,0 | 3 104,2 | 1 592,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Строительство сетей наружного освещения по улице Насырова | 1 380,0 ЛРСР | 2017 | 2017 | ПСД не требует ся | экспертиза не требует ся | км | 0,64 | бюджет АГО | 1 369,9 | 1 369,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Реконструкция сетей наружного освещения по улице Карла Маркса на участке от квартала Л до улицы 40 лет Октября | 1 080,8 ЛРСР | 2018 | 2018 | ПСД не требует ся | экспертиза не требует ся | км | 0,92 | бюджет АГО | 1 079,6 | 0,0 | 1 079,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Реконструкция сетей наружного освещения по улице Декабристов на участке от улицы 40 лет Победы до кольцевой развязки 17А микрорайона | 514,5 ЛРСР | 2018 | 2018 | ПСД не требует ся | экспертиза не требует ся | км | 0,98 | бюджет АГО | 513,2 | 0,0 | 513,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Реконструкция сетей наружного освещения по Ангарскому проспекту на участке от Ленинградского проспекта до улицы Алешина | 1 163,8 ЛРСР | 2017 | 2017 | ПСД не требует ся | экспертиза не требует ся | км | 0,61 | бюджет АГО | 980,2 | 980,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Реконструкция сетей наружного освещения по улице Институтская на участке от Ленинградского проспекта до улицы Алешина | 896.7 ЛРСР | 2017 | 2017 | ПСД не требует ся | экспертиза не требует ся | км | 0,34 | бюджет АГО | 754,1 | 754,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* в случае если стоимость объекта не утверждена проектной документацией, то указать оценочную стоимость объекта (по объектам, не имеющим заключения государственной экспертизы) в текущих ценах, тыс. руб.

О плоскостных сооружениях, детских площадках, малых архитектурных формах, дорожных знаках и светофорных объектах, компенсационных посадках

Таблица № 4

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Год начала работ | Ед. изм. | Значение количествен ного показателя | Источники финансирова ния (всего, в т.ч федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет) | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2020 годы |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Реконструкция светофорных объектов |  | ед. | 45 | бюджет АГО | 8 862,2 | 4 601,8 | 363,2 | 3 897,2 | 0,0 |
|  | дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями: перекресток ул. Олега Кошевого и ул. Сибирская; дооборудование светофорного объекта светофором типа Т7: ул. Фестивальная, район лицея № 2. | 2018 | ед. | 2 | бюджет АГО | 268,8 | 0,0 | 268,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет АГО | 94,4 | 0,0 | 94,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями: перекресток Ленинградский проспект и ул. Рыночная, перекресток Ленинградский проспект и ул. Социалистическая, перекресток Ленинградский проспект и ул. Енисейская, перекресток Ленинградский проспект и ул. Космонавтов, перекресток Ленинградский проспект и Ангарский проспект, перекресток Ленинградский проспект, ул. Институтская и ул. Волгина, перекресток ул. Крупской и ул. 40 лет Октября, перекресток ул. Коминтерна, ул. Блудова и ул. Радченко, перекресток ул. Коминтерна и Ангарский проспект, перекресток ул. Коминтерна и ул. Крупской, перекресток ул. К. Маркса и ул. Чайковского, перекресток ул. К. Маркса и ул. Файзулина, перекресток ул. К. Маркса и ул. Горького, перекресток ул. Горького и ул. Московская, перекресток ул. Чайковского и ул. Крупской, перекресток М-53 (старое направление) и ул. Ленина, перекресток ул. Мира и ул. Ленина, перекресток ул. Мира и ул. Чайковского | 2017 | ед. | 18 | бюджет АГО | 2 445,8 | 2 445,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями: перекресток Ленинградский проспект и ул. Бульварная, перекресток ул. Социалистическая и ул. Оречкина, перекресток М-53 (старое направление) и ул. Кирова, перекресток ул. Карла Маркса и 40 лет Октября, перекресток ул. Коминтерна и ул. Карла Маркса, перекресток ул. Космонавтов и ул. 50 лет Комсомола, перекресток ул. Иркутская и ул. Восточная, перекресток ул. О. Кошевого и ул. Сибирская, перекресток ул. К. Маркса, ул. Кирова и ул. Олега Кошевого, перекресток ул. Мира и ул. Горького, перекресток ул. Кирова и ул. Московская, перекресток ул. Ленина и ул. Московская, перекресток ул. Энгельса и ул. Красная, перекресток ул. Энгельса, ул. Енисейская и ул. Алешина, перекресток Ленинградский проспект и ул. Преображенская, перекресток ул. Алешина и Ангарский проспект, перекресток ул. Гражданская и Ангарский проспект, перекресток ул. Декабристов и ул. Космонавтов, перекресток ул. Декабристов и ул. Социалистическая, перекресток ул. Алешина и ул. Волгина | 2019 | ед. | 20 | бюджет АГО | 3 897,2 | 0,0 | 0,0 | 3 897,2 | 0,0 |
|  | дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации: перекресток ул. Коминтерна и ул. Ворошилова, перекресток ул. Горького и ул. Ворошилова, перекресток ул. Чайковского и ул. Ворошилова, перекресток ул. 40 лет Октября и ул. Ворошилова, перекресток ул. Файзулина и ул. Ворошилова | 2017 | ед. | 5 | бюджет АГО | 2 156,0 | 2 156,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Установка и замена дорожных знаков |  | ед. | 1 224 | бюджет АГО | 8 505,8 | 3 590,1 | 1 559,7 | 1 678,0 | 1 678,0 |
|  | по предписаниям ГИБДД и в случае сноса знаков при ДТП | 2017 | ед. | 1 107 | бюджет АГО | 6 681,2 | 2 773,5 | 1 559,7 | 670,0 | 1 678,0 |
|  | дорожные знаки на Г-образных стойках пешеходные переходы ул. Коминтерна | 2019 | ед. | 8 | бюджет АГО | 405,4 | 0,0 | 0,0 | 405,4 | 0,0 |
|  | дорожные знаки на Г-образных стойках пешеходные переходы ул. Ворошилова | 2019 | ед. | 4 | бюджет АГО | 202,6 | 0,0 | 0,0 | 202,6 | 0,0 |
|  | дублирующие знаки над проезжей частью ул. Коминтерна в районе ООО «Транснефть-Восток» в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации | 2017 | ед. | 99 | бюджет АГО | 816,6 | 816,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дублирующие знаки над проезжей частью Ленинградского проспекта на пересечении с ул. Енисейская в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации | 2019 | ед. | 6 | бюджет АГО | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 Обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т7 |  | ед. | 5 | бюджет АГО | 381,5 | 381,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | светофор Т7 на ул. Радченко 8 микрорайон (СОШ 5) | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 76,3 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | светофор Т7 на ул. Крупской 6А микрорайон (СОШ 4) | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 76,3 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | светофор Т7 на ул. Файзулина 88 квартал (СОШ 19) | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 76,3 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | светофор Т7 на ул. Файзулина 89 квартал (СОШ 24) | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 76,3 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | светофор Т7 на ул. Жаднова 93 квартал (СОШ 3) | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 76,3 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4 Обустройство пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения: ул. Новокшенова район МБОУ СОШ №23, ул. Зурабова район МБОУ СОШ №4, ул. Глинки район ДОД СДЮШШОР «Победа», ул. Фестивальная район МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония», ул. Маяковского район Детской художественной школы №1, ул. Насырова район ГОКУ Иркутской области «Школа-Интернат №1» г. Ангарска, ул. Бульварная МБОУ СОШ №25, Ангарский проспект участок от ул. Гражданская до ул. Коминтерна, ул. Космонавтов район БСМП, пересечение ул. Карла Маркса и ул. Чайковского, ул. Чайковского район МСЧ №28, ул. Чайковского в районе пересечения с ул. Мира, ул. Горького в районе пересечения с ул. Мира; ул. Карла Маркса в районе пересечения с ул. Файзулина, Ангарский проспект в районе пересечения с ул. Крупской, Ленинградский проспект в районе дома № 1 квартала 192, ул. Горького вдоль дома № 8 квар. 76, Ленинградский проспект вдоль дома № 5 мкр 18, ул. Космонавтов вдоль дома № 8 мкр. 11, ул. Карла Маркса вдоль дома № 6 квар. 106, ул. Чайковского вдоль дома № 1а квар. 91 ДЦ «Ангарский», ул. Мира вдоль дома 47 квар. 89, ул. Горького воль дома № 3 квар. 107, Ангарский проспект вдоль дома №34 мкр. 13, пересечение ул. Фестивальная и ул. Красная | 2018 | ед. | 22 | бюджет АГО | 6 999,4 | 0,0 | 6 999,4 | 0,0 | 0,0 |

Начальник Управления по капитальному строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи

администрации Ангарского городского округа                                                                                                                                                                     В.В. Шунова

Сергеева Ольга Владимировна

(3955) 50 41 33