Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 28.11.2018 № 443-58/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального комплекса» на 2017-2020 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского

РЕШИЛА:

1. Принять информацию Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального комплекса» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 года  № 2425-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                              		                                             А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 Тел./Факс (395-5) 52-17-27 ИНН 3801132050 E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru № На № от |  | В Думу Ангарского городского округа |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы

по состоянию на 01.10.2018 года

(отчетная дата)

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2017 года | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.10.2018 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2018 | на 01.10.2018 |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы : | тыс. руб. | 64447,3 | 61389,1 | 61539,8 | 40067,4 | 21472,4 | -34,89 | Плановое исполнение мероприятий программы |
|  | Целевой показатель : Количество обследованных многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых помещений с целью признания их пригодными (непригодными) для проживания граждан | ед. | 105 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | Пргрессивный |
|  | Целевой показатель: Количество снесенных аварийных и непригодных для проживания жилых домов | ед. | - | - | 7 | 7 | 0 | 0 | Пргрессивный |
|  | Целевой показатель: Количество установленных приборов учета электрической энергии в электроустановках наружного освещения, светофорных объектах и в муниципальном жилищном фонде | ед. | 40 | 20 | 20 | 0 | -20 | -100,0 | Пргрессивный Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2018 года |
|  | Целевой показатель: Количество замененных светильников уличного освещения на светильники со светодиодными элементами | ед. | 11 | 27 | 27 | 0 | -27 | -100,0 | Пргрессивный Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2018 года |
|  | Целевой показатель: Количество жилых многоквартирных домов, обследованных на предмет сейсмоустойчивости | ед. | 2 | 3 | 3 | 0 | -3 | -100,0 | Пргрессивный Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2018 года |
|  | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УКСЖКХТиС (как главного распорядителя бюджетных средств) от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на данные цели за счет средств бюджета Ангарского городского округа | % | 99,5 | 100 | 100 | 56,89 | 43,11 | -43,11 | Постоянный Плановое исполнение мероприятий программы |
|  | Целевой показатель: Протяженность сетей уличной водопроводной сети, уличной канализационной сети, тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Регрессивный |
|  | уличная водопроводная сеть | км | 321,65 | 321,3 | 321,3 | 321,3 | 0 | 0 |  |
|  | уличная канализационная сеть | км | 335,775 | 335,55 | 335,365 | 335,365 | 0 | 0 |  |
|  | тепловые и паровые сети | км | 47,39 | 45,58 | 46,31 | 46,31 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель Уровень обеспеченности жилищного фонда Ангарского городского округа коммунальной инфраструктурой, в том числе : |  |  |  |  |  |  |  | Прогрессивный Значение показателя определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения №1-жилфонд и определяется до 25 февраля после отчетного года |
|  | водопроводом | % | 96,48 | 96,96 | 96,2 | - | - | - |  |
|  | водоотведением | % | 94,72 | 95,19 | 94,39 | - | - | - |  |
|  | отоплением | % | 97,81 | 97,29 | 96,85 | - | - | - |  |
|  | горячим водоснабжением | % | 94,97 | 95,45 | 95,46 | - | - | - |  |
|  | газом | % | 87,84 | 87,84 | 88,6 | - | - |  |  |
|  | Целевой показатель: Распределение жилищного фонда Ангарского городского округа по уровню износа |  |  |  |  |  |  |  | Прогрессивный Значение целевого показателя определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения №1-жилфонд и определяется после отчетного года |
|  | от 0 до 30% износа | тыс. кв. м | 3306,3 | 3372,5 | 3372,5 | - | - | - |  |
|  | от 31% до 65% износа | тыс. кв. м | 2177,2 | 2286,0 | 2286,0 | - | - | - |  |
|  | от 66% до 70% износа | тыс. кв. м | 115,2 | 109,5 | 109,5 | - | - | -- |  |
|  | свыше 70% износа | тыс. кв. м | 6,2 | 5,6 | 5,6 | - | - | - |  |
|  | Целевой показатель: Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  | Регрессивный Информация по объему потребления формируется на основании данных по итогам текущего года, представленных ресурсоснабжающими организациями. |
|  | электрической энергии на 1 проживающего | кВтч | 1333,47 | 1333,37 | 1098,86 | - | - | - |  |
|  | природного газа на 1 проживающего | куб. м | 63,01 | 62,41 | 63,6 | - | - | - |  |
|  | горячей воды на 1 проживающего | куб. м | 31,4 | 31,40 | 33,71 | - | - | - |  |
|  | холодной воды на 1 проживающего | куб. м | 36 | 34,56 | 34,18 | - | - | - |  |
|  | тепловой энергии на 1 кв.м общей площади | Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,24 |  | - | - |  |
| 1.1 | Подпрограммы 1: «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 2105,0 | 2000,0 | 2054,0 | 154,2 | -1900,0 | -92,49 | Плановое исполнение мероприятий программы |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда» | тыс. руб. | 22,5 | 400 | 400,0 | 99,2 | -300,8 | -75,2 | Выполнен капитальный ремонт в муниципальной квартире расположенной по адресу: квартал 74, дом 1, квартира 1. Капитальный ремонт в 3 квартирах планируется закончить в 4 квартале 2018 года |
|  | Целевой показатель: Количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых проведен выборочный ремонт | ед. | - | 4 | 4 | 1 | -3 | -75,0 | Прогрессивный Выполнен капитальный ремонт в муниципальной квартире расположенной по адресу: квартал 74, дом 1, квартира 1. Капитальный ремонт в 3 квартирах планируется закончить 4 квартале 2018 года |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: «Оценка и обследование многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых помещений с целью признания их пригодными (непригодными) для проживания граждан, снос жилых домов, признанных аварийным» | тыс. руб | 2082,5 | 1600,0 | 1654,0 | 55,0 | -1599,0 | -96,67 | Плановое исполнение мероприятий программы. Оплата выполненных работ в 4 квартале 2018 года. |
|  | Целевой показатель: Оценка и обследование многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых помещений с целью признания их пригодными (непригодными) для проживания граждан, снос жилых домов, признанных аварийным | Ед. | 105 | 5 | 11 | 11 | 0,0 | 0,0 | Прогрессивный |
|  | Целевой показатель: Количество снесенных аварийных и непригодных для проживания жилых домов | ед. | - | - | 7 | 7 | 0,0 | 0,0 | Прогрессивный |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2020 годы | тыс. руб | 752,6 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | -1000,0 | -100,0 | Плановое исполнение мероприятий программы Оплата и выполненние работ планируется в 4 квартале 2018 года. |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: «Установка энергосберегающих устройств и приборов учета над расходом энергетических ресурсов на сетях уличного освещения, светофорных объектах и в муниципальном жилищном фонде» | тыс. руб. | 752,6 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | -1000,0 | -100,0 | Плановое исполнение мероприятий программы Оплата и выполненние работ планируется в 4 квартале 2018 года. |
|  | Целевой показатель: Количество установленных приборов учета электрической энергии в электроустановках наружного освещения, светофорных объектах и в муниципальном жилищном фонде | ед. | 40 | 20 | 20 | 0,0 | -20 | -100,0 | Прогрессивный Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2018 года |
|  | Целевой показатель: Количество замененных светильников уличного освещения на светильники со светодиодными элементами | ед. | 11 | 27 | 27 | 0 | -27 | -100,0 | Прогрессивный Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2018 года |
|  | Целевой показатель Количество установленных приборов учета горячего и холодного водоснабжения в квартирах, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 49 | 70 | 70 | 0 | -70 | -100,0 | Прогрессивный Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2018 года |
| й | Основное мероприятие: «Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности» | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | Реализация мероприятия планируется в 2019 году при получении субсидии из средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением равительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп. |
|  | Целевой показатель: Количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, поставленных на учет с оформлением права муниципальной собственности | ед. | - | - | - | - | - | - | Прогрессивный Реализация мероприятия планируется в 2019 году |
|  | Целевой показатель: Количество объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, прошедших государственную регистрацию права муниципальной собственности | ед. | - | - | - | - | - | - | Прогрессивный Реализация мероприятия планируется в 2019 году |
| 1.3. | Подпрограммы 3: «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2020 годы | тыс. руб | 11825,6 | 6921,0 | 6267,0 | 1878,5 | -4388,5 | -70,03 | Плановое исполнение мероприятий программы |
| 1.3.1 | Основное мероприятие «Реконструкция, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | тыс. руб | 52,8 | - | - | - | - | - | Мероприятия по реконструкции, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в 2018 году не запланированы |
| 1.3.2 | Основное мероприятие: «Проектирование, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры» | тыс. руб. | 11772,8 | 6921,0 | 6267,0 | 1878,5 | -4388,5 | -70,03 | Плановое исполнение мероприятий программы |
|  | Целевой показатель: Количество инцидентов на сетях водоснабжения и водоотведения, в том числе связанных с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества населению | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -100,0 | Регрессивный Отсутствие инцендентов |
|  | Целевой показатель: Количество разработанных проектов, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры | ед. | - | 0 | 1 | 0- | -1 | -100 | Прогрессивный Завершение разработки проекта на строительство двух ниток водопровода от АПР (водоочистные сооружения города Ангарска) до сети водоснабжения поселка Мегет планируется завершить в текущем году |
|  | Целевой показатель: Ввод в эксплуатацию построенных инженерных сетей | м | - | - | - | - | - | - | Прогрессивный Строительство инженерных сетей запланировано на 2019 год |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 114,0 | 255,6 | 255,6 | 0,0 | -255,6 | -100,0 | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2018 года |
| 1.4.1 | Основное мероприятие «Проведение обследования жилых домов для выяснения целесообразности сейсмоусиления и выполнение рекомендуемых проектных мероприятий» | тыс. руб. | 114,0 | 255,6 | 255,6 | 0,0 | -255,6 | -100,0 | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2018 года |
|  | Целевой показатель: Количество жилых многоквартирных домов, обследованных на предмет сейсмоустойчивости | ед. | 2 | 3 | 3 | 0,0 | -3 | -100,0 | Прогрессивный Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2018 года |
| 1.5. | Подпрограмма 5: «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 2017-2020 годы | тыс. руб | 49650,1 | 52212,5 | 51963,2 | 38024,4 | -13938,8 | -26,82 | Плановое исполнение мероприятий программы |
| 1.5.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности УКСЖКХТиС» | тыс. руб | 31265,2 | 32843,4 | 32594,1 | 24381,1 | -8213,0 | -25,2 | Плановое исполнение мероприятий программы |
|  | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УКСЖКХТиС от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на данные цели за счет средств бюджета Ангарского городского округа | % | 99,6 | 100,0 | 100 | 74,8 | -25,2 | -25,2 | Постоянный |
|  | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «СМХ» | тыс. руб | 18384,9 | 19369,1 | 19369,1 | 13643,3 | -5725,8 | -29,56 | Плановое исполнение мероприятий программы |
|  | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности МКУ «СМХ» от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на данные цели за счет средств бюджета Ангарского городского округа | % | 99,4 | 100,0 | 100,0 | 70,44 | -29,56 | -29,56 | Постоянный |

Об объектах капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции

Таблица № 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Стоимость объекта в соответствии с утверждённой проектной документацией (заключением государственной экспертизы) в текущих ценах, тыс. руб.* | Год начала строительства (рекон струкции, кап. ремонта) объекта | Плановый год ввода в эксплуата цию, окончания реконструкции (кап.ремон та ) | Наличие ПСД (стадия готов ности ПСД) | Наличие государ ственной экспертизы | Ед. изм. | Значе ние количес твенного показателя мероприятия | Источники финансирования (всего, в т.ч феде ральный бюджет, област ной бюджет, местный бюджет) | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 20 18 год | 20 19 год | 20 20 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | г. Ангарск, микрорайон Новый 4, ул. Саперная, дом 1, квартира 8 | 100,0 | 2018 | 2018 | Сметный расчет | Не требуется | Количество квартир | 1 | Бюджет Ангарского городского округа | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | г. Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, квартал 8, дом 3, квартира 3 | 100,0 | 2018 | 2018 |  |  |  | 1 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | г. Ангарск, микрорайон Новый 4, ул. Саперная, дом 80, квартира 2 | 100,0 | 2018 | 2018 |  |  |  | 1 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | г. Ангарск, квартал 74, дом 1, квартира 16 | 100,0 | 2018 | 2018 |  |  |  | 1 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | г. Ангарск, квартал 91, дом 11, квартира 18 | 100,0 | 2019 | 2019 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | г. Ангарск, квартал 23, дом 9, квартира 11 | 100,0 | 2019 | 2019 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | г. Ангарск, микрорайон 8, дом 29, квартира 2 | 100,0 | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | г. Ангарск, микрорайон 6А, дом 41, квартира 57 | 100,0 | 2019 | 2019 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | г. Ангарск, квартал 88, дом 21, квартира 49 | 100,0 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | г. Ангарск, микрорайон 6, дом 16, квартира 3 | 100,0 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | г. Ангарск, микрорайон 12, дом 8, квартира 80 | 100,0 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | г. Ангарск, квартал 94, дом 4, квартира 48 | 100,0 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проектирование, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство двух ниток водопровода от АПР (водоочистные сооружения города Ангарска) до сети водоснабжения поселка Мегет | 275500,0 | 2017 | - | нет | нет | м | 14 500 | бюджет Ангар ского город ского округа | 14079,5 | 4 721, 0 | 0,0 | 9358,5 |

Начальник Управления по капитальному строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи

администрации Ангарского городского округа                                                                                                                                                                     В.В. Шунова